Принято на заседании		                                               УТВЕРЖДАЮ:

педагогического совета			             Директор МОУ «Кирельская ООШ» «_29__от____08____2015 г.	                                  _______________ В.А.Каримуллина

Программа информатизации

МОУ «Кирельская основная общеобразовательная школа»

Кирельского сельского поселения

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан

на 2015-2020 годы

(Разработана ВА.Каримуллиной, директором школы; А.Р.Каримуллиным, заместителем директора по УВР; Н.В.Савельевой, учителем информатики)

Паспорт программы информатизации

МОУ «Кирельская ООШ»

| Наименование разработки | Информатизация образовательного учреждения |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Концепция модернизации Российского образования - Программа развития единой образовательной информационной среды Республики Татарстан |
| Основной разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Кирельская ООШ» |
| Цели и задачи программы | Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит достижение следующей цели: Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий; Для достижения цели, определенной Программой, будут решаться следующие задачи:  - создание единого информационного пространства школы; - использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса;  - обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; - создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. |
| Сроки реализации программы | 2015-2020 г.г. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1. Приоритетные направления деятельности учителя. 2. Приоритетные направления деятельности ученика. 3. Приоритетные направления деятельности администрации. 4. Приоритетные направления деятельности родителя. 5.Создание единого информационного пространства школы. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы |

Концепция МОУ «Кирельская ООШ»  по информатизации учреждения.

Реализация Концепции модернизации образования до 2020 года предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной  компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня  информационной культуры как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы.

Для этого необходима реализация следующих положений:

1.Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

2. Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей  с целью повышения информационной культуры.

3. Реализация проблемного обучения  через  метод проектов с применением  компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.

4. Создание единого информационного пространства школы.

5. Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной корректировки  деятельности педагогического коллектива.

6. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на информационном уровне.

7. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

8. Оптимизация  взаимодействия школы с информационным пространством района, региона, страны, мира.

#### Пояснительная записка

Программа информатизации учреждения рассчитана на 5 лет и включает в себя 5 основных разделов:

-   создание единого информационного пространства школы;

-   автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

-   использование информационных технологий для непрерывного      профессионального образования педагогов и оптимизации  учебного процесса;

-  обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся;

-  создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных Internet  ресурсов.

Аналитическая справка

по результатам   информатизации образовательного процесса

МОУ «Кирельская ООШ»

Анализ работы школы по реализации ранее принятой программы  информатизации показал, что программа  выполнена. Была обеспечена  работа постоянно действующего обучения, что позволило всем учителям школы получить навыки работы на компьютере на уровне пользователя. В качестве  совершенствования форм повышения квалификации несколько учителей были обучены    по программе Intel «Обучение для будущего». Большинство учителей школы  систематически используют  информационные технологии  в практической деятельности.

Но цель программы - повышение качества образования  через активное использование информационных технологий -  требует дальнейшей работы.

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  педагогов в школе  начата  деятельность  по созданию единого  информационного  пространства и  регулирования информационных потоков научно-методической  документации.

Активно используется  федеральный  Интернет-портал  «Российское образование» (www. edu.ru). Он содержит список  порталов, созданных по проектам МО РФ,  а также официальных сайтов  организации  системы образования :

      Российский образовательный правовой портал

     Естественно-научный образовательный портал

     Информационная поддержка ЕГЭ

     Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»

     Официальный сайт  МО РФ и РТ

    Электронное образование в Республике Татарстан

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами  ведущих школ как  России, так и Республики Татарстан, условиями Всероссийских, республиканских конкурсов и олимпиад  и принять  в них участие.

Созданы и непрерывно пополняются:

     база данных по педагогическим кадрам

     база данных о выпускниках школы

     социальный паспорт школы

   предметные презентации

     электронные  дидактические  материалы по предметам

Заместителем директора по УВР  ведется отслеживание всех направлений методической деятельности педагогического коллектива:

-   изучение нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

-    изучение результативности работы учителя;

-    изучение уровня обученности школьников;

-    изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания обучающихся;

-    изучение актуального педагогического опыта  работы коллег в школе, районе и т.п.

Отслеживание результативности  осуществляется через деятельность  методических  объединений, методического совета, единых методических дней,  творческих групп,  участие в  районных, республиканских, Всероссийских конкурсах.

Учителя школы  овладевают и используют в практике   технологию проектной методики (Intel «Обучение для будущего»).

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

В образовательном процессе  активно используются  материалы:

- предметные  информационные презентации;

- обучающие программы и диски;

- презентации по административной работе;

- Web-страницы сайта школы;

- Учебные проекты

- презентации по воспитательной  работе;

Несмотря на значительные достижения, остается ряд проблем:

    совершенствование материально-технической базы;

   недостаточно активная работа  администрации школы  с информационными базами;

    эпизодическое применение информационных технологий  рядом учителей;

    отсутствие осознания  родителями необходимости  приобщения каждого  к информационному полю школы;

     трудности  учащихся с использованием  информационных ресурсов.

На решение этих проблем направлена деятельность по  реализации программы информатизации  на 2 этапе (2015-2020 г.г.).

#### Целеполагание

Цель:  повышение качества образования через повышение информационной культуры и  активное  использование    информационных технологий

Задачи:

1. Создать единое информационное пространство школы;

2.  Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы;

3.  Использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

4.  Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся;

5.  Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса.

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители),  педагоги  (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от  класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества образования»).

## Приоритетные направления деятельности   администрации:

1. Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности;

2.  Ведение мониторинга качества обучения;

3.  Ведение компьютерного мониторинга  обученности в образовательной программе «Перспективная начальная школа»;

4.  Организация работы групп «Пользователь ПК», Программа INTEL  «Обучение  для будущего»;

5.  Электронный документооборот;

6.  Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный     процесс;

7.    Электронная база педагогических кадров;

8.  Электронная  база по  учащимся;

9. Поддержание сайта школы, создание Web-страниц  отдельных школьных  проектов;

10. Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения.

Приоритетные направления деятельности учителя:

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя;

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности     школьников на уроке;

3. Использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики;

4. Дистанционное образование, повышение квалификации;

5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока ;

6. Создание Интернет-уроков, интегрированных уроков;

7. Уроки на основе готовых программных  продуктов;

8.  Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек;

9. Создание банка данных развития школьников с помощью электронных приложений к УМК «Перспективная начальная школа».

# Приоритетные направления деятельности  ученика:

1.  Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика;

2.  Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования;

3.  Интернет-технологии в организации  дополнительного образования детей;

4.  Дистанционное обучение;

5.  Компьютерные технологии для подготовки к уроку;

6. Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии;

7.  Тренировочное тестирование  по программе ГИА;

8.  Компьютерные конкурсы;

9.  Дистанционные  обучающие олимпиады;

## Приоритетные направления деятельности  родителя:

1.  Освоение курсов информационной  грамотности;

2.  Посещение курсов компьютерной грамотности;

3.  Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы;

4.   Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта;

5.   Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого информационного  пространства школы:

Единое информационное пространство школы - это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных - компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

     общая информация о школе

     кадровые данные о преподавателях

     личные данные об учащихся

     учебный план

     штатное расписание

     данные о материально-технической базе

     социальный паспорт школы

     данные методической службы школы

     статистические данные по итогам года

С целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных об учениках и работе коллектива.

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе  необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

Циклограмма работы по информатизации  МОУ «Кирельская ООШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Компьютерный мониторинг качества образования | 1 раз в четверть | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 3 | Использование компьютерного мониторинга обученности в образовательной программе «Перспективная начальная школа» | 1 раз в четверть | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 4 | Создание банка данных развития каждого ребенка по программе «Перспективная начальная школа» | По результатам каждой контрольной работы | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 5 | Создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями | В течение года | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 6 | совещание педагогического коллектива с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно, сентябрь | директор |
| 8 | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков | Постоянно | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 9 | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ГИА в 9 классе по русскому языку и математике | В течение года | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 10 | Ведение карт повышения квалификации учителей | В течение года | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. |
| 11 | Занятия групп «Пользователь ПК» | В течение года | Учитель информатики |
| 12 | Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников | 1 раз в четверть | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. |
| 13 | Конференция по результатам информатизации учреждения | Ежегодно, май | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 14 | Обеспечение необходимой коррекционной работы | В течение года | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. |
| 15 | Использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях | Постоянно | Учитель информатики |
| 16 | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, профессионального обучения, кружковой работы | Постоянно | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. |
| 17 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 18 | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети - интернет | Постоянно | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 19 | Использование информационных услуг Internet в практике работы школы | Постоянно | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 20 | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | Постоянно | директор |
| 21 | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение года | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 22 | Пополнение медиатеки , интернет-ресурсов школы | В течение года | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 23 | Создание и использование мультимедийной продукции в образовательном процессе | Постоянно | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 25. | Использование метода проектов в образовательном процессе | В течение года | Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 26. | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | сентябрь | директор |
| 27. | Участие в районных, республиканских, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение года | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 28 | Создание базы данных по всеобучу | Август, апрель | Директор Каримуллина В.А. Зам.директора по УВР Каримуллин А.Р. Учитель информатики Савельева Н.В. |
| 29 | Создание базы данных выпускников | октябрь |  |
| 30 | Пополнение программного информационного ресурса | В течение года |  |
| 31 | Поддержка сайта школы и форума в Интернете | В течение года |  |

Расширение информационного пространства школы

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение компьютерной и оргтехники (сканеры, проекторы, принтера) | до 2020 | администрация |
| 2 | Оснащение отдельных предметных кабинетов средствами информационных и телекоммуникационных технологий | 2015 - 2020 | администрация |
| 3 | Обновление школьного сайта | 2015 - 2020 | учитель информатики |

V. Ожидаемый результат

. В ходе реализации данной программы предполагается, что количество компьютеров возрастет. Вследствие чего будет увеличиваться количество учебно-методических материалов, что позволит заинтересовать большее количество учащихся к выполнению творческих мультимедийных проектов. Изменится качественная подготовка педагога к учебным занятиям.

Повышение ИКТ-компетентности педагогов.

Цель: расширить число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности | 2015 - 2020 | зам директора по УВР |
| 2 | Участие в районных обучающих семинарах по управлению качеством образования на основе информационных технологий | постоянно | зам. директора по УВР |
| 3 | Создание и проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий | 2015 - 2020 | учителя |
| 4 | Доступ всех учителей к информационным ресурсам кабинета информатики | постоянно | администрация |

Ожидаемый результат.

Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более активно участвовать в школьных, районных конкурсах, ожидается увеличение количества открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, а также разработка методических рекомендаций по использованию цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения.

Повышение ИКТ-компетентности учащихся.

Цель: мотивировать учащихся на получение знаний с помощью возможностей компьютерных технологий.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение школьного тура олимпиад по информатике среди уч-ся | ежегодно | учитель информатики |
| 2 | Организация работы по обновлению содержания школьного сайта | 2015 - 2020 | учитель информатики |
| 3 | Проведение научной конференции школьников с презентацией своих мультимедийных проектов. | 2015 - 2020 | учитель информатики |
| 4 | Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ. | постоянно | ЗВР, педагог-организатор |

.Ожидаемые результаты.

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательном процессе, считаем, что возрастет число учащихся, участвующих в различных конкурсах и проектах.

«Современный родитель»

Цель: Повышение ИКТ-компетентности родителей.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести презентации для родителей о работе школы по Программе: «Информатизация школы» | 2015 | администрация |
| 2 | Провести родительские собрания: «Зависимость от виртуального мира. Как уберечь детей от этой напасти.» | 2016 март | классные руководители |
| 3 | Использование ИКТ на родительских собраниях (презентации, буклеты) | ежегодно | классные руководители |
| 4 | Организация обучения родителей, желающих научиться работе на компьютере с целью помощь ребенку в обучении | 2015 - 2020 | учитель информатики |

Ожидаемые результаты.

Участие родителей в реализации Программы «Информатизация школы». Родители получают оперативную и качественную информацию по вопросам обучения, воспитания, жизнедеятельности школы. Приобретение компьютеров и подключение к сети Интернет в каждом доме.

Прогнозируемые результаты:

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по следующим критериям:

        создание единого информационного пространства

показатели:

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация организационно- распорядительной деятельности школы;

        повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели:

-создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса через использование информационных технологий;

-  повышение качества образования;

- повышение квалификационной категории учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в  научно- методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернет- форумах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  информационное пространство  образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта.

        повышение информационной культуры обучающихся

показатели:

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.