# Федеральная целевая программа

# "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# (утв. постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7)

# (с изменениями от 13 июля 2007 г.)

О реализации настоящей федеральной целевой программы см. постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 марта 2007 г. N 109-СФ

О разработке перечня мероприятий по выполнению настоящей федеральной целевой программы см. приказ Федерального агентства по физической культуре и спорту от 25 января 2007 г. N 22

# Паспорт федеральной целевой программы

# "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015годы

Дата принятия решения о разработке Программы - распоряжение  Правительства  Российской Федерации от 15сентября 2005г. N 1433-р

Государственные заказчики Программы - Федеральное агентство по физическойкультуре и спорту, Федеральное агентство по образованию

Государственный заказчик-координатор Программы - Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Основной разработчик Программы - Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Цель программы - создание условий

- для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,

- для популяризации массового и  профессионального спорта (включая спорт высших достижений)

- для приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы:

- повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

- целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта высших достижений;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы –

- доля граждан Российской Федерации,систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности;

- доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;

- доля российских спортсменов, прошедших процедуру антидопингового контроля;

- доля российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов

Срок реализации Программы     - 2006-2015 годы

Этапы реализации Программы

1 этап (2006-2007 годы) - начало проведения мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной  инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, оснащению  антидопингового центра, организации пропаганды физической культуры и спорта, разработке научных и методических основ спорта высших достижений

2 этап (2008-2012 годы) - продолжение проведения мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, оснащению антидопингового центра, организации пропаганды физической культуры и спорта, разработке научных и методических основ спорта высших достижений

3 этап (2013-2015 годы) - завершение мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и  в образовательных учреждениях, оснащению антидопингового центра, разработке научных и методических основ спорта высших достижений, пропаганде физической культуры и спорта

Объемы и источники финансирования Программы

| общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы ………….... | 106655 млн.руб. |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| средства федерального бюджета …………………………………………………………………………….….. | 53613 млн.руб. |
| - включая средства, поступившие от проведения лотереи …………………………………………………... | 26894 млн.руб. |
| средства бюджетов субъектов Российской Федераци ……………………………………………………..…… | 47962 млн.руб. |
| средства внебюджетных источников ………………………………………………………………….……….. | 5080 млн.руб. |

На капитальные вложения предполагается направить 105192млн.рублей,

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 241 млн. рублей

на прочие нужды - 1222млн.рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - в результате реализации Программы к 2015 году предполагается:

- увеличить долю граждан Российской  Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30процентов от общего числа граждан Российской Федерации;

- увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой до 30 объектов на 100 тыс. жителей;

- увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 300 тыс.человек;

- обеспечить ежегодный прирост количества граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, на 30 процентов;

- обеспечить 100-процентный охват российских спортсменов антидопинговым контролем;

- снизить количество российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов, до нуля;

- обеспечить снижение среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам на 15 процентов по сравнению с 2004годом;

- обеспечить увеличение расходов граждан  Российской Федерации на физическую  культуру (в расчете на душу населения);

- обеспечить ежегодный экономический эффект от реализации Программы в размере 13млрд.рублей (в ценах 2006года)

# I. Характеристика проблемы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

утрата традиций российского спорта высших достижений;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - Программа) позволит за десятилетие решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

организацию пропаганды физической культуры и спорта;

финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;

осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и динамики доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировки;

развитие спорта высших достижений за счет средств федерального бюджета путем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развития системы антидопингового контроля, развития и модернизации специализированной инфраструктуры и совершенствования учебно-тренировочного процесса.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается увеличить с 11,6 процента в 2004 году до 30 процентов в 2015 году.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие снижения поступлений от лотереи, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме субъектами Российской Федерации принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в России и диспропорциям в отчетных показателях.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего субъекты Российской Федерации выполнять принятые на себя обязательства;

обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для регионов;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в раздел II настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# II. Основная цель и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

повышение интереса различных категорий граждан Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

внедрение новых научных и методических разработок в области спорта высших достижений;

развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва.

Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям "Массовый спорт" и "Спорт высших достижений".

В рамках направления "Массовый спорт" предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового спорта в образовательных учреждениях по месту жительства и пропаганды физической культуры и спорта.

Основными задачами Программы по направлению "Массовый спорт" являются:

а) повышение интереса различных категорий граждан Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом посредством:

разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения;

обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;

организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований и открытия спортивных центров, информационную поддержку Программы в сети Интернет;

обеспечения высокого качества спортивных услуг путем внедрения системы добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства;

б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая:

строительство в образовательных учреждениях 1467 многофункциональных залов, 733 залов с бассейнами и 733 стадионов-площадок (количество определено в соответствии с нормативами пропускной способности);

строительство на основе долевого финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 1000 спортивных центров для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения (распределение объектов по субъектам Российской Федерации будет производиться по методике, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и согласовываться с субъектами Российской Федерации).

Основными задачами по направлению "Спорт высших достижений" являются:

а) осуществление научно-методических разработок в области допинг-контроля;

б) развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция баз олимпийской подготовки, реконструкция и строительство спортивных центров по различным видам спорта на территории Российской Федерации, реконструкция и модернизация спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва, оборудование антидопингового центра.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

# направление "Массовый спорт"

доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся (обучающихся, воспитанников и студентов), женщин, инвалидов (предполагается увеличить этот показатель с 11,6 процента в 2004 году до 30 процентов в 2015 году, то есть ежегодный прирост составит 1,5 - 2 процента);

количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию (предполагается увеличить этот показатель до 30 спортивных объектов на 100 тыс. жителей в 2015 году с учетом всех специализированных физкультурно-спортивных учреждений);

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, что соответствует социальным нормативам обеспеченности и требованиям рынка (предполагаемый рост от 250 тыс. до 300 тыс. работников с учетом задействованных в коммерческом секторе);

уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными сооружениями на 10 тыс. человек (ожидается ежегодный рост этого показателя на 2 процента);

# направление "Спорт высших достижений"

доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ожидается ежегодный рост показателя на 1-2 процента по сравнению с предыдущим годом);

доля российских спортсменов, прошедших процедуру антидопингового контроля (к 2010 году планируется 100-процентный охват спортсменов антидопинговым контролем);

доля российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов (показатель достигнет нуля к 2012 году).

Реализация Программы рассчитана на 10 лет и будет осуществляться в 3 этапа.

Мероприятия 1 этапа (2006 - 2007 годы) включают в себя:

инвентаризацию спортивных объектов в образовательных учреждениях, согласование места строительства новых спортивных объектов в образовательных учреждениях;

начало строительства спортивных объектов в образовательных учреждениях и по месту жительства;

организацию пропаганды занятий физической культурой и спортом;

начало разработки соответствующих современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом среди молодежи;

включение в действующие статистические формы отчетности показателей по категориям граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

начало реконструкции спортивных баз и центров для спорта высших достижений;

проведение основной части мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва;

разработку новых научных и методических подходов по направлению "Спорт высших достижений";

проведение основной части мероприятий по оснащению антидопингового центра.

В течение 1 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 13 процентов.

К концу 1 этапа реализации Программы предполагается достижение 75 процентов по показателю "доля российских спортсменов, прошедших процедуру антидопингового контроля" и снижение до 2 процентов по показателю "доля российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов".

Мероприятия 2 этапа (2008 - 2012 годы) включают в себя:

продолжение строительства и постепенный ввод в эксплуатацию спортивных объектов в образовательных учреждениях и по месту жительства;

осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом;

разработку и внедрение физкультурно-оздоровительных программ и технологий и их адаптация в образовательных учреждениях с учетом особенностей развития детей и подростков;

продолжение осуществления мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений;

продолжение осуществления мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях для подготовки олимпийского резерва;

разработку и внедрение новых научных и методических подходов по направлению "Спорт высших достижений";

продолжение оснащения антидопингового центра.

В течение 2 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 25 процентов.

К концу 2 этапа реализации Программы планируется достижение 100 процентов по показателю "доля российских спортсменов, прошедших процедуру антидопингового контроля" и снижение до нуля по показателю "доля российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов".

Мероприятия 3 этапа (2013 - 2015 годы) включают в себя:

завершение строительства и последовательный ввод в эксплуатацию спортивных объектов в образовательных учреждениях и спортивных центров по месту жительства во всех субъектах Российской Федерации и выход на запланированные показатели обеспеченности данными спортивными объектами (ввод в эксплуатацию 1467 многофункциональных залов, 733 залов с бассейнами, 733 стадионов-площадок и 1000 спортивных центров);

организацию пропаганды занятий физической культурой и спортом;

завершение осуществления мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для спорта высших достижений;

завершение осуществления мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва;

внедрение новых научных и методических разработок по направлению "Спорт высших достижений";

завершение оснащения антидопингового центра.

В течение 3 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов.

Полученные на 2 этапе реализации Программы результаты по показателям "доля российских спортсменов, прошедших процедуру антидопингового контроля" и "доля российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов" должны остаться на прежнем уровне.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы представлена в приложении N 1.

# III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2.

В части развития инфраструктуры массового спорта предполагается строительство двух типов объектов - в образовательных учреждениях и по месту жительства.

Перечень спортивных объектов образовательных учреждений формируется с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в развитии спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях и согласовывается с Федеральным агентством по образованию.

Необходимым условием включения объектов в Программу является гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства спортивных объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и последующей эксплуатации за счет балансодержателя. При этом за счет средств субъекта Российской Федерации осуществляется начало строительства, а за счет средств федерального бюджета - завершающий этап. Перечисление средств федерального бюджета осуществляется при представлении субъектом Российской Федерации актов о выполненных работах.

Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства будет осуществляться на основе системного подхода при выборе концепции спортивных центров, который предполагает изменение объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных решений типовых проектов с учетом климатических условий, привязки к местности и конкретных потребностей каждого субъекта Российской Федерации.

Строительство спортивных центров осуществляется по типовым проектам. Доля средств федерального бюджета не должна превышать 50 процентов стоимости типового проекта, а превышение сметной стоимости по сравнению с типовым проектом производится за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Программой предусмотрена процедура обмена спортивными объектами за один и тот же период времени. В случае строительства субъектом Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации спортивного объекта, соответствующего целям и задачам Программы, не подлежащего в дальнейшем перепрофилированию и приватизации, на территории данного субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета может быть построен спортивный объект, стоимость которого не превышает стоимости типового проекта. Финансирование развития спортивной инфраструктуры в регионе регламентируется трехсторонним соглашением между Федеральным агентством по физической культуре и спорту, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и дирекцией по реализации Программы.

Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 20 апреля 2006 г. N 223 дирекцией настоящей Программы определено Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг"

Перечень объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении N 3. Проект перечня строек и объектов по данному направлению, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы в 2007 - 2015 годах, разрабатывается государственными заказчиками Программы в пределах их компетенции в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и представляется в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

После окончания строительства спортивные сооружения будут переданы субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию по согласованию. Указанные спортивные сооружения не подлежат приватизации и перепрофилированию. Такое обременение будет закреплено в договорах о передаче построенных спортивных объектов на баланс.

Эксплуатация возведенных и модернизированных объектов спортивной инфраструктуры должна быть ориентирована на использование в первую очередь малообеспеченными категориями населения. Вопросы управления, предоставления услуг населению и финансирования функционирования спортивных центров будут решаться на уровне субъекта Российской Федерации или на уровне муниципального образования и должны предварительно согласовываться соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием с Федеральным агентством по физической культуре и спорту.

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни включают в себя производство и размещение рекламы, проведение периодических опросов населения с целью выявления удовлетворенности организацией занятий физической культурой и спортом.

Распределение затрат на организацию пропаганды и рекламу осуществляется ежегодно. Предпочтение отдается рекламным носителям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный эффект.

Анализ эффективности мероприятий по организации пропаганды проводится с помощью опросов фокус-групп с целью выявления удовлетворенности целевых групп ходом реализации Программы, а также их реакции на проводимые маркетинговые и рекламные мероприятия по итогам проведения конкретных акций.

Создание федеральных центров подготовки сборных команд Российской Федерации предусмотрено осуществлять на базе имущественного комплекса федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству по физической культуре и спорту.

Перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении N 4.

Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы являются несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в приложении N 5.

Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 106655 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 53613 млн. рублей (из них отчисления от проведения лотереи - 26894 млн. рублей), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 47962 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 5080 млн. рублей.

Капитальные вложения составляют 105192 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 52394 млн. рублей, из них 26894 млн. рублей за счет отчислений от лотереи (в 2006 году - 2509,7 млн. рублей, в том числе 79 млн. рублей за счет отчислений от лотереи), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 47718 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 5080 млн. рублей.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 241 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (в 2006 году - 60 млн. рублей).

Расходы по направлению "Прочие нужды" составляют 1222 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 978 млн. рублей (в 2006 году - 90 млн. рублей), бюджетов субъектов Российской Федерации - 244 млн. рублей.

Объем затрат по реализации Программы представлен в приложении N 6.

При финансировании мероприятия Программы соотношение объемов средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств определяется в зависимости от выбора механизма реализации мероприятия с учетом уровня социально-экономического развития каждого конкретного региона.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий по пропаганде занятий физической культурой и спортом в основном направляются на освещение открытия спортивных центров, размещение вспомогательной рекламы в местных средствах массовой информации, а также на информирование населения о мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации в рамках Программы. Финансирование рекламы (фильмы, телевизионные программы, книги и т.п.) за счет средств федерального бюджета осуществляется только на начальном этапе реализации проектов, в дальнейшем в течение года предполагается достичь их самоокупаемости, а при невозможности этого - закрывать проекты.

На финансирование деятельности дирекции Программы предусматривается направить за счет средств федерального бюджета 60 млн. рублей на весь период реализации Программы, в том числе в 2006 году - 3 млн. рублей, в 2007 году - 5 млн. рублей, в 2008 - 2013 годах - по 7 млн. рублей ежегодно, в 2014 - 2015 годах - по 5 млн. рублей ежегодно.

Для частичного финансирования развития спортивной инфраструктуры в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. N 1374-р предполагается проведение Всероссийской государственной лотереи в режиме реального времени в соответствии с требованиями Федерального закона "О лотереях". Федеральное агентство по физической культуре и спорту выступит в качестве организатора лотереи. Срок действия разрешения на проведение лотереи составляет 7 лет с возможностью пролонгации. Для проведения лотереи организатор заключает договор с оператором лотереи, на которого возлагаются все расходы, связанные с организацией лотереи, в том числе закупка оборудования, выплата комиссионных розничным агентам и погашение заемных средств. Организатор лотереи также может привлекать независимых экспертов или консультантов. Доходы от лотереи поступают в доход федерального бюджета и расходуются на строительство спортивных центров по месту жительства и на развитие инфраструктуры массового спорта в образовательных учреждениях. Согласно расчетам размер полученных от проведения лотереи средств, направляемых на развитие физкультуры и спорта за 10 лет, составит 26894 млн. рублей.

# V. Механизм реализации Программы

До начала реализации Программы государственный заказчик-координатор утверждает и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации положение об управлении реализацией Программы, определяющее:

порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы (план мероприятий);

механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Государственный заказчик-координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы, доводит информацию о реализации Программы до субъектов Российской Федерации, совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств федерального бюджета, а также за несвоевременное представление отчетности.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей государственного заказчика, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, на привлечение средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов субъектов Российской Федерации и на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.

Федеральное агентство по физической культуре и спорту и Федеральное агентство по образованию (в части разработки научных и практических основ юношеской физической культуры и спорта и их адаптации к современным стандартам и требованиям) создают условия для реализации программных мероприятий в пределах своей компетенции.

Руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется дирекцией Программы, создаваемой Правительством Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия в установленном порядке. Государственный заказчик-координатор Программы утверждает устав предприятия, заключает трудовой договор с его руководителем и совместно с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом определяет состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Распределение функций по контролю и надзору за производством строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, приемке объектов на баланс, финансированию и вводу в эксплуатацию объектов, строительство которых осуществлено в рамках Программы, определяется соглашениями, заключаемыми дирекцией Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Дирекция Программы, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие функции:

по направлению "Массовый спорт":

организация проектирования различных типовых вариантов строительства объектов спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях;

организация проведения маркетинговых исследований с целью выявления предпочтений конечных пользователей объектов спортивной инфраструктуры;

организация общего контроля за ходом строительства;

организация и контроль за процессом привлечения и использования внебюджетных средств;

приемка объектов и передача их в эксплуатацию;

организация передачи объектов спортивной инфраструктуры органам местного самоуправления и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

проведение выборочных проверок соблюдения условий соглашения о передаче объекта в части предоставления доступа к спортивной инфраструктуре малообеспеченным категориям граждан;

по направлению "Спорт высших достижений":

планирование строительства объектов инфраструктуры спорта высших достижений и организация контроля за ним;

организация привлечения средств внебюджетных источников для развития спорта высших достижений;

организация пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;

разработка общей концепции рекламных мероприятий и технических заданий для медиа- и рекламных агентств;

организация отбора на тендерной основе креативных, медиа- и рекламных агентств в целях производства рекламной продукции;

организация отбора и утверждение концепций рекламной продукции, разработка и утверждение медиапланов;

разработка и утверждение программы по освещению спортивных мероприятий;

организация и проведение периодических опросов целевых фокус-групп для выявления степени удовлетворенности конечных пользователей и внесения изменений в план мероприятий;

мониторинг и анализ эффективности отдельных маркетинговых мероприятий и Программы в целом;

в области организации процесса проведения конкурсов и реализации контрактов:

сбор информации для подготовки технических заданий и тендерной документации;

организация проведения конкурсов;

организация мониторинга исполнения условий контрактов.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются дирекцией Программы в средствах массовой информации не реже 2 раз в год и представляются в сети Интернет на сайте Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Непосредственный контроль за деятельностью дирекции Программы осуществляет Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Финансирование деятельности дирекции Программы осуществляется в установленном порядке по смете, утверждаемой Федеральным агентством по физической культуре и спорту, за счет средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы по направлению "Прочие нужды".

Для обеспечения мониторинга и независимой оценки хода реализации Программы создается координационный совет Программы, который формируется из представителей государственных органов власти (законодательной и исполнительной), общероссийских общественных объединений в области физической культуры и спорта (массового и высших достижений) и спортсменов.

Председателем координационного совета Программы является руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту. Регламент работы координационного совета Программы и его состав утверждаются руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Основными задачами координационного совета Программы являются:

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Состав экспертной комиссии в целях проведения конкурсных процедур определяется дирекцией Программы совместно с координационным советом Программы.

Конкурсный отбор и финансирование в рамках государственных контрактов и договоров не предполагает поддержку текущей деятельности организаций. Средства направляются на реализацию проектов с четко обозначенными целями и запланированными результатами.

# VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведены в приложении N 1.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)".

Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохлаждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.

Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения к 2015 году на 15 процентов среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

В целом экономический эффект от реализации Программы, по предварительным расчетам, составит до 13 млрд. рублей в год (в ценах 2006 года) с учетом существующих демографических тенденций.

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(с изменениями от 13 июля 2007 г.)

┌──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│      Целевой индикатор*      │ 2004 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010  │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │

│                              │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │  год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

├──┬───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.│Доля   граждан   Российской│ 11,6 │  не  │  не  │  не  │  не  │  не   │  не  │  не  │  не  │  не  │  не  │

│  │Федерации,   систематически│      │менее │менее │менее │менее │ менее │менее │менее │менее │менее │менее │

│  │занимающихся физкультурой и│      │  12  │  13  │  15  │  17  │  20   │  23  │  25  │  27  │  29  │  30  │

│  │спортом (процентов от общей│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │численности       населения│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │Российской  Федерации),   в│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │том числе:                 │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  │учащиеся   (процентов    от│  17  │  18  │  20  │  21  │  25  │  27   │  29  │  32  │  33  │  34  │  35  │

│  │общей  численности   данной│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │категории         населения│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │Российской Федерации)      │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  │женщины (процентов от общей│  5   │  8   │  10  │  12  │  14  │  16   │  18  │  20  │  21  │  22  │  23  │

│  │численности          данной│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │категории         населения│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │Российской Федерации)      │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  │инвалиды   (процентов    от│ 1,5  │  2   │  3   │  5   │  8   │  10   │  12  │  13  │  14  │  15  │  16  │

│  │общей  численности   данной│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │категории         населения│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │Российской Федерации)      │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.│Количество                 │ 1,5  │  10  │  24  │  25  │  26  │  27   │  27  │  28  │  29  │  29  │  30  │

│  │физкультурно-спортивных    │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │организаций и  центров  для│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │занятий спортом,  прошедших│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │добровольную сертификацию  │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.│Количество                 │ 250  │ 255  │ 257  │ 260  │ 263  │  265  │ 268  │ 277  │ 287  │ 297  │ 300  │

│  │квалифицированных  тренеров│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │и   тренеров-преподавателей│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │физкультурно-спортивных    │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │организаций, работающих  по│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │специальности,             │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │осуществляющих             │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │физкультурно-оздоровитель- │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │ную и спортивную  работу  с│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │различными  категориями   и│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │группами  населения   (тыс.│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │человек)                   │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4.│Доля граждан,  занимающихся│ 13,8 │  не  │  не  │  не  │  не  │  не   │  не  │  не  │  не  │  не  │  не  │

│  │в        специализированных│      │менее │менее │менее │менее │ менее │менее │менее │менее │менее │менее │

│  │спортивных      учреждениях│      │  15  │  16  │  18  │  20  │  22   │  24  │  26  │  27  │  29  │  30  │

│  │(процентов     от     общей│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │численности           детей│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │6 - 15 лет)                │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│5.│Доля             российских│  не  │  60  │  75  │  80  │  85  │  90   │  95  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│  │спортсменов,      прошедших│более │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │процедуру   антидопингового│  50  │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │контроля (процентов)       │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

├──┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│6.│Доля             российских│  не  │  не  │  не  │  не  │  не  │  не   │  не  │  -   │  -   │  -   │  -   │

│  │спортсменов,               │менее │более │более │более │более │более 1│более │      │      │      │      │

│  │дисквалифицированных     на│  5   │  5   │  2   │  2   │ 1,5  │       │  1   │      │      │      │      │

│  │международных соревнованиях│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │в   связи   с    выявлением│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │употребления     допинговых│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │препаратов  (процентов   от│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │общего           количества│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │участвующих в международных│      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

│  │соревнованиях)             │      │      │      │      │      │       │      │      │      │      │      │

└──┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

____________________________

* Ход реализации Программы будет оцениваться государственными заказчиками и по другим показателям (количество городских/сельских жителей, граждан старше 45 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными площадками, количество постоянных членов спортивных клубов, результаты выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях и др.).

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(с изменениями от 13 июля 2007 г.)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐

│     Мероприятия     │Направления│                           Объем финансирования                           │Государственный│   Ожидаемые    │

│                     │ расходов, ├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤   заказчик    │   результаты   │

│                     │ источники │2006 - │                           в том числе                            │               │                │

│                     │финансиро- │ 2015  ├─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤               │                │

│                     │   вания   │годы - │2006 │ 2007 │2008 │2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │               │                │

│                     │           │ всего │ год │ год  │ год │ год │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │               │                │

├─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┤

│                                                              I. Массовый спорт                                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               1. Массовый спорт в образовательных учреждениях                                               │

├─────────────────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┤

│1. Развитие          │капитальные│ 58142 │1143,│ 2957 │2388,│4665 │ 5379 │ 6081 │ 8031 │ 9378 │ 8962 │9157,2│   Росспорт    │последовательный│

│спортивной           │вложения   │       │  3  │      │  5  │     │      │      │      │      │      │      │               │ввод           в│

│инфраструктуры      в├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │эксплуатацию    │

│образовательных      │в       том│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │1467            │

│учреждениях          │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │многофункциона- │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │льных           │

│                     │федеральный│28837,8│32,3 │ 1457 │855,8│2475 │2786,5│ 3081 │ 4031 │ 4678 │ 4562 │4879,2│               │залов, 733 залов│

│                     │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │с               │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │бассейнами и 733│

│                     │в том числе│ 10152 │  -  │  -   │  -  │ 80  │ 349  │ 651  │ 1651 │ 2275 │ 2096 │ 2950 │               │стадионов-площа-│

│                     │доходы   от│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │док к 2015 году │

│                     │лотереи    │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │бюджеты    │29304,2│1111 │ 1500 │1532,│2190 │2592,5│ 3000 │ 4000 │ 4700 │ 4400 │ 4278 │               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │  7  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│2. Научно-методичес- │НИОКР      │   5   │  3  │  2   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Рособразование │внедрение       │

│кие            основы│(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эффективных     │

│организации          │ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │и современных   │

│физической культуры и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │моделей         │

│спорта              в│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │преподавания    │

│образовательных      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │физической      │

│учреждениях общего  и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │культуры      на│

│профессионального    │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │уровне субъектов│

│образования          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │Российской      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │Федерации       │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│3. Анализ     степени│НИОКР      │   9   │  -  │  3   │  -  │  -  │  -   │  -   │  3   │  -   │  -   │  3   │Рособразование │отслеживание    │

│удовлетворенности    │(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │степени         │

│обучающихся         в│ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │удовлетвореннос-│

│образовательных      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ти   обучающихся│

│учреждениях   уровнем│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │в образователь- │

│организации   занятий│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ных  учреждениях│

│физической  культурой│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │занятиями       │

│и           спортом и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │физической      │

│научно-методическое  │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │культурой,      │

│обоснование повышения│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │выработка       │

│уровня    организации│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │рекомендаций    │

│занятий и интереса  к├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│ним                  │Итого по   │ 58156 │1146,│ 2962 │2388,│4665 │ 5379 │ 6081 │ 8034 │ 9378 │ 8962 │9160,2│               │                │

│                     │подразделу │       │  3  │      │  5  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │федеральный│28851,8│35,3 │ 1462 │855,8│2475 │2786,5│ 3081 │ 4034 │ 4678 │ 4562 │4882,2│               │                │

│                     │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том числе│ 10152 │  -  │  -   │  -  │ 180 │ 349  │ 651  │ 1651 │ 2275 │ 2096 │ 2950 │               │                │

│                     │доходы от  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │лотереи    │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │бюджеты    │29304,2│1111 │ 1500 │1532,│2190 │2592,5│ 3000 │ 4000 │ 4700 │ 4400 │ 4278 │               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │  7  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┤

│                                                    2. Массовый спорт по месту жительства                                                    │

├─────────────────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┤

│4. Развитие          │капитальные│41942,7│1506,│2157,5│4050,│4340 │ 5013 │ 5568 │ 5614 │ 4645 │ 5076 │3972,2│   Росспорт    │последовательный│

│спортивной           │вложения - │       │  6  │      │  4  │     │      │      │      │      │      │      │               │ввод в          │

│инфраструктуры по    │всего      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эксплуатацию    │

│месту жительства     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │1000 спортивных │

│                     │в том      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │центров к       │

│                     │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │2015 году       │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │федеральный│18448,9│660,6│959,5 │1900,│2020 │2296,5│ 2659 │ 2457 │ 1962 │ 2178 │1356,1│               │                │

│                     │бюджет     │       │     │      │  2  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том числе│ 16742 │ 79  │ 482  │1288 │1960 │ 2314 │ 2659 │ 2457 │ 1915 │ 2178 │ 1410 │               │                │

│                     │доходы от  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │лотереи    │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │бюджеты    │18413,8│ 746 │ 828  │1900,│2020 │2296,5│ 2659 │ 2457 │ 1963 │ 2178 │1366,1│               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │  2  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │внебюджет- │ 5080  │ 100 │ 370  │ 250 │ 300 │ 420  │ 250  │ 700  │ 720  │ 720  │ 1250 │               │                │

│                     │ные        │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │источники  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│5. Разработка        │НИОКР      │   8   │  2  │  4   │  1  │  1  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Рособразование │физкультурно-оз-│

│физкультурно-оздоро- │(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │доровительные   │

│вительных    программ│ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │программы    для│

│и технологий      для│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │каждой   целевой│

│различных       слоев│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │группы          │

│населения            ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│                     │Итого по   │41950,7│1508,│2161,5│4051,│4341 │ 5013 │ 5568 │ 5614 │ 4645 │ 5076 │3972,2│               │                │

│                     │подразделу │       │  6  │      │  4  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │федеральный│18456,9│662,6│963,5 │1901,│2021 │2296,5│ 2659 │ 2457 │ 1962 │ 2178 │1356,1│               │                │

│                     │бюджет     │       │     │      │  2  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том числе│ 16742 │ 79  │ 482  │1288 │1960 │ 2314 │ 659  │ 2457 │ 1915 │ 2178 │ 1410 │               │                │

│                     │доходы от  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │лотереи    │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │бюджеты    │18413,8│ 746 │ 828  │1900,│2020 │2296,5│ 2659 │ 2457 │ 1963 │ 2178 │1366,1│               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │  2  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │внебюджет- │ 5080  │ 100 │ 370  │ 250 │ 300 │ 420  │ 250  │ 700  │ 720  │ 720  │ 1250 │               │                │

│                     │ные        │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │источники  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┤

│                                       3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы                                        │

├─────────────────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┤

│6. Информационно-про-│прочие     │ 1 162 │ 109 │ 113  │ 117 │ 117 │ 117  │ 117  │ 117  │ 117  │ 119  │ 119  │Росспорт       │осуществление   │

│пагандистское        │нужды      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мероприятий   по│

│обеспечение Программы├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤организации     │

│                     │в       том│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │пропаганды      │

│                     │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤                │

│                     │федеральный│  918  │ 87  │  91  │ 92  │ 92  │  92  │  92  │  92  │  92  │  94  │  94  │               │                │

│                     │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤                │

│                     │бюджеты    │  244  │ 22  │  22  │ 25  │ 25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│в том числе:         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│реклама и организация│федеральный│  918  │ 87  │  91  │ 92  │ 92  │  92  │  92  │  92  │  92  │  94  │  94  │Росспорт       │                │

│пропаганды  спорта  и│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│здорового      образа│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│жизни   в   средствах│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│массовой  информации,│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│печатных    изданиях,│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│Интернете,           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│радио и телевидении  │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│рекламные      акции,│прочие     │  244  │ 22  │  22  │ 25  │ 25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │Росспорт       │                │

│мероприятия        по│нужды      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│освещению    открытия│(бюджеты   │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│спортивных центров   │субъектов  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации) │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│7. Сопровождение     │прочие     │  60   │  3  │  5   │  7  │  7  │  7   │  7   │  7   │  7   │  5   │  5   │Росспорт       │организационно- │

│реализации  Программы│нужды      │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │техническое     │

│(содержание  дирекции│(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │сопровождение   │

│Программы)           │ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │конкурсных      │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤процедур; оценка│

│                     │Итого    по│ 1 222 │ 112 │ 118  │ 124 │ 124 │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │               │реализации      │

│                     │подразделу │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мероприятий   на│

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤основе          │

│                     │в       том│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мониторинга хода│

│                     │числе:     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │реализации      │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤Программы,      │

│                     │федеральный│  978  │ 90  │  96  │ 99  │ 99  │  99  │  99  │  99  │  99  │  99  │  99  │               │позволяющая     │

│                     │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │вносить         │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤коррективы     в│

│                     │бюджеты    │  244  │ 22  │  22  │ 25  │ 25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │               │программные     │

│                     │субъектов  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мероприятия,    │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │механизмы       │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │реализации     и│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │показатели      │

├─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┤

│                                                         II. Спорт высших достижений                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                             1. Развитие инфраструктуры спорта высших достижений                                             │

├─────────────────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┤

│8. Модернизация      │капитальные│ 2121  │705,5│598,5 │ 483 │ 65  │  60  │  50  │  50  │  50  │  34  │  25  │   Росспорт    │ввод в          │

│спортивной базы для  │вложения   │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эксплуатацию    │

│олимпийского резерва │(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │29 объектов     │

│                     │ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│9. Реконструкция,    │капитальные│2728,3 │953,3│ 656  │ 679 │ 80  │  70  │  70  │  70  │  50  │  50  │  50  │   Росспорт    │ввод в          │

│строительство        │вложения   │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эксплуатацию    │

│спортивных баз,      │(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │5 спортивных баз│

│центров              │ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│10. Оборудование     │капитальные│  258  │ 158 │  -   │  -  │ 50  │  -   │  -   │  50  │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │обеспечение     │

│антидопингового      │вложения   │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │охвата  в полном│

│центра               │(федераль- │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │объеме          │

│                     │ный бюджет)│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │профессиональных│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов     │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │антидопинговым  │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │контролем;      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │снижение до нуля│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │количества      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │российских      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов,    │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │дисквалифициро- │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ванных          │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │на международных│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │соревнованиях   │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│                     │Итого по   │5107,3 │1816,│1254,5│1162 │ 195 │ 130  │ 120  │ 170  │ 100  │  84  │  75  │               │                │

│                     │подразделу │       │  8  │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┤

│                                          2. Научные разработки в области спорта высших достижений                                           │

├─────────────────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┤

│11. Разработка       │федеральный│   5   │  2  │  3   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание системы│

│эффективной   системы│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовки      │

│подготовки           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортивного     │

│спортивного резерва  │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │резерва      для│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эффективного    │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │комплектования  │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │сборных   команд│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │России          │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│12. Разработка       │федеральный│   3   │  3  │  -   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание системы│

│современных   методов│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мониторинга     │

│и форм     наблюдения│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │состояния       │

│за состоянием        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов     │

│спортсменов    высшей│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │высшей категории│

│категории          на│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │на     различных│

│различных      этапах│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │этапах          │

│подготовки           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовки      │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│13. Научное          │федеральный│   3   │  3  │  -   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │единая   система│

│обоснование,         │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │требований     и│

│разработка и создание│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │норм           к│

│современных  норм   и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовке      │

│требований          к│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │сборных   команд│

│обеспечению          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │России  с учетом│

│и организации        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │специфики   вида│

│подготовки    сборных│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спорта        по│

│команд   России   для│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │программе зимних│

│выступлений        на│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │и         летних│

│крупнейших    мировых│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │Олимпийских игр │

│соревнованиях        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│14. Разработка       │федеральный│   5   │  1  │  3   │  1  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание моделей│

│современных модельных│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │физической,     │

│характеристик        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │технико-тактиче-│

│спортсменов          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ской            │

│олимпийского  резерва│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовленности│

│и   членов    сборных│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов-чле-│

│команд   России    по│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │нов      сборных│

│группам видов спорта │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │команд    России│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │основного      и│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │резервного      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │состава с учетом│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │вида спорта     │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│15. Разработка       │федеральный│   7   │  4  │  3   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │повышение       │

│технологий           │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │стрессоустойчи- │

│оптимизации          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │вости          у│

│сложно-координацион- │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов     │

│ных   и    точностных│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │высокой         │

│движений             │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │квалификации   в│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │условиях        │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │соревновательной│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │деятельности    │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│16. Разработка       │федеральный│  16   │ 10  │  2   │  4  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание        │

│использования        │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │аппаратного     │

│технологии           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │комплекса      с│

│ДНК-жидкокристалличе-│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │использованием  │

│ских биосенсоров     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │современных     │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │биотехнологий   │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │для        целей│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортивной      │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │диагностики    и│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │тренировки      │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│17. Анализ  программы│федеральный│   6   │  2  │  4   │  -  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │разработка      │

│медико-биологического│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │методических    │

│восстановления      и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │рекомендаций  по│

│стимуляции           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │применению      │

│работо-способности на│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │данной    группы│

│основе     препаратов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │препаратов     в│

│китайской            │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │различных  видах│

│традиционной медицины│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спорта;         │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │выбор актуальных│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │препаратов      │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│18. Разработка       │федеральный│  10   │  4  │  3   │  3  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │исследование    │

│технологий  повышения│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │маркеров        │

│работоспособности  по│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │работоспособнос-│

│оценке               │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ти   в различных│

│функционального      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │группах;        │

│состояния и  резервов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │разработка      │

│организма            │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │программ        │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мониторинга     │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │маркеров        │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │работоспособнос-│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ти             и│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │практических    │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │рекомендаций  на│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │их основе       │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│19. Разработка      и│федеральный│  11   │  5  │  3   │  3  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │учебные  пособия│

│научное   обоснование│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │и  программы  по│

│теории   и   методики│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │теории          │

│адаптивного          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │тренировки     в│

│физического          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │различных       │

│воспитания школьников│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │направлениях    │

│специальных          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │адаптивного     │

│(коррекционных)      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спорта          │

│образовательных      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│учреждений     I-VIII│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│видов                │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│20. Разработка       │федеральный│   3   │  -  │  1   │  2  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание системы│

│системы              │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │научно-методиче-│

│научно-методического │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ского          и│

│и медико-биологичес- │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │медико-биологи- │

│кого  обеспечения   в│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ческого         │

│параолимпийских     и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │обеспечения    в│

│сурдоолимпийских     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │параолимпийских │

│видах спорта         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │и               │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │сурдоолимпийских│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │видах спорта    │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│21. Разработка       │федеральный│   8   │  2  │  2   │  4  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание        │

│клеточных  технологий│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │технологий      │

│ускорения            │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ускорения       │

│репаративных         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │процессов       │

│процессов в  мышечной│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │восстановления  │

│ткани                │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мышечных волокон│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │с использованием│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │генного         │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │материала       │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│22. Разработка       │федеральный│  10   │  3  │  3   │  4  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │методика        │

│молекулярно-биологи- │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │применения      │

│ческих        методик│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ростовых        │

│воздействия          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │факторов     для│

│на системы   ростовых│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │стимулирования  │

│факторов         и их│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │рабочей         │

│антагонистов в  целях│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │гипертрофии     │

│активации   процессов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │скелетных мышц и│

│рабочей   гипертрофии│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │повышения     их│

│мышц                 │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │работоспособнос-│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ти              │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│23. Разработка       │федеральный│  10   │  6  │  -   │  4  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │создание  панели│

│методов     выявления│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │стрип-тестов,   │

│(сложных органических│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │разработка      │

│субстанций)          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │методов детекции│

│стероидных          и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │современных     │

│полипептидных        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │допингов        │

│соединений          в│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│организме спортсменов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│на    основе    новых│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│технологий           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│24. Система          │федеральный│  16   │ 10  │  1   │  5  │  -  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │Росспорт       │система         │

│оперативного контроля│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мониторинга     │

│физиологических,     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │психомоторных  и│

│биохимических       и│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │нейродинамичес- │

│гормональных         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ких   параметров│

│параметров           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │организма       │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │при использова- │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │нии        групп│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │препаратов      │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│25. Разработка       │федеральный│  10   │  -  │  -   │  -  │  3  │  2   │  2   │  1   │  1   │  1   │  -   │Росспорт       │новые     методы│

│методов              │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │восстановления  │

│восстановления       │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов     │

│спортсменов     после│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │после    тяжелых│

│тяжелых    физических│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │физических      │

│нагрузок, заболеваний│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │нагрузок,       │

│и травм              │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │заболеваний    и│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │травм           │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│26. Разработка       │федеральный│  19   │  -  │  -   │  -  │  6  │  5   │  4   │  2   │  1   │  1   │  -   │Росспорт       │новые     методы│

│недопинговых  методов│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │повышения       │

│повышения            │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │работоспособнос-│

│работоспособности    │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ти   спортсменов│

│спортсменов    высшей│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │высшей          │

│квалификации         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │квалификации    │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│27. Научно-методичес-│федеральный│  11   │  -  │  -   │  -  │  2  │  2   │  3   │  1   │  1   │  1   │  1   │Росспорт       │совершенствова- │

│кие      разработки в│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ние      системы│

│области   обеспечения│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │научно-методиче-│

│спорта         высших│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │ского           │

│достижений           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │обеспечения     │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спорта    высших│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │достижений      │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│28. Совершенствование│федеральный│  10   │  -  │  -   │  -  │  2  │  2   │  2   │  1   │  1   │  1   │  1   │Росспорт       │новые  методы  и│

│системы  медицинского│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │формы           │

│обеспечения,         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │медицинского    │

│разработка    методов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │обеспечения,    │

│профилактики         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │профилактики    │

│переутомления,       │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │переутомления,  │

│заболеваний и травм у│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │заболеваний    и│

│спортсменов          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │травм          у│

│на различных   этапах│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов     │

│подготовки        и в│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │на различных    │

│процессе соревнований│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │этапах          │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовки  и  в│

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │процессе        │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │соревнований    │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│29. Разработка       │федеральный│  15   │  -  │  -   │  -  │  4  │  3   │  3   │  1   │  2   │  2   │  -   │Росспорт       │новые     методы│

│методов  контроля  за│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │контроля        │

│состоянием           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │за состоянием   │

│подготовленности     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │подготовленности│

│спортсменов на основе│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │спортсменов   на│

│биохимического,      │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │основе          │

│иммунологического    │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │биохимического, │

│и других        видов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │иммунологическо-│

│биологического       │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │го      и других│

│мониторинга          │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │видов           │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │биологического  │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │мониторинга     │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│30. Совершенствование│федеральный│  17   │  -  │  -   │  -  │  6  │  5   │  3   │  1   │  1   │  1   │  -   │Росспорт       │повышение       │

│мер   противодействия│бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │эффективности   │

│использованию        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │механизма       │

│допингов в спорте    │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │противодействия │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │использованию   │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │допингов        │

│                     │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │в спорте        │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│31. Разработка      и│федеральный│  18   │  -  │  -   │  -  │  5  │  5   │  2   │  2   │  2   │  2   │  -   │Росспорт       │новые     методы│

│совершенствование    │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │биологической   │

│современных   методов│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │диагностики,    │

│биологической        │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │поддержки      и│

│диагностики,         │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │коррекции       │

│поддержки и коррекции│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │в спорте  высших│

│в    спорте    высших│           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │достижений      │

│достижений           │           │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

├─────────────────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤

│32. Совершенствование│федеральный│   6   │  -  │  -   │  -  │  1  │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  -   │Росспорт       │усовершенствова-│

│модельных            │бюджет     │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │нные   модельные│

│характеристик        ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │характеристики  │

│спортсменов   сборных│Итого    по│106655 │4638,│6524,0│7755,│9354 │10671 │11913 │13952 │14257 │14256 │13333,│               │спортсменов     │

│команд       страны в│Программе  │       │  7  │      │  9  │     │      │      │      │      │      │  4   │               │сборных   команд│

│различных       видах├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │страны         в│

│спорта               │в том числе│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │различных  видах│

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │спорта          │

│                     │капитальные│105192 │4466,│6369,0│7600,│9200 │10522 │11769 │13815 │14123 │14122 │13204,│               │                │

│                     │вложения   │       │  7  │      │  9  │     │      │      │      │      │      │  4   │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │НИОКР      │  241  │ 60  │  37  │ 31  │ 30  │  25  │  20  │  13  │  10  │  10  │  5   │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │прочие     │ 1222  │ 112 │ 118  │ 124 │ 124 │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │ 124  │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │федеральный│ 53613 │2659,│3804,0│4048 │4819 │ 5337 │ 5979 │ 6770 │ 6849 │ 6933 │6414,3│               │                │

│                     │бюджет     │       │  7  │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │в том числе│ 26894 │ 79  │ 482  │1288 │2140 │ 2663 │ 3310 │ 4108 │ 4190 │ 4274 │ 4360 │               │                │

│                     │доходы   от│       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │лотереи    │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │бюджеты    │ 47962 │1879 │ 2350 │3457,│4235 │ 4914 │ 5684 │ 6482 │ 6688 │ 6603 │5669,1│               │                │

│                     │субъектов  │       │     │      │  9  │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Российской │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │Федерации  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     ├───────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤               │                │

│                     │внебюджет- │ 5080  │ 100 │ 370  │ 250 │ 300 │ 420  │ 250  │ 700  │ 720  │ 720  │ 1250 │               │                │

│                     │ные        │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

│                     │источники  │       │     │      │     │     │      │      │      │      │      │      │               │                │

└─────────────────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Перечень
объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐

│                  Наименование объекта                   │  Срок ввода в   │   Государственные    │

│                                                         │    действие     │ капитальные вложения │

│                                                         │                 │     на 2006 год*     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┤

│                         I. Массовый спорт в образовательных учреждениях                          │

├─────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤

│ 1.  │Школа  N 1  (спортивный  зал),  г. Суджа,   Курская│    2006 год     │        15 300        │

│     │область                                            │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Спортивно-оздоровительный     комплекс      средней│    2007 год     │        10 000        │

│     │общеобразовательной   школы   N 9   в   микрорайоне│                 │                      │

│     │"Восток", г. Вязьма, Смоленская область            │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Лицей N 35, плавательный бассейн 25 x 8,5 м и  7  x│    2006 год     │        13 000        │

│     │8,5 м, г. Майкоп, Республика Адыгея                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Гимназия N 1, многофункциональный  спортивный  зал,│    2006 год     │        11 300        │

│     │с. Красногвардейское,   Красногвардейский    район,│                 │                      │

│     │Республика Адыгея                                  │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Центр олимпийской подготовки по  спортивной  ходьбе│    2006 год     │        7 000         │

│     │(2-я  очередь,   строительство   легкоатлетического│                 │                      │

│     │стадиона  при  общеобразовательной   школе   N 37),│                 │                      │

│     │г. Саранск, Республика Мордовия                    │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│     │Итого по разделу                                   │                 │        56 600        │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┤

│                              II. Массовый спорт по месту жительства                              │

├─────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤

│ 6.  │Спортивно-оздоровительный   комплекс,    г. Бобров,│    2006 год     │        13 600        │

│     │Воронежская область                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Физкультурно-оздоровительный комплекс ДЮК "Вымпел",│    2006 год     │        10 000        │

│     │г. Калуга                                          │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Спортивный комплекс,  г. Волгореченск,  Костромская│    2006 год     │        19 500        │

│     │область                                            │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Универсальный   спортивный   центр,    г. Климовск,│    2006 год     │        40 000        │

│     │Московская область                                 │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Комплексный  спортивный   центр,     г. Шатура, 2-й│    2006 год     │        30 000        │

│     │микрорайон, Московская область                     │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Комплексный спортивный центр, г. Талдом, микрорайон│    2006 год     │        25 500        │

│     │Юбилейный, Московская область                      │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Спортивный комплекс, г. Скопин, Рязанская область  │    2007 год     │        10 000        │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │ДЮСШ N 1  (реконструкция),  г. Уварово,  Тамбовская│    2006 год     │        7 200         │

│     │область                                            │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │ДЮСШ  N 2  по  борьбе  дзюдо  и  самбо,   г. Тосно,│    2006 год     │        4 000         │

│     │Ленинградская область                              │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Спортивный   комплекс   (1-й пусковой    комплекс),│    2008 год     │        20 000        │

│     │г. Тихвин, Ленинградская область                   │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Детский  спортивный  учебно-тренировочный  комплекс│    2006 год     │        3 700         │

│     │ДЮСШ, а.Джерокай,  Шовгеновский  район,  Республика│                 │                      │

│     │Адыгея                                             │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Спорткомплекс,   с. Маджалис,   Кайтагский   район,│    2006 год     │        8 600         │

│     │Республика Дагестан                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Псыгансу,│    2006 год     │        24 000        │

│     │Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика   │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Спортивный комплекс, ст. Павловская,  Краснодарский│    2006 год     │        28 300        │

│     │край                                               │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Многофункциональный      спортивный       комплекс,│    2007 год     │        20 000        │

│     │г. Краснодар                                       │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Спортивный комплекс, г. Донецк, Ростовская область │    2006 год     │        15 000        │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Ледовый   дворец   на   2500 мест,   г. Йошкар-Ола,│    2006 год     │        42 200        │

│     │Республика Марий Эл                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Физкультурно-оздоровительный               комплекс│    2006 год     │        3 000         │

│     │(реконструкция Дома военно-технического  обучения),│                 │                      │

│     │г. Ардатов, Республика Мордовия                    │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Физкультурно-спортивный                   комплекс,│    2006 год     │        6 000         │

│     │пос. Зубово-Поляна,     Зубово-Полянский     район,│                 │                      │

│     │Республика Мордовия                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Физкультурно-спортивный комплекс, г. Ковылкино,  МО│    2006 год     │        7 000         │

│     │Ковылкино, Республика Мордовия                     │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Государственное     учреждение      дополнительного│    2006 год     │        20 000        │

│     │образования        детей        "Специализированная│                 │                      │

│     │детско-юношеская школа  олимпийского  резерва  N 3"│                 │                      │

│     │Министерства физической культуры и спорта Чувашской│                 │                      │

│     │Республики (реконструкция  открытого  плавательного│                 │                      │

│     │бассейна), г. Новочебоксарск, Чувашская Республика │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Республиканское     государственное      учреждение│    2006 год     │        27 000        │

│     │дополнительного   образования   "Специализированная│                 │                      │

│     │детско-юношеская школа олимпийского резерва N 4  по│                 │                      │

│     │хоккею с шайбой" Министерства физической культуры и│                 │                      │

│     │спорта Чувашской Республики (реконструкция ледового│                 │                      │

│     │стадиона  "Сокол"),  г. Новочебоксарск,   Чувашская│                 │                      │

│     │Республика                                         │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Физкультурно-спортивный    комплекс,    г. Алатырь,│    2006 год     │        17 500        │

│     │Чувашская Республика                               │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Физкультурно-оздоровительный комплекс,  г. Шумерля,│    2006 год     │        17 500        │

│     │Чувашская Республика                               │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Физкультурно-оздоровительный  комплекс,  п. Кугеси,│    2006 год     │        28 500        │

│     │Чебоксарский район, Чувашская Республика           │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Физкультурно-спортивный   комплекс,    с. Шихазаны,│    2006 год     │        15 400        │

│     │Канашский район, Чувашская Республика              │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Спортивный корпус по ул.Ванеева в Советском районе,│    2008 год     │        30 000        │

│     │г. Нижний Новгород                                 │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Физкультурно-оздоровительный комплекс,  г. Городец,│    2007 год     │        15 000        │

│     │Нижегородская область                              │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 42  x│    2006 год     │        5 900         │

│     │24 м, п. Илек, Илекский район, Оренбургская область│                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Физкультурно-оздоровительный  комплекс  с   ледовой│    2006 год     │        19 500        │

│     │ареной (61x30 м) СДЮШОР N 1, г. Оренбург           │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Областная специализированная детско-юношеская школа│    2007 год     │        60 000        │

│     │олимпийского  резерва  (гимнастический   комплекс в│                 │                      │

│     │микрорайоне  N 5  3-ей  очереди  застройки   жилого│                 │                      │

│     │района Арбеково по пр.Строителей), г. Пенза        │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Физкультурно-оздоровительный              комплекс,│    2006 год     │        12 000        │

│     │г. Краснокамск, Пермская область                   │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Спортивный комплекс, п. Суходол, Сергиевский район,│    2007 год     │        10 000        │

│     │Самарская область                                  │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Физкультурно-оздоровительный  комплекс  с   ледовой│    2006 год     │        51 000        │

│     │ареной по ул. Ново-Астраханской в Заводском районе,│                 │                      │

│     │Саратовская область                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК 1),  г. Куса,│    2006 год     │        11 000        │

│     │Челябинская область                                │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Физкультурно-спортивный    комплекс        (ФСК 1),│    2006 год     │        11 000        │

│     │г. Кыштым, Челябинская область                     │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Плавательный бассейн, г. Горно-Алтайск, Республика │    2006 год     │        32 200        │

│     │Алтай                                              │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Реконструкция ШВСМ  им. Д.М. Миндиашвили  по  видам│    2007 год     │        50 000        │

│     │борьбы, г. Красноярск                              │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│     │Итого по разделу                                   │                 │       771 100        │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Другие объекты по направлению "Массовый  спорт"  по│                 │        15 000        │

│     │мере  разработки  и  утверждения   проектно-сметной│                 │                      │

│     │документации                                       │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Проведение   проектно-изыскательских       работ по│                 │        20 000        │

│     │стройкам  и  объектам  раздела   "Массовый   спорт"│                 │                      │

│     │(разработка типовых проектов)                      │                 │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│     │Итого                                              │                 │       862 700        │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

______________________________

* Объекты, не включенные в перечень на 2006 год, могут быть профинансированы за счет средств от проведения лотереи и (или) в последующие годы за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 настоящая Программа дополнена приложением N 3.1

Приложение N 3.1

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Перечень
объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в 2007 - 2010 годах в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│        Наименование объекта         │Срок ввода │      Государственные капитальные вложения      │

│                                     │в действие ├──────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│                                     │           │ 2007 год │ 2008 год  │  2009 год  │  2010 год  │

├─────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┤

│                                                                                                  │

│                                   Направление "Массовый спорт"                                   │

│                                                                                                  │

├─────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│                                     │           │ 2416500  │  2756000  │  4495000   │  5083000   │

├─────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┤

│                                                                                                  │

│                            1. Массовый спорт в образовательных учреждениях                       │

│                                                                                                  │

├─────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│                                     │           │ 1457000  │  855800   │  2475000   │  2786500   │

├────┬────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 1. │Спортивный   зал,    с. Засосна,│ 2007 год  │   8000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Красногвардейский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Белгородская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 2. │Ладомировская            средняя│ 2008 год  │    -     │   8500    │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Ладомировка,       Ровеньской│           │          │           │            │            │

│    │район, Белгородская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 3. │Профессиональное  училище  N 18.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Ракитное,      Белгородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 4. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │школа  N 2.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал  с  плавательным  бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Томаровка,     Белгородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 5. │Бориспольская            средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17 500   │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Борисполье,       Ракитянский│           │          │           │            │            │

│    │район, Белгородская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 6. │Борисовская              средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60 000   │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │плавательным          бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Борисовка,                 │           │          │           │            │            │

│    │ул. Советская, 1,   Белгородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 7. │Школа N 17. Бассейн,  г. Ковров,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │ул. Волго-Донская,          1-б,│           │          │           │            │            │

│    │Владимирская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 8. │Кадетский                корпус.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Радужный,  квартал     17, 1,│           │          │           │            │            │

│    │Владимирская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│ 9. │Школа       N 42.       Бассейн,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │Институтский    городок,     20,│           │          │           │            │            │

│    │г. Владимир                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│10. │СДЮШОР  по  легкой    атлетике и│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │дзюдо    Володарского    района.│           │          │           │            │            │

│    │Физкультурно-оздоровительный    │           │          │           │            │            │

│    │комплекс  по   ул. 2-я Мичурина,│           │          │           │            │            │

│    │г. Брянск                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│11. │Стародубская             средняя│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 3.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Стародуб,   ул. Ленина,   14,│           │          │           │            │            │

│    │Брянская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│12. │Специализированная              │ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │детско-юношеская      спортивная│           │          │           │            │            │

│    │школа  олимпийского    резерва в│           │          │           │            │            │

│    │Фокинском                районе.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Брянск                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│13. │Реконструкция специализированной│ 2007 год  │  47400   │     -     │     -      │     -      │

│    │детско-юношеской           школы│           │          │           │            │            │

│    │олимпийского          резерва по│           │          │           │            │            │

│    │спортивной            гимнастике│           │          │           │            │            │

│    │Л.Латыниной    в    г. Обнинске,│           │          │           │            │            │

│    │Калужская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│14. │Многофункциональный  зал   школы│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │N 9, г. Буй, Костромская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│15. │Межшкольный спортивный  комплекс│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │с    универсальным       залом и│           │          │           │            │            │

│    │легкоатлетическим       манежем,│           │          │           │            │            │

│    │г. Липецк                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│16. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Спасское,  Воловский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Липецкая область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│17. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Бутырки,  Грязинский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Липецкая область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│18. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Политово,  Данковский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Липецкая область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│19. │ДЮСШ "Орел-Карат". Строительство│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │второй    очереди    спортивного│           │          │           │            │            │

│    │комплекса,       Железнодорожный│           │          │           │            │            │

│    │район, г. Орел                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│20. │Морозово   Борковская    средняя│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Морозовы Борки,  Сапожковский│           │          │           │            │            │

│    │район, Рязанская область        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│21. │Захаровская              средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Захарово, Рязанская область  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│22. │Кадомская                средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пгт Кадом, Рязанская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│23. │Сараевская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Сараи, Рязанская область  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│24. │Кораблинская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,  г. Кораблино,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│25. │Октябрьская              средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │пос. Октябрьский,   Михайловский│           │          │           │            │            │

│    │район, Рязанская область        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│26. │Пителенская              средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Пителено,        Рязанская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│27. │Сотницинская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Сотницино, Сасовский район,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│28. │Михайловская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 3.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Михайлов, Рязанская область  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│29. │Баграмовская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Баграмово, Рыбновский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│30. │Ильинская                средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Ильинка,  Скопинский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│31. │Спортивно-оздоровительный       │ 2007 год  │  19330   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс                 средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной школы N 9  в│           │          │           │            │            │

│    │мкр.   "Восток"   в   г. Вязьма,│           │          │           │            │            │

│    │Смоленская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│32. │Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Рудниково, Торжокский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│33. │Педагогическое          училище.│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Торжок, Тверская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│34. │Гимназия                    N 2.│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Нелидово, Тверская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│35. │Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Кесова Гора, Тверская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│36. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 7.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Вышний Волочек, Тверская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│37. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 1.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Западная Двина, Тверская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│38. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Лукино,   Сандовский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│39. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа  N 5.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Бежецк, Тверская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│40. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Брылино, Кесовогорский район,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│41. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Нерль,   Калязинский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│42. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Страшевичи, Торжокский район,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│43. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 2.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,   г. Данилов,   Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│44. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Некрасовское,   Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│45. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 9.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,   г. Данилов,   Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│46. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Новый   Некоуз,   Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│47. │УОР   N 3.   Многофункциональный│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │зал, г. Москва, ул. Ткацкая     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│48. │Лицей                    N 1502.│ 2007 год  │  15000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,            г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Молостовых                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│49. │СДЮШОР N 76. Многофункциональный│ 2007 год  │  55000   │     -     │     -      │     -      │

│    │зал  с   баcсейном,   г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │Бескудниковский б-р             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│50. │ДЮСШ   N 8.   Крытый     каток с│ 2007 год  │  42000   │     -     │     -      │     -      │

│    │искусственным льдом,  г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Глаголева                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│51. │ДЮСШ  N 85.   Крытый     каток с│ 2007 год  │  60000   │     -     │     -      │     -      │

│    │искусственным льдом,  г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Бестужевых                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│52. │СДЮШОР N 51. Многофункциональный│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │зал,     г. Москва,     ул. 16-я│           │          │           │            │            │

│    │Парковая                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│53. │Школа  N 201.  Стадион-площадка,│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │г. Москва,    ул. З.    и     А.│           │          │           │            │            │

│    │Космодемьянских                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│54. │Школа N 966. Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал, г. Москва, ул. Декабристов │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│55. │Школа N 1099.  Стадион-площадка,│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │г. Москва, ул. Ротерта          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│56. │Школа                    N 1515.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Москва,         ул. Народного│           │          │           │            │            │

│    │Ополчения                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│57. │Школа N 791. Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал, г. Москва, ул. Бутлерова   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│58. │Школа  N 693  и  школа   N 1107.│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │Стадион-площадка, г. Москва,    │           │          │           │            │            │

│    │Соловьиный проезд               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│59. │Школа N 425. Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал,                  г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Петрозаводская              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│60. │Школа N 656. Многофункциональный│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │зал, г. Москва,  Бескудниковский│           │          │           │            │            │

│    │пер.                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│61. │Школа. Многофункциональный  зал,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │г. Москва, ул. Подольская       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│62. │Школа  N 283.  Стадион-площадка,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │г. Москва, ул. Широкая          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│63. │Школа N 1038.  Стадион-площадка,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │г. Москва, Ясный проезд         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│64. │Школа                    N 1107.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Москва, Соловьиный проезд    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│65. │Школа N 520. Многофункциональный│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │зал, г. Москва, ул. Винокурова  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│66. │Школа                    N 1666.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,  г. Москва,   Зеленый│           │          │           │            │            │

│    │просп.                          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│67. │Школа. Многофункциональный зал с│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │бассейном,            г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Лескова                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│68. │Школа                    N 1877.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,            г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Краснодонская               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│69. │Гимназия                   N 21.│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Архангельск                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│70. │Лицей N 19.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал, г. Архангельск             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│71. │Школа N 82.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал,  г. Котлас,   Архангельская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│72. │Школа  N 17.   Стадион-площадка,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │г. Котлас, Архангельская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│73. │Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Верховажье,       Вологодская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│74. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Бабаево, Вологодская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│75. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. им. Бабушкина,    Вологодская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│76. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,           пос. Кадуй,│           │          │           │            │            │

│    │Вологодская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│77. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │школа. Многофункциональный зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном, г. Вологда           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│78. │Кировская                  ДЮСШ.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Кировск,  ул. Советская,   1,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│79. │Лицей   N 1.   Стадион-площадка,│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │г. Всеволожск,      ул. Межевая,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│80. │Всеволожская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка, г. Всеволожск,│           │          │           │            │            │

│    │мкр-н. Южный,      Ленинградская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│81. │Сертоловская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,  г. Сертолово,│           │          │           │            │            │

│    │Всеволожский              район,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Д. Кожемякина, Ленинградская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│82. │Выборгская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Выборг, Ленинградская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│83. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │дер. Кипень,       Ломоносовский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ленинградская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│84. │Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа   N 2.   Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Луга,          пер. Связи, 4,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│85. │Универсальный         спортивный│ 2007 год  │  60000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс.  КДЮСШ,  Долина  Уюта,│           │          │           │            │            │

│    │г. Мурманск                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│86. │Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │  10000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс  Училища   олимпийского│           │          │           │            │            │

│    │резерва  в  Центральном   районе│           │          │           │            │            │

│    │Волгограда по ул. Советской, 38,│           │          │           │            │            │

│    │г. Волгоград                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│87. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 2.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,  пос. Энем,   ул. Сивачева,│           │          │           │            │            │

│    │58,    Тахтамукайский     район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Адыгея               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│88. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 5.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,   г. Майкоп,   ул. Пушкина,│           │          │           │            │            │

│    │173, Республика Адыгея          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│89. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 1.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Адыгейск, просп. Ленина,│           │          │           │            │            │

│    │16, Республика Адыгея           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│90. │Адыгейская       республиканская│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │детско-юношеская      спортивная│           │          │           │            │            │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Майкоп,   ул. Гагарина,   50,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Адыгея               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│91. │Адыгейская       республиканская│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17 500   │

│    │гимназия.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,    г. Майкоп,    Республика│           │          │           │            │            │

│    │Адыгея                          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│92. │Средняя               школа N 1.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Экажево, ул. Джабагиева,  47,│           │          │           │            │            │

│    │Назрановский  район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Ингушетия                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│93. │Средняя  школа   N 5.   Бассейн,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │г. Назрань,  ул. Муталиева,  24,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│94. │Средняя              школа N 23.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Инарки,  Малгобекский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│95. │Средняя               школа N 2.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17 500   │

│    │Многофункциональный зал, станица│           │          │           │            │            │

│    │Троицкая,   Сунженский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│96. │Средняя               школа N 3.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17 500   │

│    │Многофункциональный зал, станица│           │          │           │            │            │

│    │Нестеровская, Сунженский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│97. │Дворец    спорта,     г. Элиста,│ 2007 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Республика Калмыкия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│98. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа N 18.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,      г. Славянск-на-Кубани,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│99. │Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа N 16.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,       станица Новопавловка,│           │          │           │            │            │

│    │Белоглинский              район,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│100.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа  N 4.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,           с. Александровка,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│101.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа  N 8.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,       станица Николаевская,│           │          │           │            │            │

│    │Успенский  район,  Краснодарский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│102.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │школа       N 18.       Бассейн,│           │          │           │            │            │

│    │г. Изобильный, ул. Бонивура,  1,│           │          │           │            │            │

│    │Ставропольский край             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│103.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │школа       N 1.        Бассейн,│           │          │           │            │            │

│    │станица Курская,    ул. Акулова,│           │          │           │            │            │

│    │56,               Курский район,│           │          │           │            │            │

│    │Ставропольский край             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│104.│Средняя                   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Гуково, Ростовская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│105.│Средняя                   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Багаевский   район,   Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│106.│Средняя                   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Боковский   район,    Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│107.│Средняя                   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Верхнедонской район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│108.│Средняя                   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Дубовский   район,    Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│109.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │станица Обливская,     Обливский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ростовская область       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│110.│Средняя               школа N 3.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │городское              поселение│           │          │           │            │            │

│    │Семикаракорск,   Семикаракорский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ростовская область       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│111.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │городское   поселение    Сальск,│           │          │           │            │            │

│    │Сальский    район,    Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│112.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Октябрьский  район,   Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│113.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │городское поселение Усть-Донецк,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│114.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Ростов-на-Дону               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│115.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Белокалитвинский          район,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│116.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Новошахтинск,      Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│117.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Волгодонской  район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│118.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Егорлыкский  район,   Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│119.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Зерноградский район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│120.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Зимовниковский район, Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│121.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Кагальницкий  район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│122.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Куйбышевский  район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│123.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Морозовский  район,   Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│124.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Орловский   район,    Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│125.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Песчанокопский район, Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│126.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный  зал,   пос.│           │          │           │            │            │

│    │Черемухи,  Мартыновский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│127.│Средняя школа. Стадион-площадка,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Ремонтненский район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│128.│Средняя                   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Родионово-Несветайский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│129.│Спортивно-оздоровительный       │ 2007 год  │  15500   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс,           г. Белорецк,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Башкортостан         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│130.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │   7700   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс               Уфинского│           │          │           │            │            │

│    │топливно-энергетического        │           │          │           │            │            │

│    │колледжа,   г. Уфа,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Башкортостан                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│131.│Многофункциональный зал основной│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательной       школы,│           │          │           │            │            │

│    │с. Иткинеево, Янаульский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Башкортостан         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│132.│Основная     общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 1.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, с. Ермолаево, Куюргазинский│           │          │           │            │            │

│    │район, Республика Башкортостан  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│133.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Первомайский,              │           │          │           │            │            │

│    │Стерлитамакский           район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Башкортостан         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│134.│Школа       N 21.       Бассейн,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Белорецк,          Республика│           │          │           │            │            │

│    │Башкортостан                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│135.│Башкирская             гимназия.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,           с. Мраково,│           │          │           │            │            │

│    │Кутарчинский  район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Башкортостан                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│136.│Пристрой  спортзала  к   школе в│ 2007 год  │   4250   │     -     │     -      │     -      │

│    │пос. Куженер,  Республика  Марий│           │          │           │            │            │

│    │Эл                              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│137.│Косолаповская   средняя   школа.│ 2007 год  │   6400   │     -     │     -      │     -      │

│    │Спортзал,         с. Косолапово,│           │          │           │            │            │

│    │Мари-Турекский район, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│138.│Спортивный зал школы в д. Юксары│ 2007 год  │   4300   │     -     │     -      │     -      │

│    │Килемарского района,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│139.│Советская  средняя  школа   N 3.│ 2008 год  │    -     │   16700   │     -      │     -      │

│    │Бассейн,         пос. Советский,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Марий Эл             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│140.│Картуковская девятилетняя школа.│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │Стадион-площадка,  с. Картуково,│           │          │           │            │            │

│    │Горномарийский район, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│141.│Юринская                 средняя│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Юрино,   Юринский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Марий Эл             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│142.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │школа.  Бассейн,   с. Микряково,│           │          │           │            │            │

│    │Горномарийский район, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│143.│Новоторъяльская          средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Бассейн,   пос. Новый    Торъял,│           │          │           │            │            │

│    │Новоторъяльский           район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Марий Эл             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│144.│Параньгинская            средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Бассейн,          пос. Параньга,│           │          │           │            │            │

│    │Параньгинский район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│145.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Кадошкинской общеобразовательной│           │          │           │            │            │

│    │средней школы  в  пос. Кадошкино│           │          │           │            │            │

│    │Кадошкинского района, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│146.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  31120   │     -     │     -      │     -      │

│    │Лямбирской               средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной школы N 1  в│           │          │           │            │            │

│    │с. Лямбирь  Лямбирского  района,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│147.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Ромодановской            средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной школы N 1  в│           │          │           │            │            │

│    │пос. Ромоданово   Ромодановского│           │          │           │            │            │

│    │района, Республика Мордовия     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│148.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Семилейской  общеобразовательной│           │          │           │            │            │

│    │средней    школы,    с. Семилей,│           │          │           │            │            │

│    │Кочкуровский  район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│149.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  17215   │     -     │     -      │     -      │

│    │Рыбкинской   общеобразовательной│           │          │           │            │            │

│    │средней школы в  с. Рыбкино,  МО│           │          │           │            │            │

│    │Ковылкино, Республика Мордовия  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│150.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  25000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Темниковской общеобразовательной│           │          │           │            │            │

│    │школы   N 2    в    г. Темникове│           │          │           │            │            │

│    │Темниковского района, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│151.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  12620   │     -     │     -      │     -      │

│    │Дубенской                средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной  школы  N 1,│           │          │           │            │            │

│    │с. Дубенки,   Дубенский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│152.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  23062   │     -     │     -      │     -      │

│    │Большеигнатовской        средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной       школы,│           │          │           │            │            │

│    │с. Большое             Игнатово,│           │          │           │            │            │

│    │Большеигнатовский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│153.│Лыжная  база  Подлеснотавленской│ 2007 год  │  27500   │     -     │     -      │     -      │

│    │общеобразовательной      средней│           │          │           │            │            │

│    │школы   Кочкуровского    района,│           │          │           │            │            │

│    │с. Подлесная  Тавла,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│154.│Стадион               Чамзинской│ 2007 год  │  25600   │     -     │     -      │     -      │

│    │общеобразовательной      средней│           │          │           │            │            │

│    │школы     N 1,     р.п. Чамзинка│           │          │           │            │            │

│    │Чамзинского  района,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│155.│Многофункциональный          зал│ 2007 год  │  30220   │     -     │     -      │     -      │

│    │Рузаевской               средней│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной школы  N 10,│           │          │           │            │            │

│    │г. Рузаевка, Республика Мордовия│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│156.│Специализированный           зал│ 2007 год  │  35000   │     -     │     -      │     -      │

│    │ВМХ-спорта             Саранской│           │          │           │            │            │

│    │общеобразовательной      средней│           │          │           │            │            │

│    │школы N 3, г. Саранск           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│157.│Тат-Юнкинская             школа.│ 2008 год  │    -     │   11000   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Торбеевский  район,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│158.│Кочкуровская             средняя│ 2008 год  │    -     │   15000   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Кочкурово,         Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│159.│Елховская     средняя     школа.│ 2008 год  │    -     │   15000   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Елховка,  Октябрьский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│160.│Явасская     средняя      школа.│ 2008 год  │    -     │   15000   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Явасс,       Зубово-Полянский│           │          │           │            │            │

│    │район, Республика Мордовия      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│161.│Рождественская           средняя│ 2008 год  │    -     │   15000   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Рождественное,    Ичалковский│           │          │           │            │            │

│    │район, Республика Мордовия      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│162.│Рузаевская    средняя     школа.│ 2008 год  │    -     │   25000   │     -      │     -      │

│    │Бассейн, г. Рузаевка, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│163.│Школа N 23. Бассейн, г. Саранск │ 2008 год  │    -     │   25000   │     -      │     -      │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│164.│Школа N 11. Бассейн, Октябрьский│ 2008 год  │    -     │   25000   │     -      │     -      │

│    │район, г. Саранск               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│165.│Инсарская  средняя  школа   N 2.│ 2009 год  │    -     │     -     │   15000    │     -      │

│    │Стадион,  г. Инсар,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│166.│Ковылкинская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   15000    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион,           г. Ковылкино,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│167.│Краснослободская  средняя  школа│ 2009 год  │    -     │     -     │   15000    │     -      │

│    │N 2. Стадион, с. Краснослободск,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│168.│Рузаевская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   15000    │     -      │

│    │общеобразовательная школа  N 10.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион, г. Рузаевка, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│169.│Зубово-Полянская         средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   15000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион,    с. Зубова    Поляна,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│170.│Ардатовская    средняя    школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   15000    │

│    │Стадион, г. Ардатов,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│171.│Атяшевская    средняя     школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   15000    │

│    │Стадион, с. Атяшево,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│172.│Ичалковская    средняя    школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   15000    │

│    │Стадион,  с. Ичалки,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Мордовия                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│173.│Темниковская СОШ  N 2.  Стадион,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   15000    │

│    │с. Темников, Республика Мордовия│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│174.│Рузаевская              СОШ N 8.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Рузаевка, Республика Мордовия│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│175.│Сосновоборская  средняя   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Сосновый бор,  ул. Ефимова,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Татарстан            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│176.│Большеатнинская  средняя  школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   27500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │стадион-площадка,     с. Большая│           │          │           │            │            │

│    │Атня,      Атнинский      район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Татарстан            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│177.│Общеобразовательная  школа  N 6.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Нижнекамск,   ул. Тукая,   5,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Татарстан            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│178.│Апастовская    средняя    школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │Крытый  каток  с   искусственным│           │          │           │            │            │

│    │льдом,             пгт Апастово,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Красноармейская,         65,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Татарстан            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│179.│Средняя      общеобразовательная│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │школа-гимназия             N 20.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Сарапул,           Удмуртская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│180.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа N 17.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,   г. Сарапул,    Удмуртская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│181.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2007 год  │  34700   │     -     │     -      │     -      │

│    │на территории ЯСОШ,  с. Яльчики,│           │          │           │            │            │

│    │Яльчикский   район,    Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│182.│Батыревская    средняя    школа.│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │Стадион-площадка,   с. Батырево,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│183.│Октябрьская    средняя    школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │с. Октябрьское,                 │           │          │           │            │            │

│    │Мариинско-Посадский       район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│184.│Семеновская    средняя    школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │с. Семеновское, Порецкий  район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│185.│Чуваштимяшская  средняя   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │Стадион-площадка,   с. Чувашские│           │          │           │            │            │

│    │Тимяши, Чувашская Республика    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│186.│Карачуринская   средняя   школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │дер. Карачуры,      Чебоксарский│           │          │           │            │            │

│    │район, Чувашская Республика     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│187.│Козловская  средняя  школа  N 2.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │Стадион-площадка,   г. Козловка,│           │          │           │            │            │

│    │Козловский   район,    Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│188.│Цивильская           специальная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа-интернат              N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Цивильск,  Цивильский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│189.│Здание                       для│ 2007 год  │   4000   │     -     │     -      │     -      │

│    │физкультурно-оздоровительных    │           │          │           │            │            │

│    │занятий ГОУ профтехучилища N 81,│           │          │           │            │            │

│    │г. Заволжье,       Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│190.│Спортивный корпус по ул. Ванеева│ 2008 год  │  48000   │   36100   │     -      │     -      │

│    │в  Советском  районе,  г. Нижний│           │          │           │            │            │

│    │Новгород                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│191.│Чкаловский      агропромышленный│ 2008 год  │    -     │   5000    │     -      │     -      │

│    │техникум.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,                г. Чкаловск,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Краснофлотская,           1,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│192.│Спасский        агропромышленный│ 2008 год  │    -     │   6000    │     -      │     -      │

│    │техникум.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, с. Спасское,  Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│193.│Сосновский      агропромышленный│ 2008 год  │    -     │   5000    │     -      │     -      │

│    │техникум.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,            пос. Сосновское,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│194.│Варнавинский                    │ 2009 год  │    -     │     -     │    5000    │     -      │

│    │технолого-экономический         │           │          │           │            │            │

│    │техникум.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,            р.п.  Варнавино,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│195.│Школа  N 1.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │зал,              пос. Ковернин,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Школьная,  2,  Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│196.│Дивеевская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │    7500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,    с. Дивеево,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│197.│Выездновская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │    5000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,    Арзамасский│           │          │           │            │            │

│    │район, Нижегородская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│198.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │    7500    │     -      │

│    │школа  N 16.   Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Павлово,        Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│199.│Шатковская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Шатки,       Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│200.│Пеля-Хованская           средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │    7500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Пеля-Хованский,  Починковский│           │          │           │            │            │

│    │район, Нижегородская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│201.│Бутурлинская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Бутурлино,   Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│202.│Тоншаевская              средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Тоншаево,     Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│203.│Воротынская              средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Воротынец,    Нижегородская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│204.│Межшкольный                     │ 2007 год  │  65800   │     -     │     -      │     -      │

│    │физкультурно-оздоровительный    │           │          │           │            │            │

│    │комплекс  с  ледовой    ареной в│           │          │           │            │            │

│    │пос.  Первомайский, Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│205.│Межшкольный                     │ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │физкультурно-оздоровительный    │           │          │           │            │            │

│    │комплекс с универсальным  залом,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Центральная,                │           │          │           │            │            │

│    │пос. Пригородный   Оренбургского│           │          │           │            │            │

│    │района, Оренбургская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│206.│Межшкольный                     │ 2008 год  │  37000   │     -     │     -      │     -      │

│    │физкультурно-оздоровительный    │           │          │           │            │            │

│    │комплекс с универсальным залом в│           │          │           │            │            │

│    │г. Сорочинск,    ул. Ворошилова,│           │          │           │            │            │

│    │Сорочинский район,  Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│207.│Школа    высшего     спортивного│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │мастерства. Стадион-площадка  на│           │          │           │            │            │

│    │1500  зрителей  с  искусственным│           │          │           │            │            │

│    │покрытием   поля    и    беговых│           │          │           │            │            │

│    │дорожек, г. Оренбург            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│208.│Школа    высшего     спортивного│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │мастерства.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал  с  плавательным  бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Ташла,   Тюльганский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Оренбургская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│209.│Спортивный   зал   к     школе в│ 2007 год  │  10625   │     -     │     -      │     -      │

│    │селе Пешая               Слобода│           │          │           │            │            │

│    │Нижнеломовского          района,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│210.│Пристрой  спортивного     зала к│ 2007 год  │   9720   │     -     │     -      │     -      │

│    │зданию  средней  школы,  с. Маис│           │          │           │            │            │

│    │Никольского  района,  Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│211.│Спортивный   зал   к     школе в│ 2007 год  │   5385   │     -     │     -      │     -      │

│    │с. Митрофаново     Башмаковского│           │          │           │            │            │

│    │района, Пензенская область      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│212.│Спортзал к школе в  с. Кириллово│ 2007 год  │   8405   │     -     │     -      │     -      │

│    │Земетчинского района, Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│213.│Спортзал     общеобразовательной│ 2007 год  │   9235   │     -     │     -      │     -      │

│    │средней   школы   в   с. Порзово│           │          │           │            │            │

│    │Камешкирского района, Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│214.│Пристрой к школе в с. Лебедевка,│ 2007 год  │  14550   │     -     │     -      │     -      │

│    │Пензенский   район,   Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│215.│Школа  N 71.   Стадион-площадка,│ 2007 год  │  10400   │     -     │     -      │     -      │

│    │г. Пенза, ул. Можайского, 1     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│216.│Школа  N 75.   Стадион-площадка,│ 2007 год  │  10400   │     -     │     -      │     -      │

│    │г. Пенза, ул. Тепличная, 18     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│217.│Школа N 30.  Многофункциональный│ 2007 год  │  23000   │     -     │     -      │     -      │

│    │зал, г. Пенза, ул. Мира, 62     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│218.│Школа  N 4.  Многофункциональный│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │зал, г. Пенза, ул. Володарского,│           │          │           │            │            │

│    │1                               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│219.│Школа N 11.  Многофункциональный│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │зал, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21а │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│220.│Малосердобинская средняя  школа.│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │Бассейн,    с. Малая    Сердоба,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│221.│Кондольская    средняя    школа.│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │Бассейн,          р.п.  Кондоль,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│222.│Морсовская    средняя     школа.│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Земетчинский  район,  Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│223.│Кочалейская   основная    школа.│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Каменский   район,    Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│224.│Школа N 10.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал, г. Пенза                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│225.│Школа N 45.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал, г. Пенза                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│226.│Наровчатская   средняя    школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │Бассейн, с. Наровчат, Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│227.│Городищенская средняя школа N 1.│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │Бассейн, с. Городище, Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│228.│Чертковская   основная    школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Бессоновский  район,  Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│229.│Лопуховская   основная    школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Бессоновский  район,  Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│230.│Татпенделская  основная   школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │Кузнецкий   район,    Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│231.│Школа N 56.  Многофункциональный│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │зал, г. Пенза                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│232.│Школа N 70.  Многофункциональный│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │зал, г. Пенза                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│233.│Школа N 40.  Многофункциональный│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │зал с бассейном, г. Пенза       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│234.│Нижнеломовская    школа     N 3.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Нижний   Ломов,    Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│235.│Пачелмская  средняя  школа  N 2.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный        зал, │           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Пачелма,        Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│236.│Белынская    основная     школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Белынь,   Пачелмский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│237.│Никитинская              средняя│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Никитинка,  Елховский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│238.│Государственное  образовательное│ 2009 год  │    -     │     -     │   27500    │     -      │

│    │учреждение  для    детей-сирот и│           │          │           │            │            │

│    │детей, оставшихся без  попечения│           │          │           │            │            │

│    │родителей,           специальная│           │          │           │            │            │

│    │(коррекционная)   школа-интернат│           │          │           │            │            │

│    │для детей сирот с отклонениями в│           │          │           │            │            │

│    │развитии.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,           стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │с. Камышла, Камышлинский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│239.│Кинельская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Кинель, Самарская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│240.│Челно-Вершинская         средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   70000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,     стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │с. Челно-Вершины,               │           │          │           │            │            │

│    │Челно-Вершинский          район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│241.│Саврушская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   27500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │стадион-площадка,    с. Савруха,│           │          │           │            │            │

│    │Похвистневский район,  Самарская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│242.│Сургутская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   27500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │стадион-площадка,   пос. Сургут,│           │          │           │            │            │

│    │Сергиевский   район,   Самарская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│243.│Шигонская                средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   70000    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,     стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │с. Шигоны,   Шигонский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│244.│Нефтегорская             средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Нефтегорск, Самарская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│245.│Большеглушицкая          средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   31500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │стадион-площадка,     с. Большая│           │          │           │            │            │

│    │Глушица, Большеглушицкий  район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│246.│Шенталинская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,      станица Шентала,│           │          │           │            │            │

│    │Шенталинский  район,   Самарская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│247.│Красноармейская          средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Красноармейское,             │           │          │           │            │            │

│    │Красноармейский район, Самарская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│248.│Хворостянская            средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Хворостянка,    Хворостянский│           │          │           │            │            │

│    │район, Самарская область        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│249.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │школа     в         квартале 7Б.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,          г. Чапаевск,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│250.│Новокуйбышевская         средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │общеобразовательная школа  N 20.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный        зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,    г. Новокуйбышевск,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│251.│Школа N 56.  Многофункциональный│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │зал,  г. Саратов,   3-й   проезд│           │          │           │            │            │

│    │Строителей, 3                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│252.│Общеобразовательная       школа.│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │Бассейн, пос. Сокол, Саратовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│253.│Профессиональное  училище  N 18.│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │Стадион-площадка,      г. Маркс,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Куйбышева, 234,  Саратовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│254.│Детский                 дом N 2.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Саратов, ул. Гвардейская, 7а │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│255.│Профессиональное  училище  N 53.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │Стадион-площадка, р.п.  Дергачи,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Советский,      Саратовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│256.│Санаторная       школа-интернат.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Хвалынск,   ул. Ленина,   40,│           │          │           │            │            │

│    │Саратовская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│257.│Многофункциональный             │ 2007 год  │  16000   │     -     │     -      │     -      │

│    │физкультурно-оздоровительный    │           │          │           │            │            │

│    │комплекс  по     ул. Курчатова в│           │          │           │            │            │

│    │г. Димитровграде,    Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│258.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2007 год  │  14500   │     -     │     -      │     -      │

│    │с   пришкольным     стадионом по│           │          │           │            │            │

│    │ул. Чапаева    в    г. Сенгилей,│           │          │           │            │            │

│    │Ульяновская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│259.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Чердаклинский район, Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│260.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │р.п. Вешкайма,       Вешкаймский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ульяновская область      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│261.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Николаевский район,  Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│262.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Мелекесский  район,  Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│263.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Старокулаткинский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Ульяновская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│264.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Кузоватовский район, Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│265.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Старомайнский район, Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│266.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Теренгульский район, Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│267.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Базарносызганский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Ульяновская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│268.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Павловский  район,   Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│269.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Новоспасский район,  Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│270.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Барыш, Ульяновская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│271.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Цильнинский  район,  Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│272.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Радищевский  район,  Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│273.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Новомалыклинский          район,│           │          │           │            │            │

│    │Ульяновская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│274.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Барышский   район,   Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│275.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Новоульяновск,    Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│276.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │Карсунский  район,   Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│277.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа.         Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Димитровград,     Ульяновская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│278.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа. Стадион-площадка, Сурский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ульяновская область      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│279.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа N 35.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,       г. Каменск-Уральский,│           │          │           │            │            │

│    │Свердловская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│280.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа N 108. Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Екатеринбург            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│281.│Богдановический                 │ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │механико-керамический  техникум.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Богданович,      Свердловская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│282.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа N 11.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Ишим, Тюменская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│283.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Большое Сорокино, Сорокинский│           │          │           │            │            │

│    │район, Тюменская область        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│284.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Маслянский,     Сладковский│           │          │           │            │            │

│    │район, Тюменская область        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│285.│Упоровская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Упорово,  Упоровский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Тюменская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│286.│Плавательный            бассейн,│ 2007 год  │  29563   │     -     │     -      │     -      │

│    │пос. Строителей,       г. Миасс,│           │          │           │            │            │

│    │Челябинская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│287.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа  N 9.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,           г. Горно-Алтайск,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Алтай                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│288.│Усть-Канская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Усть-Кан, Усть-Канский район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Алтай                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│289.│Блок    спортивного       зала в│ 2007 год  │  10000   │     -     │     -      │     -      │

│    │с. Ак-Чыраа  Овюрского  кожууна,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│290.│Блок спортивного зала 12х24 м  с│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │военным              кабинетом в│           │          │           │            │            │

│    │с. Кара-Чыраа      Сут-Хольского│           │          │           │            │            │

│    │кожууна, Республика Тыва        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│291.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа  N 8.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Кызыл, Республика Тыва  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│292.│Государственное  образовательное│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │учреждение    Республики    Тыва│           │          │           │            │            │

│    │"Тувинский       республиканский│           │          │           │            │            │

│    │лицей-интернат Республики Тыва".│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Кызыл, Республика Тыва       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│293.│Сарыг-Сепская            средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Сарыг-Сеп,        Каа-Хемский│           │          │           │            │            │

│    │кожуун, Республика Тыва         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│294.│Хемчикская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Тээли, Бай-Тайгинский кожуун,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│295.│Кок-Тейская            начальная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │образовательная    школа    N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Каа-Хем, Кызылский  кожуун,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│296.│Тывинский        республиканский│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │лицей-интернат.                 │           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Кызыл, Республика Тыва       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│297.│Туранская                средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Туран,  Пий-Хемский   кожуун,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│298.│Хор-Тайгинская           средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Хор-Тайга,       Сут-Хольский│           │          │           │            │            │

│    │кожуун, Республика Тыва         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│299.│Самагалтинская           средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Самагалтай,       Тес-Хемский│           │          │           │            │            │

│    │кожуун, Республика Тыва         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│300.│Торгалыгская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Торгалыг,        Улуг-Хемский│           │          │           │            │            │

│    │кожуун, Республика Тыва         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│301.│Ак-Талская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Ак-Тал, Чеди-Хольский кожуун,│           │          │           │            │            │

│    │                                │           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│302.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │школа   N 3.   Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Сорск, Республика Хакасия    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│303.│Бирикчульская            средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Бирикчуль,  Аскизский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Хакасия              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│304.│Реконструкция   школы    высшего│ 2007 год  │  37500   │     -     │     -      │     -      │

│    │спортивного мастерства по  видам│           │          │           │            │            │

│    │борьбы  имени   Д.Г.Миндиашвили,│           │          │           │            │            │

│    │г. Красноярск                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│305.│СДЮШОР  по   хоккею   с   шайбой│ 2007 год  │  58000   │     -     │     -      │     -      │

│    │(реконструкция хоккейного  корта│           │          │           │            │            │

│    │зимнего    стадиона     "Ермак")│           │          │           │            │            │

│    │г. Ангарск, Иркутская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│306.│Эдучанская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка, пос. Эдучанка,│           │          │           │            │            │

│    │Усть-Илимский  район,  Иркутская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│307.│ДЮСШ                  "Атланты".│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Иркутск,   ул. Академическая,│           │          │           │            │            │

│    │72                              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│308.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Казачинское,        Иркутская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│309.│Комплексная  ДЮСШ   олимпийского│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │резерва                "Ангара".│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,    г. Ангарск,│           │          │           │            │            │

│    │Иркутская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│310.│Общеобразовательная школа на  22│ 2007 год  │  50000   │     -     │     -      │     -      │

│    │класса в 14-м  военном  городке.│           │          │           │            │            │

│    │Бассейн, г. Омск                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│311.│Детско-юношеская      спортивная│ 2007 год  │  77500   │     -     │     -      │     -      │

│    │школа N 35.   Крытый     каток с│           │          │           │            │            │

│    │искусственным   льдом,   стадион│           │          │           │            │            │

│    │"Энергия", г. Омск              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│312.│Детский           юношеский клуб│ 2007 год  │  14500   │     -     │     -      │     -      │

│    │физической           подготовки.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный зал и крытая│           │          │           │            │            │

│    │хоккейная               коробка,│           │          │           │            │            │

│    │с. Знаменское, Омская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│313.│Основная     общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │школа.                  Бассейн,│           │          │           │            │            │

│    │р.пос. Саргатское,        Омская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│314.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │школа. Многофункциональный зал с│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,        р.пос. Русская│           │          │           │            │            │

│    │Поляна, Омская область          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│315.│Общеобразовательная       школа.│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │с. Седельниково, Омская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│316.│Гимназия    им. Горького    А.М.│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │Бассейн,      р.пос. Москаленки,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│317.│Детский           юношеский клуб│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │физической           подготовки.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,               │           │          │           │            │            │

│    │р.пос. Горьковское,       Омская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│318.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │школа. Бассейн, с. Большие  Уки,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│319.│Детский           юношеский клуб│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │физической           подготовки.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка, г. Называевск,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│320.│Общеобразовательная       школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │Бассейн,  г. Тюкалинск,   Омская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│321.│Детский           юношеский клуб│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │физической           подготовки.│           │          │           │            │            │

│    │Стадион-площадка,      с. Нижняя│           │          │           │            │            │

│    │Омка, Омская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│322.│Общеобразовательная       школа.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │Крытый  каток  с   искусственным│           │          │           │            │            │

│    │льдом,       р.п.  Нововаршавка,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│323.│Агинская  средняя   школа   N 3.│ 2007 год  │  33500   │     -     │     -      │     -      │

│    │Спортивный  зал,  пос. Агинское,│           │          │           │            │            │

│    │Агинский  Бурятский   автономный│           │          │           │            │            │

│    │округ                           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│324.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Дульдурга,     Дульдургинский│           │          │           │            │            │

│    │район,    Агинский     Бурятский│           │          │           │            │            │

│    │автономный округ                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│325.│Средняя      общеобразовательная│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Усть-Нарин,      Могойтуйский│           │          │           │            │            │

│    │район,    Агинский     Бурятский│           │          │           │            │            │

│    │автономный округ                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│326.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Цаган-Оль,       Могойтуйский│           │          │           │            │            │

│    │район,    Агинский     Бурятский│           │          │           │            │            │

│    │автономный округ                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│327.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Ортуй,  Могойтуйский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Агинский  Бурятский   автономный│           │          │           │            │            │

│    │округ                           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│328.│Спортивный   зал      гимназии в│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │с. Хоро Верхневилюйского  улуса,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│329.│Спортивный зал  в  с. Ытык-Кюель│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │Таттинского  улуса,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Саха (Якутия)                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│330.│Универсальный         спортивный│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс  ЧГИФКиС  в  с. Чурапча│           │          │           │            │            │

│    │Чурапчинского улуса,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Саха (Якутия)                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│331.│Спортивный   зал    Тыллыминской│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │средней   школы   в   с. Ломтука│           │          │           │            │            │

│    │Мегино-Кангаласского      улуса,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│332.│Средняя      общеобразовательная│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │школа N 20.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, г. Якутск, Республика  Саха│           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│333.│Намская                    ДЮСШ.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Намцы,     Намский      улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│334.│Сангарская                 ДЮСШ.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Сангар,   Кобяйский   улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│335.│Амгинская         педагогическая│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │гимназия.    Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,  с. Амга,  Амгинский  улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика         Саха         │           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│336.│Хампинская               средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная        школа│           │          │           │            │            │

│    │им. С.Ф.Гоголева.               │           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Хампа,    Вилюйский     улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика         Саха         │           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│337.│Намская                  средняя│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │общеобразовательная  школа  N 2.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Намцы,     Намский      улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│338.│Чурапчинская  школа-студия  N 1.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал.│           │          │           │            │            │

│    │Чурапчинский  улус,  с. Чурапча,│           │          │           │            │            │

│    │Республика         Саха         │           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│339.│Вилюйская              гимназия.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Вилюйск, пер. П. Семенова, 9,│           │          │           │            │            │

│    │Вилюйский улус, Республика  Саха│           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│340.│Покровская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 3.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Покровск,         ул. Братьев│           │          │           │            │            │

│    │Ксенофонтовых, 106, Хангаласский│           │          │           │            │            │

│    │улус, Республика Саха (Якутия)  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│341.│Нижне-Бехтянская         средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос.  Нижний             Бестях,│           │          │           │            │            │

│    │Мегино-Кангаласский        улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│342.│Харанская школа-лицей здоровья и│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │спорта. Многофункциональный зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Хара,     Мегино-Кангаласский│           │          │           │            │            │

│    │улус, Республика Саха (Якутия)  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│343.│Олекминская                ДЮСШ.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Олекминск,    ул. Молодежная,│           │          │           │            │            │

│    │14, Олекминский улус, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Саха (Якутия)                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│344.│Тойбохойская             средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная       школа.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Тойбохой,  Сунтарский   улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│345.│Сунтарская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 1.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Сунтар,   Сунтарский    улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│346.│Сунтарская               средняя│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │общеобразовательная  школа  N 3.│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Сунтар,   Сунтарский    улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│347.│Общеобразовательная  школа  N 2.│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Чернышевка, Анучинский район,│           │          │           │            │            │

│    │Приморский край                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│348.│ДЮКФП     "Юность".     Бассейн,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │с. Черниговка, ул. Буденного  (в│           │          │           │            │            │

│    │районе средних школ  N 1  и  8),│           │          │           │            │            │

│    │Приморский край                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│349.│ДЮСШ.  Многофункциональный  зал,│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │г. Уссурийск,                   │           │          │           │            │            │

│    │ул. Краснознаменная,  Приморский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│350.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │школа N 251. Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал   с бассейном,    г. Фокино,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Клубная, 2, Приморский край │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│351.│ДЮСШ "Ливадия".                 │ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Ливадия,       Находкинский│           │          │           │            │            │

│    │городской округ, Приморский край│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│352.│СДЮШОР N 1. Модульный спортивный│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │зал   по      пер. Молдавскому в│           │          │           │            │            │

│    │Индустриальном           районе,│           │          │           │            │            │

│    │г. Хабаровск                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│353.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа N 11.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал, Южный округ, г. Хабаровск  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│354.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │школа N 14.    Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Комсомольск-на-Амуре,        │           │          │           │            │            │

│    │ул. Васянина,   1,   Хабаровский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│355.│Средняя      общеобразовательная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа N 23.  Многофункциональный│           │          │           │            │            │

│    │зал,    г. Комсомольск-на-Амуре,│           │          │           │            │            │

│    │просп. Октябрьский,          19,│           │          │           │            │            │

│    │Хабаровский край                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│356.│Средняя  образовательная   школа│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │N 1.           Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Южно-Сахалинск,   Сахалинская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│357.│Гимназия                    N 1.│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Южно-Сахалинск,   Сахалинская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│358.│Средняя  образовательная   школа│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   10000    │

│    │N 2.           Стадион-площадка,│           │          │           │            │            │

│    │г. Поронайск,        Сахалинская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│359.│Детско-юношеская      спортивная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа. Многофункциональный  зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Биробиджан,   ул. Пионерская,│           │          │           │            │            │

│    │81а,    Еврейская     автономная│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│360.│Центр  детского  творчества   МО│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │"Октябрьский             район".│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │с. Амурзет, Еврейская автономная│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│361.│Детско-юношеская      спортивная│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │школа  МО  "Облученский  район".│           │          │           │            │            │

│    │Многофункциональный         зал,│           │          │           │            │            │

│    │г. Облучье,  ул. Денисова,   34,│           │          │           │            │            │

│    │Еврейская автономная область    │           │          │           │            │            │

│    │                                │           │          │           │            │            │

├────┴────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┤

│                                                                                                  │

│                              2. Массовый спорт по месту жительства                               │

│                                                                                                  │

├─────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│                                     │           │  959500  │  1900200  │  2020000   │  2296500   │

├────┬────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│362.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │г. Белгород                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│363.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,   пос. Супонево,│           │          │           │            │            │

│    │Брянский район, Брянская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│364.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Брянск                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│365.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Жуковка,│           │          │           │            │            │

│    │Брянская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│366.│Спорткомплекс   с   плавательным│ 2007 год  │  20000   │     -     │     -      │     -      │

│    │бассейном      в      г. Боброве│           │          │           │            │            │

│    │Бобровского района,  Воронежская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│367.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым залом, пос. Пригородный,│           │          │           │            │            │

│    │Калачеевский район,  Воронежская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│368.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,   с. Хвастовичи,│           │          │           │            │            │

│    │Калужская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│369.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом, г. Калуга                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│370.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Мещовск,│           │          │           │            │            │

│    │Калужская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│371.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом, Козельский район,│           │          │           │            │            │

│    │Калужская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│372.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Шарья, Костромская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│373.│Спортивный             корпус по│ 2008 год  │    -     │   30000   │     -      │     -      │

│    │ул. Высоковольтной в г. Скопине,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│374.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │р.п.  Шилово, Рязанская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│375.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │г. Михайлов, Рязанская область  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│376.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │г. Рыбное, Рязанская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│377.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │р.п.  Ермишь, Рязанская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│378.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Ряжск, Рязанская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│379.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │пос. Варские,  Рязанский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Рязанская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│380.│Крытая тренировочная площадка  с│ 2007 год  │  60000   │     -     │     -      │     -      │

│    │искусственным  льдом  по  ул. 25│           │          │           │            │            │

│    │Сентября, г. Смоленск           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│381.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,    г. Гагарин,│           │          │           │            │            │

│    │Смоленская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│382.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом     во     2-м│           │          │           │            │            │

│    │микрорайоне,      г. Десногорск,│           │          │           │            │            │

│    │Смоленская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│383.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым залом, р.п.  Мордово,   │           │          │           │            │            │

│    │Тамбовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│384.│2-я очередь строительства Дворца│ 2007 год  │  60000   │     -     │     -      │     -      │

│    │спорта "Юбилейный" в г. Твери   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│385.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     г. Кашин,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│386.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,   пос. Молоково,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│387.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     г. Кимры,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│388.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │г. Бологое, Тверская область    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│389.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,    пос. Есинка,│           │          │           │            │            │

│    │Ржевский район, Тверская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│390.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   пос. Спирово,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│391.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   г. Максатиха,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│392.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом, г. Тверь         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│393.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Калязин,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│394.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым  залом,   г. Весьегонск,│           │          │           │            │            │

│    │Тверская область                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│395.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │г. Переяславль-Залесский,       │           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│396.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,  пос. Пречистое,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│397.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,   г. Пошехонье,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│398.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Борисоглебский, Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│399.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом, г. Переяславль-Залесский,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│400.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Углич, Ярославская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│401.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Тутаев,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Розы Люксембург, Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│402.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым     залом,     г. Любим,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Октябрьская,            20а,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│403.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,    пос. Красные│           │          │           │            │            │

│    │ткачи,        ул. Б.Октябрьская,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославский  район,  Ярославская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│404.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   г. Ярославль,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Туманова, Дзержинский район,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│405.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Рыбинск,│           │          │           │            │            │

│    │Ярославская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│406.│Спортивно-оздоровительный       │ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс,             г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Лебедянская                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│407.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │Кавказский бульвар              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│408.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │льдом, г. Москва, г. Зеленоград,│           │          │           │            │            │

│    │мкр.20, корпус 2045             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│409.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Мосфильмовская              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│410.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. В.Лациса                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│411.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Крылатские Холмы            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│412.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,  г. Москва,  1-й│           │          │           │            │            │

│    │Пехотный пер.                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│413.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │г. Зеленоград,           мкр.14,│           │          │           │            │            │

│    │корпус 1446                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│414.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Донбасская                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│415.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │Керамический проезд             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│416.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Краснобогатырская           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│417.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Уссурийская                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│418.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │шоссе Энтузиастов               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│419.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Уткина                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│420.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Кусковская                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│421.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Фестивальная                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│422.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Москва, ул. Б.Академическая  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│423.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Москва,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Палехская                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│424.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │льдом, г. Москва, ул. Заповедная│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│425.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │льдом, г. Ухта, Республика Коми │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│426.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │г. Архангельск                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│427.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом, г. Архангельск           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│428.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом, г. Архангельск   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│429.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     г. Вельск,│           │          │           │            │            │

│    │Архангельская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│430.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом,  г. Северодвинск,│           │          │           │            │            │

│    │Архангельская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│431.│Центр здоровья и детского спорта│ 2008 год  │    -     │   25300   │     -      │     -      │

│    │(реконструкция        хоккейного│           │          │           │            │            │

│    │корта),            пос. Майский,│           │          │           │            │            │

│    │Вологодская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│432.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │    -     │   8300    │     -      │     -      │

│    │комплекс с универсальным игровым│           │          │           │            │            │

│    │залом,  г. Харовск,  Вологодская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│433.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   27500    │     -      │

│    │игровым  залом  и   плоскостными│           │          │           │            │            │

│    │сооружениями, г. Великий  Устюг,│           │          │           │            │            │

│    │Вологодская область             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│434.│Спортивный  центр  с   бассейном│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Череповец,        Вологодская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│435.│Спортивно-тренировочный    центр│ 2009 год  │    -     │   80000   │     -      │     -      │

│    │пляжного               волейбола│           │          │           │            │            │

│    │круглогодичного           цикла,│           │          │           │            │            │

│    │г. Зеленоградск, Калининградская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│436.│Спортивный комплекс (1  пусковой│ 2008 год  │  17500   │   17500   │     -      │     -      │

│    │комплекс),            г. Тихвин,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│437.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │г. Подпорожье,    просп. Ленина,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│438.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,    г. Отрадное,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Железнодорожная,         20,│           │          │           │            │            │

│    │Кировский  район,  Ленинградская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│439.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Приозерск, ул. Калинина, 41а,│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│440.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Лодейное                Поле,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Коммунаров, 6, Ленинградская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│441.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Луга,          ул. Миккели,7а│           │          │           │            │            │

│    │(микрорайон      "Центральный"),│           │          │           │            │            │

│    │Ленинградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│442.│Универсальный спортзал с детским│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │ледовым   полем,    г. Мурманск,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Челюскинцев                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│443.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом,  ЗАТО  Скалистый,│           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Оленья  Губа,   Мурманская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│444.│Крытый детский спортивный  каток│ 2007 год  │  30000   │     -     │     -      │     -      │

│    │с      искусственным      льдом,│           │          │           │            │            │

│    │г. Санкт-Петербург,             │           │          │           │            │            │

│    │ул. Танкистов, 26А              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│445.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │    -     │   23500   │     -      │     -      │

│    │комплекс, с. Экажево, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Ингушетия                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│446.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым    залом,    г. Назрань,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│447.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Мужичи,   Сунженский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Ингушетия            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│448.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Учкекен, Карачаево-Черкесская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│449.│Реконструкция        спортивного│ 2009 год  │  21000   │   34800   │     -      │     -      │

│    │комплекса   "Олимп"    ("Труд"),│           │          │           │            │            │

│    │г. Владикавказ,   ул. Шмулевича,│           │          │           │            │            │

│    │Республика              Северная│           │          │           │            │            │

│    │Осетия - Алания                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│450.│Дворец   единоборств   "Дзю-До",│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │г. Владикавказ,       Республика│           │          │           │            │            │

│    │Северная Осетия - Алания        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│451.│Реконструкция дома  культуры  на│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │700           мест           под│           │          │           │            │            │

│    │спортивно-оздоровительный       │           │          │           │            │            │

│    │комплекс   и   культурно-деловой│           │          │           │            │            │

│    │центр       в        квартале 74│           │          │           │            │            │

│    │ст. Кущевской по ул. Ленина, 16,│           │          │           │            │            │

│    │станица Кущевская, Краснодарский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│452.│Спортивный             комплекс,│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │г. Гулькевичи,     ул. Торговая,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│453.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,   г. Геленджик,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│454.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,    г. Лабинск,│           │          │           │            │            │

│    │Краснодарский край              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│455.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Апшеронск,        ул. Спорта,│           │          │           │            │            │

│    │Апшеронский район, Краснодарский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│456.│Дворец  зимних  видов   спорта в│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │525-м квартале (ледовая площадка│           │          │           │            │            │

│    │60х30м),          г. Ставрополь,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Тухачевского, Ставропольский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│457.│Спортивное ядро  с  трибуной  на│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │3000 мест в парке,  с. Курсавка,│           │          │           │            │            │

│    │Андроповский              район,│           │          │           │            │            │

│    │Ставропольский край             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│458.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,    с. Грачевка,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Ставропольская,           9,│           │          │           │            │            │

│    │Грачевский район, Ставропольский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│459.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,    с. Курсавка,│           │          │           │            │            │

│    │Андроповский              район,│           │          │           │            │            │

│    │Ставропольский край             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│460.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом  в   Светлоярском│           │          │           │            │            │

│    │районе,    р.п.  Светлый     Яр,│           │          │           │            │            │

│    │Волгоградская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│461.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │    -     │   35000   │     -      │     -      │

│    │комплекс     с     универсальным│           │          │           │            │            │

│    │спортивным    залом     48х24 м,│           │          │           │            │            │

│    │трибунами   на   1000     мест и│           │          │           │            │            │

│    │бассейном  с   ванной   25х14 м,│           │          │           │            │            │

│    │г. Ростов-на-Дону, ул. 26  июня,│           │          │           │            │            │

│    │103                             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│462.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │Матвеево-Курганский       район,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│463.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым залом, г. Семикаракорск,│           │          │           │            │            │

│    │Семикаракорский           район,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│464.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │станица Вешенская,   Шолоховский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ростовская область       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│465.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,    Первомайский│           │          │           │            │            │

│    │район, г. Ростов-на-Дону        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│466.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом,  г. Таганрог,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│467.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым  залом,   с. Покровское,│           │          │           │            │            │

│    │Неклиновский  район,  Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│468.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    Октябрьский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ростовская область       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│469.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Пролетарск,      Пролетарский│           │          │           │            │            │

│    │район, Ростовская область       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│470.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │льдом,    г. Азов,    Ростовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│471.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Зверево,│           │          │           │            │            │

│    │Ростовская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│472.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,     г. Баймак,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Башкортостан         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│473.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Шаран,    Шаранский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Башкортостан         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│474.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Киргиз-Мияки,      Миякинский│           │          │           │            │            │

│    │район, Республика Башкортостан  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│475.│Блок спортивного зала  при  Доме│ 2007 год  │   915    │     -     │     -      │     -      │

│    │культуры на 300 мест в с. Кукнур│           │          │           │            │            │

│    │МО   "Сернурский   муниципальный│           │          │           │            │            │

│    │район", Республика Марий Эл     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│476.│Бассейн     по     ул. К.Маркса,│ 2007 год  │  40000   │     -     │     -      │     -      │

│    │г. Йошкар-Ола, Республика  Марий│           │          │           │            │            │

│    │Эл                              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│477.│Плавательный           бассейн в│ 2007 год  │  31600   │     -     │     -      │     -      │

│    │г. Козьмодемьянске,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Марий Эл                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│478.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,  пос. Медведево,│           │          │           │            │            │

│    │Медведевский             район, │           │          │           │            │            │

│    │Республика Марий Эл             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│479.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,    с. Шойбулак,│           │          │           │            │            │

│    │Медведевский             район, │           │          │           │            │            │

│    │Республика Марий Эл             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│480.│Ледовый  дворец  в  г. Саранске,│ 2007 год  │  60000   │     -     │     -      │     -      │

│    │Республика Мордовия             │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│481.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом                   (стадион│           │          │           │            │            │

│    │Лисма - Светотехника),          │           │          │           │            │            │

│    │г. Саранск, Республика Мордовия │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│482.│Стадион  водных  видов   спорта,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │г. Саранск, Республика Мордовия │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│483.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │  40000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс   в   мкр.     4   - 5,│           │          │           │            │            │

│    │г. Елабуга, Республика Татарстан│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│484.│Спортивно-оздоровительный       │ 2008 год  │    -     │   48300   │     -      │     -      │

│    │комплекс для пгт Камское Устье и│           │          │           │            │            │

│    │Камско-Устьинского        района│           │          │           │            │            │

│    │Республики Татарстан, Республика│           │          │           │            │            │

│    │Татарстан                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│485.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Казань,  Вахитовский   район,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Х.Такташа,  81,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Татарстан                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│486.│Стадион-площадка,      г. Агрыз,│ 2009 год  │    -     │     -     │   10000    │     -      │

│    │ул. Чапаева, 95,      Республика│           │          │           │            │            │

│    │Татарстан                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│487.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │льдом,         г. Чистополь, 2-й│           │          │           │            │            │

│    │микрорайон, Чистопольский район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Татарстан            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│488.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │пос. Лаишево,         Республика│           │          │           │            │            │

│    │Татарстан                       │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│489.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Зеленодольск,  Зеленодольский│           │          │           │            │            │

│    │район, Республика Татарстан     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│490.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым  залом,   пос. Балезино,│           │          │           │            │            │

│    │Балезинский  район,   Удмуртская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│491.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     с. Алнаши,│           │          │           │            │            │

│    │Алнашинский  район,   Удмуртская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│492.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │  46185   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс     в      пос.  Ибреси│           │          │           │            │            │

│    │Ибресинского  района   Чувашской│           │          │           │            │            │

│    │Республики. Спортивный корпус  с│           │          │           │            │            │

│    │плавательным          бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│493.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2007 год  │  18800   │     -     │     -      │     -      │

│    │в     с. Батырево      Чувашской│           │          │           │            │            │

│    │Республики                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│494.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2007 год  │  38900   │     -     │     -      │     -      │

│    │в  с. Канаш  Канашского  района,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│495.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │  40000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс в г. Шумерля, Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│496.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2008 год  │    -     │   28700   │     -      │     -      │

│    │на    территории    Шемуршинской│           │          │           │            │            │

│    │сельской         администрации в│           │          │           │            │            │

│    │с. Шемурша, Шемуршинский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│497.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Моргауши,           Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│498.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом,   дер. Торханы,│           │          │           │            │            │

│    │Шумерлинский  район,   Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│499.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Козловка,  Козловский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│500.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │пос. Урмары,  Урмарский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│501.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Ядрин,    Ядринский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│502.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │с. Порецкое,   Порецкий   район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│503.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │с. Аликово,  Аликовский   район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│504.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Мариинский             Посад,│           │          │           │            │            │

│    │Мариинско-Посадский       район,│           │          │           │            │            │

│    │Чувашская Республика            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│505.│Физкультурно-спортивный комплекс│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │с    бассейном,    пос. Вурнары,│           │          │           │            │            │

│    │Вурнарский   район,    Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│506.│Физкультурно-спортивный         │ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │комплекс,   с. Красные    Четаи,│           │          │           │            │            │

│    │Красночетайский район, Чувашская│           │          │           │            │            │

│    │Республика                      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│507.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │  35000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс      в      микрорайоне│           │          │           │            │            │

│    │"Галанино",          г. Городец,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│508.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом  и   плавательным│           │          │           │            │            │

│    │бассейном,           г. Балахня,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│509.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,   г. Первомайск,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│510.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым     залом,     г. Саров,│           │          │           │            │            │

│    │Нижегородская область           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│511.│Стадион, г. Ясный,  Оренбургская│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│512.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   23800   │     -      │     -      │

│    │льдом (61х30  м),  пос. Тюльган,│           │          │           │            │            │

│    │Тюльганский район,  Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│513.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,  с. Курманаевка,│           │          │           │            │            │

│    │Курманаевский             район,│           │          │           │            │            │

│    │Оренбургская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│514.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым залом, с. Александровка,│           │          │           │            │            │

│    │Александровский           район,│           │          │           │            │            │

│    │Оренбургская область            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│515.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом,    г. Абдулино,│           │          │           │            │            │

│    │Абдулинский район,  Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│516.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым залом,  пос. Домбаровка,│           │          │           │            │            │

│    │Домбаровский район, Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│517.│Спортивный центр с  плавательным│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │бассейном,          с. Асекеево,│           │          │           │            │            │

│    │Асекеевский район,  Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│518.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым  залом,  с. Октябрьское,│           │          │           │            │            │

│    │Октябрьский район,  Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│519.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым  залом,   г. Соль-Илецк,│           │          │           │            │            │

│    │Соль-Илецкий район, Оренбургская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│520.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │пос. Переволоцкий,  Переволоцкий│           │          │           │            │            │

│    │район, Оренбургская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│521.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2007 год  │  23000   │     -     │     -      │     -      │

│    │комплекс     в      г. Кузнецке,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│522.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │льдом,  г. Кузнецк,   Пензенская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│523.│Спортивный  центр  с   бассейном│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │г. Сердобск, Пензенская область │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│524.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,    г. Каменка,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│525.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,    г. Заречный,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│526.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │г. Никольск,  Никольский  район,│           │          │           │            │            │

│    │Пензенская область              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│527.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │р.п.  Мокшан, Пензенская область│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│528.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,   с. Алексеевка,│           │          │           │            │            │

│    │Алексеевский  район,   Самарская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│529.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,    с. Кротовка,│           │          │           │            │            │

│    │Кинель-Черкасский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│530.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,    с. Тимашево,│           │          │           │            │            │

│    │Кинель-Черкасский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│531.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │пос. Усть-Кинельский, г. Кинель,│           │          │           │            │            │

│    │Самарская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│532.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │р.п.  Духовницкое,   Саратовская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│533.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │комплекс,    просп. Ульяновский,│           │          │           │            │            │

│    │Заволжский район, г. Ульяновск  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│534.│Физкультурно-оздоровительный    │ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │комплекс           г. Ульяновск,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Шолмова                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│535.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом     "Винновка",│           │          │           │            │            │

│    │г. Ульяновск                    │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│536.│Спортивный            комплекс в│ 2007 год  │  40000   │     -     │     -      │     -      │

│    │с. Исетское, Тюменская область  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│537.│Крытый хоккейный корт, г. Тюмень│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│538.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым     залом,     местность│           │          │           │            │            │

│    │Хойто-Гол,    Окинский    район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Бурятия              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│539.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     с. Аршан,│           │          │           │            │            │

│    │Тункинский   район,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Бурятия                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│540.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │пос. Заречный,      г. Улан-Удэ,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Бурятия              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│541.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     г. Кяхта,│           │          │           │            │            │

│    │Кяхтинский   район,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Бурятия                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│542.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом  на  озере  Щучье,│           │          │           │            │            │

│    │Селенгинский  район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Бурятия                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│543.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   с. Максимиха,│           │          │           │            │            │

│    │Баргузинский  район,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Бурятия                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│544.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     с. Эрзин,│           │          │           │            │            │

│    │Эрзинский   кожуун,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Тыва                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│545.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,    г. Шагонар,│           │          │           │            │            │

│    │Улуг-Хемский кожуун,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Тыва                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│546.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым     залом,     с. Тээли,│           │          │           │            │            │

│    │Бай-Тайгинский           кожуун,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Тыва                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│547.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   с. Сарыг-Сеп,│           │          │           │            │            │

│    │Каа-Хемский  кожуун,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Тыва                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│548.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым   залом,   пос. Копьево,│           │          │           │            │            │

│    │Орджоникидзевский         район,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Хакасия              │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│549.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,     с. Аскиз,│           │          │           │            │            │

│    │Аскизский   район,    Республика│           │          │           │            │            │

│    │Хакасия                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│550.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   31500    │

│    │игровым  залом  и   плоскостными│           │          │           │            │            │

│    │сооружениями,        г. Ангарск,│           │          │           │            │            │

│    │Иркутская область               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│551.│Стадион,  г. Саянск,   Иркутская│ 2009 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│552.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом     (стадион     "Химик"),│           │          │           │            │            │

│    │г. Кемерово                     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│553.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2007 год  │  29000   │     -     │     -      │     -      │

│    │льдом,  р.п. Чик,  Новосибирская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│554.│Спортивный центр с универсальным│ 2007 год  │  22700   │     -     │     -      │     -      │

│    │игровым залом, р.п.  Кормиловка,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│555.│Спортивная  арена  на   стадионе│ 2007 год  │  19800   │     -     │     -      │     -      │

│    │"Сибирский  Нефтяник",  г. Омск,│           │          │           │            │            │

│    │просп. Мира, 13                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│556.│Спортивный центр с универсальным│ 2007 год  │  27500   │     -     │     -      │     -      │

│    │игровым   залом,   г. Исилькуль,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│557.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2007 год  │  120000  │     -     │     -      │     -      │

│    │льдом,   г. Исилькуль,    Омская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│558.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом   на    стадионе│           │          │           │            │            │

│    │"Сибирский  Нефтяник",  г. Омск,│           │          │           │            │            │

│    │просп. Мира, 15                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│559.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │льдом,   ул. 6-я    Станционная,│           │          │           │            │            │

│    │г. Омск                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│560.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   87500   │     -      │     -      │

│    │игровым залом,  крытый   каток с│           │          │           │            │            │

│    │искусственным             льдом,│           │          │           │            │            │

│    │стадион-площадка,  г. Калачинск,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│561.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым     залом,      г. Омск,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Вавилова, 45                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│562.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым залом,  с. Седельниково,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│563.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым   залом,   г. Тюкалинск,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│564.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │льдом, г. Омск, ул. 3-я Кордная │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│565.│Стадион-площадка,  г. Исилькуль,│ 2008 год  │    -     │   10000   │     -      │     -      │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│566.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │г. Тара, Омская область         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│567.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым  залом,   г. Называевск,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│568.│Спортивный центр с бассейном  50│ 2009 год  │    -     │     -     │   50000    │     -      │

│    │м, г. Омск, мкр. "Прибрежный"   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│569.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым     залом,      г. Омск,│           │          │           │            │            │

│    │просп. Мира, 1А                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│570.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2009 год  │    -     │     -     │   60000    │     -      │

│    │льдом, г. Омск, ул. Конева      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│571.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │р.п. Черлак, Омская область     │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│572.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   40000    │

│    │р.п. Полтавка, Омская область   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│573.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   с. Усть-Ишим,│           │          │           │            │            │

│    │Омская область                  │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│574.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000    │

│    │льдом, г. Омск, просп. Мира, 98 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│575.│Спортивный              комплекс│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │"Высокогорье"         (I очередь│           │          │           │            │            │

│    │строительства), г. Чита         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│576.│Физкультурно-восстановительный  │ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │центр  (III  очередь)   стадиона│           │          │           │            │            │

│    │"Юность", г. Чита               │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│577.│Спортивный             комплекс,│ 2007 год  │  17600   │     -     │     -      │     -      │

│    │пос. Могойтуй,          Агинский│           │          │           │            │            │

│    │Бурятский автономный округ      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│578.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым   залом,   с. Дульдурга,│           │          │           │            │            │

│    │Дульдургинский  район,  Агинский│           │          │           │            │            │

│    │Бурятский автономный округ      │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│579.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым    залом,     с. Кункур,│           │          │           │            │            │

│    │Агинский  Бурятский   автономный│           │          │           │            │            │

│    │округ                           │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│580.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,   пос. Чокурдах,│           │          │           │            │            │

│    │Аллаиховский  улус,   Республика│           │          │           │            │            │

│    │Саха (Якутия)                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│581.│Спортивный центр с универсальным│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │игровым  залом,  с. Бердигестях,│           │          │           │            │            │

│    │Горный  улус,  Республика   Саха│           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│582.│Спортивный   зал   в   с. Диринг│ 2008 год  │    -     │   17500   │     -      │     -      │

│    │Чурапчинского улуса,  Республика│           │          │           │            │            │

│    │Саха (Якутия)                   │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│583.│Спортивный центр с универсальным│ 2009 год  │    -     │     -     │   17500    │     -      │

│    │игровым    залом,    с. Вилюйск,│           │          │           │            │            │

│    │Вилюйский улус, Республика  Саха│           │          │           │            │            │

│    │(Якутия)                        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│584.│Спортивный  центр  с  бассейном,│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │с. Чурапча,  Чурапчинский  улус,│           │          │           │            │            │

│    │Республика Саха (Якутия)        │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│585.│Спортивный центр с  плавательным│ 2008 год  │    -     │   40000   │     -      │     -      │

│    │бассейном,           г. Находка,│           │          │           │            │            │

│    │Приморский край                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│586.│Крытый  каток  с   искусственным│ 2008 год  │    -     │   60000   │     -      │     -      │

│    │льдом,    г. Большой     Камень,│           │          │           │            │            │

│    │Приморский край                 │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│587.│Спортивный центр с  плавательным│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │бассейном, г. Артем,  Приморский│           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│588.│Спортивный центр с  плавательным│ 2009 год  │    -     │     -     │   40000    │     -      │

│    │бассейном,        г. Партизанск,│           │          │           │            │            │

│    │Приморский                      │           │          │           │            │            │

│    │край                            │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│589.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым залом,  с. Новопокровка,│           │          │           │            │            │

│    │ул. Советская,   Красноармейский│           │          │           │            │            │

│    │район, Приморский край          │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│590.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым                    залом│           │          │           │            │            │

│    │с. Вольно-Надеждинское,         │           │          │           │            │            │

│    │ул. Дрегиса, 3а, Приморский край│           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│591.│Спортивный центр  в  Центральном│ 2007 год  │  17500   │     -     │     -      │     -      │

│    │округе, г. Комсомольск-на-Амуре,│           │          │           │            │            │

│    │Хабаровский край                │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│592.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   17500    │

│    │игровым                   залом,│           │          │           │            │            │

│    │г. Южно-Сахалинск,   Сахалинская│           │          │           │            │            │

│    │область                         │           │          │           │            │            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│593.│Спортивный центр с универсальным│ 2010 год  │    -     │     -     │     -      │   60000.   │

│    │игровым   залом   и   бассейном,│           │          │           │            │            │

│    │г. Анива, Сахалинская область   │           │          │           │            │            │

└────┴────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Перечень
объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Наименование объекта       │  Срок  │                        Государственные капитальные вложения*                        │

│                                 │ввода в ├──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┤

│                                 │действие│ 2006 год │2007 год │2008 год │ 2009  │ 2010  │2011 год│ 2012  │ 2013  │ 2014 │ 2015 │

│                                 │        │          │         │         │  год  │  год  │        │  год  │  год  │ год  │ год  │

├─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┤

│                                   I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация)                                   │

├───┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┤

│1. │Федеральное   государственное│2009 год│  11 000  │ 60 000  │ 35 000  │20 000 │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования       Воронежский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный      институт│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической культуры  (филиал)│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Московской    государственной│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │академии физической  культуры│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │(строительство               │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │учебно-спортивного           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │комплекса), г. Воронеж       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│2. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования  "Государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │училище олимпийского  резерва│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Бронницы        Московской│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │области",        г. Бронницы,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Московская область           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│  28 000  │ 19 000  │ 60 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  3 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│3. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования  "Государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднее      профессиональное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │училище олимпийского  резерва│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Щелково         Московской│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │области",         г. Щелково,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Московская область           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция        зданий и│2009 год│  36 100  │ 30 000  │ 40 000  │12 000 │       │        │       │       │      │      │

│   │спортсооружений              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  13 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│4. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования       "Московская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственная      академия│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической         культуры",│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │пос. Малаховка,    Московская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │область                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2007 год│          │ 12 900  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│5. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования       "Смоленская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственная      академия│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической культуры, спорта и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │туризма", г. Смоленск        │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция        зданий и│2007 год│  10 000  │  8 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спортсооружений              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  1 200   │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│6. │Международный           центр│2009 год│  38 800  │ 25 500  │  9 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │велоспорта, г. Тула          │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│7. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования   "Новомосковский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │колледж физической культуры и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спорта",     г. Новомосковск,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Тульская область             │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│  5 300   │  7 000  │  8 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│8. │Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования       "Российский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный   университет│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической культуры, спорта и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │туризма", г. Москва          │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция        зданий и│2014 год│          │         │         │       │       │        │37 000 │15 000 │23 000│      │

│   │спортсооружений              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │         │         │       │       │        │ 2 000 │ 1 500 │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│9. │Республиканский        лыжный│2006 год│  20 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │комплекс           имени Р.П.│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Сметаниной,     г. Сыктывкар,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республика Коми              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│10.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования                  │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │"Санкт-Петербургский         │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный   университет│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической   культуры   имени│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │П.Ф.               Лесгафта",│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Санкт-Петербург           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│  13 000  │ 35 000  │ 25 000  │ 4 000 │ 3 000 │ 3 000  │ 3 000 │ 5 000 │3 000 │19 000│

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  3 000   │         │         │ 2 000 │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│11.│Спортивный         комплекс с│2006 год│ 179 200  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │искусственным          льдом,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Санкт-Петербург,          │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Приморский район, оз. Долгое,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │квартал 30А, корп.21         │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│12.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования        "Кубанский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный   университет│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической культуры, спорта и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │туризма", г. Краснодар       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2011 год│          │         │         │       │       │ 37 000 │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │         │         │       │       │ 2 500  │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│13.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования    "Краснодарское│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственное       училище│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │олимпийского   резерва",   г.│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Краснодар                    │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство        зданий и│2008 год│  43 875  │ 80 000  │ 80 400  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спортсооружений              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  14 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│14.│Центр олимпийской  подготовки│2015 год│          │ 39 000  │ 30 000  │ 5 000 │ 5 000 │ 5 000  │ 5 000 │ 5 000 │5 000 │3 000 │

│   │"Верхняя               база",│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Кисловодск, Ставропольский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │край                         │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│15.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования    "Волгоградская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственная      академия│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической   культуры",    г.│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Волгоград                    │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция спортсооружений│2008 год│  19 800  │ 16 000  │ 15 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│16.│Спортивный комплекс  "Гребной│2006 год│  10 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │канал"            СДЮШОР N 5,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Ростов-на-Дону            │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│17.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования           Камский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный      институт│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической          культуры,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Набережные          Челны,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республика Татарстан         │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│          │ 10 000  │ 10 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │  2 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│18.│Реконструкция       комплекса│2008 год│  36 200  │  9 000  │ 21 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │трамплинов,         г. Нижний│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Новгород                     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│19.│Федеральное   государственное│2006 год│  14 500  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования   -    Чайковский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный      институт│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической           культуры│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │(учебно-спортивный комплекс в│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спортзоне  Основного   района│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Чайковского),           г.│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Чайковский, Пермская область │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│20.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования  "Государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │училище олимпийского  резерва│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Самары", г. Самара        │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│  22 500  │ 17 600  │ 30 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  2 000  │  1 500  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│21.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования      "Зауральский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │колледж физической культуры и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │здоровья",       г. Шадринск,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Курганская область           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2010 год│  10 800  │ 15 000  │ 10 000  │ 3 000 │ 3 500 │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 500  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│22.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования  Екатеринбургский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │колледж физической  культуры,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Екатеринбург              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│          │ 30 000  │ 10 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  3 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│23.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования        "Уральский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный   университет│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической   культуры",    г.│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Челябинск                    │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2010 год│  93 100  │ 30 000  │ 75 000  │ 3 000 │35 500 │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │  3 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│24 │Легкоатлетический     стадион│2006 год│  30 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │(3-я очередь  строительства),│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Челябинск                 │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│25.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования        "Иркутский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │техникум           физической│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │культуры", г. Иркутск        │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│  40 000  │ 50 000  │ 50 000  │ 8 000 │ 3 000 │ 5 000  │ 5 000 │ 5 000 │3 000 │3 000 │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  10 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│26.│Реконструкция  санной  трассы│2006 год│  4 500   │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │(комплекс              зимних│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спортсооружений),  г. Братск,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Иркутская область            │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│27.│Комплекс  для  зимних   видов│2006 год│  31 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спорта,      г. Междуреченск,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Кемеровская область          │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│28.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │высшего     профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования        "Сибирский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │государственный   университет│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической         культуры и│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │спорта", г. Омск             │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│  7 000   │ 11 000  │ 10 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│29.│Центр  подготовки   лыжников,│2008 год│  30 000  │ 30 000  │ 25 000  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Алдан,   Республика   Саха│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │(Якутия)                     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│30.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования       "Приморское│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Государственное       училище│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │олимпийского        резерва",│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Владивосток               │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2008 год│  22 500  │ 21 000  │ 18 600  │       │       │        │       │       │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │  1 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│31.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образовательное    учреждение│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │среднего    профессионального│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │образования Северный  колледж│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │физической культуры и  спорта│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Мончегорска,              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Мончегорск,     Мурманская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │область                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2013 год│          │         │         │       │       │        │       │20 000 │      │      │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │ 1 500 │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │Итого по разделу             │        │ 757 175  │ 556 000 │ 562 000 │55 000 │50 000 │ 50 000 │50 000 │50 000 │34 000│25 000│

├───┴─────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┤

│                                                    II. Антидопинговый центр                                                    │

├───┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┤

│32.│Всероссийский                │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │научно-исследовательский     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │институт физической  культуры│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │и   спорта   (государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │учреждение), г. Москва       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция  здания   (блок│2006 год│  21 200  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Б), г. Москва                │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │оборудование  антидопингового│        │ 136 800  │         │         │50 000 │       │        │50 000 │       │      │      │

│   │центра                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │Итого по разделу             │        │ 158 000  │         │         │50 000 │       │        │50 000 │       │      │      │

├───┴─────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┤

│                                      III. Спортивные базы (реконструкция, строительство)                                       │

├───┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┤

│33.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │унитарное         предприятие│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Учебно-тренировочный    центр│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │"Новогорск",  пос. Новогорск,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Химкинский район,  Московская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │область                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│ 180 000  │ 120 000 │ 120 000 │25 000 │20 000 │ 10 000 │10 000 │10 000 │15 000│15 000│

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  19 100  │ 30 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│34.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │унитарное         предприятие│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республиканский   Олимпийский│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │центр  "Озеро  Круглое",  п/о│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Озерецкое, Дмитровский район,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Московская область           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │реконструкция     Центральной│2006 год│ 130 125  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │базы конькобежного  спорта  с│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │искусственной    конькобежной│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │дорожкой     в г.     Коломне│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Московской области           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│ 294 000  │ 100 000 │ 100 000 │10 000 │10 000 │ 10 000 │20 000 │10 000 │10 000│15 000│

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  18 800  │ 20 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│35.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │унитарное         предприятие│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республиканская              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │учебно-тренировочная     база│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г. Руза,        с. Волынщино,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Рузский   район,   Московская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │область                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│  60 000  │ 150 000 │ 200 000 │10 000 │10 000 │ 20 000 │20 000 │10 000 │10 000│5 000 │

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  8 000   │ 20 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│36.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │унитарное         предприятие│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республиканская              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │учебно-тренировочная     база│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │"Ока",  г. Алексин,  Тульская│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │область                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│  80 000  │ 186 000 │ 70 000  │10 000 │10 000 │ 10 000 │10 000 │10 000 │5 000 │5 000 │

│   │зданий и  спортсооружений,  в│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │том числе для параолимпийских│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │и  сурдоолимпийских   сборных│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │команд России                │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  25 000  │ 10 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│37.│Федеральное   государственное│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │унитарное         предприятие│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Республиканский              │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │учебно-тренировочный комплекс│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │г.       Сочи,       г. Сочи,│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │Краснодарский край           │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │строительство и реконструкция│2015 год│  53 000  │ 100 000 │ 100 000 │25 000 │20 000 │ 20 000 │10 000 │10 000 │10 000│10 000│

│   │зданий и спортсооружений     │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │из них:                      │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   ├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │проектно-изыскательские      │        │  3 700   │ 35 000  │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │работы                       │        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │Итого по разделу             │        │ 797 125  │ 656 000 │ 590 000 │80 000 │70 000 │ 70 000 │70 000 │50 000 │50 000│50 000│

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│38.│Другие объекты по направлению│        │ 125 000  │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │"Спорт высших достижений"  по│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │мере разработки и утверждения│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

│   │проектно-сметной документации│        │          │         │         │       │       │        │       │       │      │      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│   │Итого                        │        │1 837 300 │1 212 000│1 152 000│185 000│120 000│120 000 │170 000│100 000│84 000│75 000│

└───┴─────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

_____________________________

* Объемы и сроки финансирования объектов уточняются ежегодно при формировании проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы.

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Ресурсное обеспечение по направлениям федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(с изменениями от 13 июля 2007 г.)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│                   Источники финансирования                    │          Объем средств           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                        I.  Массовый спорт                                        │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│1. Массовый спорт в образовательных                            │              58156               │

│ учреждениях - всего                                           │                                  │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе федеральный бюджет                        │             28851,8              │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе средства от проведения лотереи            │              10152               │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │бюджеты субъектов Российской Федерации                │             29304,2              │

├────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2. Массовый спорт по месту жительства - всего                  │             41950,7              │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе федеральный бюджет                        │             18456,9              │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе средства от проведения лотереи            │              16742               │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │бюджеты субъектов Российской Федерации                │             18413,8              │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │внебюджетные источники                                │               5080               │

├────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3. Организация пропаганды и сопровождение реализации  Программы│               1222               │

│- всего                                                        │                                  │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе федеральный бюджет                        │               978                │

│        ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │бюджеты субъектов Российской Федерации                │               244                │

├────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Всего по направлению                                           │             101328,7             │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе федеральный бюджет                        │             48286,7              │

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │бюджеты субъектов Российской Федерации                │              47962               │

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │внебюджетные источники                                │               5080               │

├────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                   II. Спорт высших достижений                                    │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│        │федеральный бюджет                                    │              5326,3              │

├────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Всего по Программе                                             │              106655              │

├────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе федеральный бюджет                        │              53613               │

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │в том числе средства от проведения лотереи            │              26894               │

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │бюджеты субъектов Российской Федерации                │              47962               │

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│        │внебюджетные источники                                │               5080               │

└────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 443 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

# Объем затрат по реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(с изменениями от 13 июля 2007 г.)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

┌──────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Направления    │ 2006 - │                                    В том числе                                     │

│    расходов,     │  2015  ├────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤

│    источники     │ годы - │2006 год│ 2007  │2008 год│ 2009  │ 2010  │2011 год│ 2012  │ 2013  │2014 год│2015 год│

│  финансирования  │ всего  │        │  год  │        │  год  │  год  │        │  год  │  год  │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│1. Капитальные    │ 105192 │ 4466,7 │ 6369  │ 7600,9 │ 9200  │ 10522 │ 11769  │ 13815 │ 14123 │ 14122  │13204,4 │

│вложения - всего  │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│в    том    числе:│        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│федеральный бюджет│ 52394  │ 2509,7 │ 3671  │  3918  │ 4690  │ 5213  │  5860  │ 6658  │ 6740  │  6824  │ 6310,3 │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│в том числе доходы│ 26894  │   79   │  482  │  1288  │ 2140  │  663  │  3310  │ 4108  │ 4190  │  4274  │  4360  │

│от лотереи        │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│бюджеты  субъектов│ 47718  │  1857  │ 2328  │ 3432,9 │ 4210  │ 4889  │  5659  │ 6457  │ 6663  │  6578  │ 5644,1 │

│Российской        │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│Федерации         │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│внебюджетные      │  5080  │  100   │  370  │  250   │  300  │  420  │  250   │  700  │  720  │  720   │  1250  │

│источники         │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2. НИОКР          │  241   │   60   │  37   │   31   │  30   │  25   │   20   │  13   │  10   │   10   │   5    │

│(федеральный      │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│бюджет)           │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3. Прочие нужды   │ 1 222  │  112   │  118  │  124   │  124  │  124  │  124   │  124  │  124  │  124   │  124   │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│в том числе:      │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│федеральный бюджет│  978   │   90   │  96   │   99   │  99   │  99   │   99   │  99   │  99   │   99   │   99   │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│бюджеты  субъектов│  244   │   22   │  22   │   25   │  25   │  25   │   25   │  25   │  25   │   25   │   25   │

│Российской        │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│Федерации         │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│Итого по Программе│ 106655 │ 4638,7 │ 6524  │ 7755,9 │ 9354  │ 10671 │ 11913  │ 13952 │ 14257 │ 14256  │13333,4 │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│в том числе:      │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│федеральный бюджет│ 53613  │ 2659,7 │3804,0 │  4048  │ 4819  │ 5337  │  5979  │ 6770  │ 6849  │  6933  │ 6414,3 │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│в том числе доходы│ 26894  │   79   │  482  │  1288  │ 2140  │ 2663  │  3310  │ 4108  │ 4190  │  4274  │  4360  │

│от лотереи        │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│бюджеты субъектов │ 47962  │  1879  │ 2350  │ 3457,9 │ 4235  │ 4914  │  5684  │ 6482  │ 6688  │  6603  │ 5669,1 │

│Российской        │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

│Федерации         │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

├──────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│внебюджетные      │  5080  │  100   │  370  │  250   │  300  │  420  │  250   │  700  │  720  │  720   │  1250  │

│источники         │        │        │       │        │       │       │        │       │       │        │        │

└──────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┘