«Утверждаю»

Директор МОУ «Богдашкинская  средняя

общеобразовательная школа Тетюшского

муниципального района РТ

______________Мальгин В.Г.

« 6» сентября 2008 г.

Программа

информатизации МОУ «Богдашкинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района РТ

Паспорт программы информатизации

МОУ «Богдашкинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование разработки | Информатизация образовательного учреждения |
| --- | --- |
| # Основание для разработки | - Концепция модернизации Российского образования - Программа развития единой образовательной информационной среды Богдашкинской средней школы - Целевая программа развития образования Тетюшского района |
| Основной разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Богдашкинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели и задачи программы | Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит достижение следующей цели: Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. Для достижения цели, определенной Программой, будут решаться следующие задачи: |
|  | - Формирование информационно-технологической инфраструктуры в гимназии - Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе - Развитие ИКТ- компетентности педагогов школы - Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся. - Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. |
| Сроки реализации программы | 2008-2013 г.г. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1. Приоритетные направления деятельности учителя # 2. Приоритетные направления деятельности ученика ## 3.Приоритетные направления деятельности администрации ## 4. Приоритетные направления деятельности родителя 5.Создание единого информационного пространства школы. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы |

Пояснительная записка.

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современной российской школой, является проблема полноценного усвоения учащимися содержания общего образования, развития на его основе высоких интеллектуальных способностей. Успешность решения этих проблем связана с использованием современных технологий образования личности. Особое место в этом процессе отводится средствам обучения, и, прежде всего, информатизации. Чтобы успешно подготовить граждан информационного общества, необходимо, чтобы система образования в МОУ Бакрчинской СОШ как составной части всей системы образования общества, сама стала информационной.

Проникновение новых информационных технологий (далее НИТ) в сферу образования позволит педагогам школы качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. НИТ в образовании позволят:

- раскрыть, сохранить и развить индивидуальные способности учащихся, тех личностных качеств, которые являются уникальным даром каждого человека;

- формировать у учащихся познавательные способности, стремление к самореализации и самосовершенствованию;

- обеспечить комплексность изучения явлений действительности, неразрывности взаимосвязи между естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством;

- постоянно динамично обновлять содержание, формы и методы процессов обучения и воспитания.

При этом изменяется роль педагога, основная задача которого - поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск, организовывать их совместную работу.

Естественной культурной средой НИТ в сфере образования является педагогика сотрудничества. Ее сочетание с НИТ обеспечивает углубление и развитие человеческих контактов между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, создает наиболее благоприятные условия развития личности ребенка.

При интенсивном внедрении НИТ неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение доли самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, внеаудиторных занятий, которые станут обязательной составной частью целостного учебного процесса.

Необходимость внедрения НИТ в образовательный процесс диктуется процессом создания новой школы современного этапа развития, где основной задачей становится не «заставлять выучить», а «помочь развиваться».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Совершенствование образовательной среды на основе новых информационно-коммуникационных технологий, создание опережающей научно-методической базы, переподготовка работающих и подготовка нового поколения педагогов, развитие необходимой материально-технической базы, становление новой культуры педагогического труда.

ЗАДАЧИ: Информационная система школы должна охватывать следующие области школьной деятельности: образовательную, управленческую, социально - общественную.

В образовательной части информационная система должна решать следующие задачи:

- обучение учащихся информатике и компьютерным технологиям, которое необходимо вести в течение всего цикла обучения в школе. При этом, информатика трактуется как дисциплина, направленная, с одной стороны, на формирование у учащихся представлений об информатике как о фундаментальной науке, с другой стороны - на овладение учащимися конкретными навыками использования информационных технологий в различных сферах человеческой жизни. В результате обучения учащиеся должны уметь пользоваться методами информатики в соединении с инструментарием информационных технологий для решения задач из других предметов, а также применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности;

- предоставление всем участникам образовательного процесса (администрации, учителям, техническому персоналу и т.д.) возможности обучения современным информационным технологиям;

- обеспечение возможности как внутрирайонного, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа с помощью Интернет - технологий;

- создание и публикация в электронном и печатном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной информации;

- обеспечение контроля качества образования;

- организация и ведение дискуссионных групп, семинаров, научно-практических конференций в области образования, науки и культуры, участие в конкурсных Интернет - проектах;

В управленческой части информационная система школы должна решать следующие задачи:

- создание единой информационной базы данных образовательного учреждения, включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса;

- обеспечение оперативного доступа к управленческой и законодательной информации;

- автоматизация документооборота всех участников информационной системы школы;

- сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении;

- составление учебных планов и программ образовательного учреждения;

- прием учащихся в образовательные учреждения;

- автоматизация учета кадров;

- тарификация педагогов;

- аттестация педагогов;

- итоговая аттестация учащихся;

- подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года (составление расписания);

В социально-общественной части информационная система должна решать следующие задачи:

- создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

- оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д.

- проведение олимпиад и спортивных соревнований.

Создание и развитие информационной системы школы должно проходить с максимальным использованием имеющихся в школе педагогических кадров и материальной базы и поэтапно. Ход этого процесса характеризуется тремя последовательными этапами:

I этап – «Компьютеризация ОУ» 2008-2009 годы

На этом этапе решается задача компьютерного всеобуча, или функциональной грамотности в информационную эпоху.

Цели этапа:

- оснащение ОУ компьютерной техникой, формирование у учащихся нового набора знаний, умений и навыков;

- создание актива «ИКТ - грамотных» учителей и учащихся;

- начало становления технологической инфраструктуры в ОУ.

Техническое и технологическое обеспечение этапа: приобретение достаточно мощной техники с соответствующим программным обеспечением (ПО), периферийных устройств, мультимедийных носителей.

Первый этап можно считать завершенным, когда преподавание информатики и использование ИКТ на уроках учителей- предметников стало в школе привычным делом, когда администрация использует в своей работе стандартные офисные технологии, позволяющие эффективно анализировать ход учебного процесса и собирать нужную для этого информацию, в её работе появляются элементы компьютерного мониторинга.

Основные мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | регулярно | Зав. библиотекой |
|  | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год не менее 2р. | Зам. директора по УВР |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | учителя-предметники |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл. | Каждый уч. год | директор, зам. директора по УВР |
|  | Поддержка сайта Бакрчинской СОШ http://u13742.narod.ru | с 2008г регулярно | зам. директора по УВР, уч. информатики |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2009г. | Директор |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2010г. | зам. директора по УВР |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |
|  | Пополнение медиатеки ОУ | регулярно. | Директор, учитель информатики, зам.директора, библиотекарь, учителя |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | регулярно. | зав. библиотекой, учителя предметники |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9,11 кл. с использованием ИКТ | ежегодно | кл. руковод., уч. информатики |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учитель информатики |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2008г. | учителя-предметники |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | начиная с 2008г. | учителя-предметники, учитель информатики |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Реализация платных образовательных услуг по информатике и ИКТ | ежегодно | уч. информатики |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | По мере необходимости | уч. информатики |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | уч. информатики |
|  | Замена устаревшего компьютерного оборудования. | По мере необходимости | Директор |

II этап – «ИКТ для учебных предметов и решение задач ОУ» - 2009-2011 гг.

Этот этап характеризуется широким использованием компьютерных технологий при изучении (практически всех) предметов, основанных на разработках учителей предметников и/или на стандартных пакетах педагогических программных средств (ППС). На этом этапе возможно появление нового элемента компьютерной инфраструктуры – локальной компьютерной сети. Хорошо работающая внутришкольная сеть предполагает переход к «виртуальной» или «открытой школе».

Цели этапа:

- массовое освоение на уровне управления техникой средств новых информационных технологий (НИТ) субъектами образовательного процесса;

- начало новой систематической исследовательской работы по педагогическому освоению НИТ, поиск составляющих содержания образования;

- активное освоение и внедрение средств ИКТ в традиционные учебные дисциплины;

- развитие необходимой материально-технической базы (мультимедиа-кабинетов, средств телекоммуникаций).

Основные мероприятия:

| № п/п | ## Мероприятия | ### Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Создание мультимедиа-кабинета | ### Директор, зам. директора |
| 2. | ## Создание библиотечно-информационного центра | ### Директор, библиотекарь, |
| 3. | ## Подключение компьютеров к единой локальной сети | ### Учитель информатики |
| 4. | ## Пополнение банка разработок учителей предметников | ### зам.директора, учителя |
| 5. | ## Создание и ведение сайта школы | ### Учитель информатики, зам. директора, |
| 6. | ## Создание и использование автоматизированной проверки знаний учащихся по различным предметным областям | ### Учителя предметники, Зам.директора, |
| 7. | ## Создание банка открытых уроков и web-презентаций к проведению уроков и внеклассных мероприятий, | ### Учителя, зам.директора |
| 8. | ## Широкое внедрение накопленных программно – методических материалов в образовательный процесс; | ### Учителя |
| 9. | ## Совершенствование профессиональной ИКТ- компетентности педагогов; | ### Зам. директора, учитель информатики |

Техническое и технологическое обеспечение этапа: подключение всех компьютеров к школьной локальной сети, наличие сканеров, звуковых карт, принтеров, наличие совместимых компьютеров в каждом предметном кабинете, у специалистов и администрации ОУ. Создание единого образовательного информационного пространства, включающего создание школьного сайта, системы распределения информации, единой системы документооборота и мониторинга.

Важнейшим системным результатом второго этапа является появление в школе инфраструктуры, позволяющей сделать реальный шаг к «открытой школе», когда в школе появляется эффективный инструмент, который не только в полной мере отрабатывает требования внешней регламентации (учебные планы и программы, методические указания и т.п.), но и позволяет развивать свою собственную регламентацию, успешно применять её на практике. Результат- согласованная «сетевая работа» всех участников учебно-воспитательного процесса.

Главным ожидаемым результатом претворения в жизнь двух первых этапов – решение задачи компьютерного всеобуча и по номенклатуре и по качеству продукции.

III этап – «Интеграция ИКТ в учебный процесс» - 2011 - 2013.гг.

Этот этап характеризуется решительным поворотом к индивидуализации обучения на базе широкого применения ИКТ. Гибкая информационная среда позволяет школе работать не только с постоянными классами, но и с группами индивидуальных образовательных траекторий.

Цели этапа:

- изменение содержания непрерывного образования на всех его ступенях;

- пересмотр сложившихся организационных форм учебной работы учащихся.

Основные мероприятия:

| № п/п | ## Мероприятия | ### Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и освоение систем учебно-методического обеспечения (программно-методического комплекса, компьютерных курсов) | ### Учителя, зам.директора, учитель информатики |
| 2. | Увеличение доли самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся за счет информатизации образовательного процесса | ### зам.директора, учитель информатики |
| 3. | Увеличение объема практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, внеаудиторных занятий | ### Учителя-предметники |

Техническое и технологическое обеспечение этапа: помимо всего прочего технического обеспечения, возможно включение в систему домашних компьютеров учеников и родителей.

Критерии эффективности программы

Эффективность результатов по реализации Программы информатизации школы предполагается отследить по следующим критериям:

Автоматизация административно - управленческой деятельности школы

- Увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ - компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике.

- Повышению показателей качества образования.

- Качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с  применением ИКТ.

- Развитие  информационных, исследовательских, проектных умений учащихся.

- Увеличение количества учащихся, участвующих в телекоммуникационных районных, региональных и  олимпиадах, конкурсах и проектах.

- Количество школьников, обучающихся дистанционно, в том числе посредством сети Интернет( в соответствии с программой развития).

Прогнозируемые результаты

В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую образовательную информационную среду. Реализация мер, предусмотренных программой, позволит:

- создать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий;

- подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности;

- оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий  процесс;

- создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для развития интерактивного дистанционного обучения;

- создать ресурсный центр информационной  и методической поддержки образовательного процесса, дистанционного обучения и повышения квалификации.