Анализ реализации программы информатизации МОУ «Гимназия№52»

| Цели и задачи программы 2008-2009 уч.год | Механизмы реализации | Результат | Проблемы | Цели и задачи на 2009-2010 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы, ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и учащихся. | Создать единое информационное пространство школы как условие повышения эффективности образовательного и управленческого характера. |
| Задачи программы |
| 1. Создание единого информационного пространства школы. |  |
|  | Подключение к сети Интернет | - компьютерный класс – 10 машин имеют выход в Интернет; - информационный центр – 2 машины имеют выход в Интернет; - бухгалтерия – 1 машина имеет выход. | При подключении к сети Интернет 10 машин, скорость передачи очень низкая. | Переустановка программного обеспечения на локальные машины пользователей (по необходимости). Установка дополнительного коммутатора. |
|  | Установка АРМ заместителя директора по учебно-воспитательной работе начальной школы | Выполнено, август 2007г. |  |  |
|  | Модернизация, обновление компьютерной техники | Обновление кабинета информатики. Открыт третий класс информатики. обновление ПК бухгалтерии. | В классе информатики требуется АРМ учителя информатики (проектор, проекционная доска) |  |
|  | Приобретение копировально-множительной техники | Приобретено 7 принтеров, 3 копировальных аппарата | Необходимо приобрести 3 принтера, ПК для педагога-психолога. |  |
|  | Обеспечение заместителей директора компьютерными рабочими местами с подключением в школьную сеть | Зам.директора по учебно-воспитательной работе (1,2 смена) – 2 ПК; Зам.директора по ВР – 1 ПК; Зам.директора по учебно-воспитательной работе начальной школы – 1 ПК; Зам. директора по НМР – 1 ПК. | Нет единой локальной сети школы. | Приобретение оборудования для локальной сети ОУ. Монтаж локальной сети ОУ. |
|  | Приобретение цифровой видеокамеры, цифрового фотоаппарата | Выполнено октябрь, 2007г. | Необходимо зарядное устройство, Картридер |  |
|  | Обобщение опыта по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | 2009-2010гг. |  | Работа по установлению связей школы с объектами мирового информационного пространства. |
| Автоматизирование организационно-распорядительной деятельности школы. |  |
|  | Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность | - создание школьной базы данных 1С: Хронограф школа 2.5; - делопроизводство на ПК; - внедрение управленческих баз данных; - использование программного обеспечение «АЛИНА» для аттестации педагогов. |  |  |
|  | Создание единой локальной сети ОУ | 2008-2009 уч.год | Материальная база |  |
|  | Развитие информационно-управленческой системы. | Работа с управленческими БД, внедрение 1С, компьютерная поддержка расписания. Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. | Нет объединения между административными ПК. |  |
| Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса. |  |
|  | Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. | Отсутствие достаточного количества АРМ- учителя для создания ИКТ_ насыщенной среды. | Использование электронных материалов наряду с традиционными в о бучении, контроле, самообучении и самоконтроле. Внедрение информационных технологий в образовательную практику всех образовательных областей. Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ -насыщенной образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив. |
|  | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий и использование ИКТ в образовательном процессе. | Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повышению своей ИКТ- компетентности. Создана система повышения ИКТ- компетентности учителей, проведение курсов повышения квалификации (60% педагогов) и профессиональной переподготовки педагогических, административных кадров в области новых информационных технологий. | 40% учителей не прошли повышение ИКТ - компетентности на базе ММЦ. | До 2009г. довести процент учителей, обученных в области ИКТ технологий до 90% от общего количества педагогов школы. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов. | Создание медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. |  |  |
|  | Организация постоянного доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий для педагогов. | Консультирование по организации поиска материалов к урокам. |  |  |
|  | Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | Становление системы с использованием ИКТ учителями-предметниками; формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса, наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся. | 30 % педагогов не владеют средствами ИКТ. | Расширить применение ИКТ в учебном процессе. |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс. | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического учебного характера. | Создание единого сервера. |  |
| Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. |  |
|  | Организация досуга школьников. | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. | Создание проекторной деятельности с использованием ИКТ 2008-2009 уч.год. | «Информационная культура выпускников». Активное участие школьников в Интернет- проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д., учебной деятельности с использованием ИКТ. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ учащихся. | Обеспечение доступа к компьютерам (27 ПК), к сети Интернет, по графику. | 9 машин из 27 имеют выход в Интернет. | Развитие системы дополнительного образования для максимального удовлетворения творческих запросов учащихся. |
|  | Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки | Создание информационного профиля для учащихся 10 –х классов, элективных курсов по информационным технологиям. | Создание и использование форумов для организации общения всех участников образовательного процесса внутри ОУ и с др. пользователями сети. 2008-2009уч.год. | Создание научно-исследовательских обществ учащихся, определение направленности исследовательской деятельности. |
|  | Организация дистанционного обучения учащихся. | Дистанционно обучались в 2007-2008 уч.году. | Дети не готовы перейти на дистанционное обучение по некоторым предметам. |  |
| Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. |  |
|  | Организовать информационную поддержку сайта учащимися, педагогами, администрацией. | Разработана структура сайта, создан сайт и отлажен. Организована поддержка сайта учащимися, педагогами, психолого-педагогическим сопровождением, администрацией. |  | Создать издательский центр школы. |
|  | Оперативный доступ к последней версии расписания. | Расписание доступно для всех участников образовательного процесса на сайте ОУ. | Создание локальной сети ОУ. |  |
|  | Организация дистанционных психолого-педагогических консультаций для родителей и широкой общественности силами педагогов образовательного учреждения и привлеченных специалистов. | На сайте ОУ размещена страница психолого-педагогической службы ОУ, родители могут задать вопросы психологу, социальному педагогу по электронной почте. | Создать форум, on-line общение. 2008-2009 уч.год. |  |

В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

| № п/п | Наименование техники | Количество | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация ПК зам.директора по учебно-воспитательной работе | 1 шт. | Декабрь 2005г. |
|  | Лазерный принтер | 2 шт. | Январь 2006г. |
|  | Ноутбук директора | 1 шт. | Февраль 2006г. |
|  | Подключение к Интернет | 1 | Апрель 2006г. |
|  | Лазерный принтер+сканер+копир | 1 шт. | Май 2006г. |
|  | Цветной струйный принтер+сканер+копир | 1 шт. | Май 2006г. |
|  | АРМ учителя (ноутбук, принтер, сканер, мультимедийный проектор, проекционная доска) | 1 шт. | Май 2006г. |
|  | Оборудован второй компьютерный класс | 10 ПК | Июль 2006г. |
|  | АРМ зам.директора по научно-методической работе | 1 шт. | Август 2006г. |
|  | Информатика, как учебный предмет введен в сетку основных часов с 8 класса. В 1-7 классах преподавание информатики осуществляется через систему дополнительного бесплатного образования. |  | Сентябрь 2006г. |
|  | АРМ учителя информатики (ПК, принтер, сканер, мультимедийный проектор, проекционная доска) | 1 шт. | Январь 2007г. |
|  | АРМ библиотекаря ПК, принтер, сканер) | 1 шт. | Февраль 2007г. |
|  | Разработаны и внедрены образовательные программы разного уровня ликвидации компьютерной неграмотности педагогов ОУ |  | Март 2007г. |
|  | АРМ зам. директора по начальной школе (ПК, принтер) | 1 шт. | Август 2007г. |
|  | Приобретены современные ПК для учащихся (замена 1 кабинета информатики) | 20 шт. | Октябрь 2007г. |
|  | Копировальные аппараты | 4 шт. | Октябрь 2007г. |
|  | Лазерные принтеры | 7 шт. | Октябрь 2007г. |
|  | Устаревшие ПК из кабинета информатики распределены на предметные кафедры | 8 шт. | Октябрь 2007 г. |
|  | АРМ филолога (ПК, принтер, проектор, проекционная доска) | 1 шт. | Февраль 2008г. |
|  | Приобретены современные ПК для директора, секретаря | 2 шт. | Февраль 2008г. |
|  | Приобретены интерактивные доски | 2шт. | Февраль 2008г. |
|  | Приобретены ноутбуки | 2шт. | Май 2008г. |
|  | Увеличение количества педагогов владеющих ИКТ компетентностями (прошедших обучение на базе ММЦ) | 5% - 2005г. 14% - 2006г. 35% - 2007г. 60% - 2008г. 80%-2009г. 100%-2010 | 2005-2008г. |
|  | Приобретены мультимедийные учебники, пособия по всем предметам | 130 шт. | 2005-2009г. |
|  | Создана работа в системе «Электронное образование РТ» |  | 2010 |
|  | Оснащение гимназии системой Wi-Fi | 7точек | 2010 |
|  | Приобретены ноутбуки для учителей | 78шт. | 2010 |
|  | Полностью обновлен парк компьютеров в кабинетах информатики | 47шт. | 2010 |
|  | Приобретены ноутбуки для учителей | 7шт. | 2011 |
|  | Приобретена интерактивная доска в кабинет физики | 1шт. | 2011 |