ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Содержание программы
 
1.       Общие положения

2.       Паспорт программы

3.       Анализ текущего состояния

4.       Цели и задачи

5.       Сроки и этапы реализации

6.       Мероприятия по реализации программы

7.       Проекты

8.       Ресурсное обеспечение

9.       Информационная безопасность

10.   Механизм реализации программы

11.   Контроль реализации программы

12.   Ожидаемые результаты

13.   Оценка социально-экономической эффективности реализации   программы.

14.   Календарный план

15. Перспективный план

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, адекватных современным техническим возможностям и способствующим гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность.

Общенациональные проекты в сфере образования, связанные с ИКТ: подключение школ к сети Интернет, приобретение лицензионного программного обеспечения, оснащение школ компьютерным оборудованием.

  Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций российской школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

· Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

· Использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания себя и действительности;

· Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объекта изучения;

· Использование средств информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

· Использование компьютерных технологий при профильном обучении;

· Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

· Организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

· Использование средств информационных технологий в организации интеллектуального досуга;

· Внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным учреждением.

· Формирование сетевой инфраструктуры школы с выходом в Интернет с каждого школьного компьютера, компьютеризированные рабочие места учителей – предметников.

· Информационные системы управления школой, «электронные» дневники, «Электронные» учительские.

· Электронные образовательные ресурсы, коллекции и базы данных учебно-методических материалов.

· Дистанционные формы обучения, сетевые формы обмена педагогическим опытом.

 Программа информатизации школы регламентирует процесс информатизации образования в МБОУ «Школа № 95» и направлена на повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда все участники учебно-воспитательного процесса активно применяют их  непосредственно в образовательном процессе, при подготовке к учебно-воспитательным занятиям. За последние годы возросли возможности образовательного учреждения в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

 С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ - компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации МБОУ «Школа № 95».  

Реализация Программы информатизации школы обеспечит доступ всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, школьной администрации, родителей) к качественным информационным ресурсам, создаст условия для формирования коммуникативной культуры всего школьного сообщества.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	 Наименование программы
	Программа информатизации муниципального   бюджетного образовательного учреждения

«Школа № 95» Приволжского района г.Казани

	Нормативно–правовая база программы
	· Устав школы

· Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2015 года» 

· Программа развития педагогического образования России на 2010-2015 годы

· Программа информатизации РТ до 2015 года
· Программа информатизации Приволжского района 

	Заказчик программы
	Администрация МБОУ «Школа № 95»

	Разработчики программы
	· Бакиров Р.С. – директор МБОУ «Школа № 95»

· Щурина И.А. – заместитель директора по УР;

· Юдина Т.Г.- учитель информатики

· Зиннурова Л.Д.. – учитель математики 
· Спрожецкая Е.В. – учитель математики

	Сроки реализации программы
	2010г. – 2015г.

	Контроль за исполнением программы
	 Бакиров Р.С. – директор МБОУ «Школа № 95»

 


 Информация по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов» 
	Полное наименование
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 95» Приволжского района города Казани

	Почтовый адрес
	420110, г. Казань, ул. Бр. Касимовых, 68
т. 229-09-11, 229-09-31

	Адрес электронной почты
	S95.kzn@edu.tatar.ru
www.school95k@yandex.ru

	Адрес сайта
	https://edu.tatar.ru/priv/page2384.htm «Электронное образование»

	Численность учащихся
	674 чел.

	Численность учителей
	57 чел.


3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой стороны. Интенсификация информационного обмена в современном обществе и, как следствие - переход в области обмена информацией на новые технологии, приводит к необходимости создания информационных систем. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

 Задача Муниципального      бюджетного образовательного    учреждения 
 «Школа № 95» состоит  в том, чтобы подготовить учащегося к переходу в информационное общество. Достижение информационно-коммуникационной  компетентности учащихся является одной из главных целей и необходимых условий образовательного процесса в современной российской школе. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования. 

Анализируя анкету информатизации МОУ «Школа № 95», нами были выявлены следующие проблемы:
отсутствие локальной сети внутри всей школы;

недостаточное количество  мультимедийных классов;

уроки с использованием ИКТ проводят не все учителя-предметники;

не все  учителя  владеют ИКТ-компетенциями; 

укомплектован  1 компьютерный класс.
Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно без подготовленных педагогических кадров. 

65 % учителей обучились на курсах   ИКТ и имеют сертификаты или удостоверения;
100% учителей имеют ноутбуки;

65 % учителей школы имеют ПК дома и используют возможности ИКТ на уроках.

В школе есть банк самостоятельно созданных средств обучения, дидактических материалов,  выполненных  при помощи компьютерных технологий. Это:

-  банк тестовых заданий, дидактических карточек;

-  презентации педагогов к внеклассным мероприятиям;

-  презентации педагогов к урокам;

- презентации учащихся к научно-исследовательским работам;

-авторские электронные учебники.

Кроме этого  учителями используются  диски по учебным предметам, репетиторы. 

Программа информатизации МБОУ «Школа № 95» основана на нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды», Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2015 года», Программа развития педагогического образования России на 2010-2015 годы,  Программа информатизации школ на период до 2015 года, Программа информатизации Приволжского   района г. Казани, Устав школы. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

              Основной целью информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров через  активное  использование    информационных технологий.

Цели и задачи информатизации
Цели:
· повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогов; 

· улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий; 

· вовлечение школы в построение единого информационного пространства. 

· формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества. 

· переход на электронный документооборот.

Задачи общие:
·  Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности учащихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и самоконтроль.

· Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации.
· Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании школы.

· Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и их использование на уроках и во внеурочной работе.

· Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми информационными технологиями

· Компьютеризированное управление образовательным процессом в школе на уровне директора, заместителей директора, учителей.  
Задачи управленческие:
· внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность для создания единого информационного пространства школы; 

· автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

· автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования;

· централизованное хранение открытых документов на файловом сервере школы.
Задачи методические:
· обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

· повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий; 

· создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации»
· наполнение сайта учебной и методической литературой;

· разработка интерактивных уроков.
Задачи организаторские:
· обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся, адекватной современному уровню развития информационных технологий;

· организация работы и развитие фонда школьной медиатеки.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 Первый этап - 2010 – 2011 гг
· Предполагает организацию повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы, оснащение школы средствами ИКТ, установку и отладку работы локальной сети, создание регламентов работы сети, разработку структуры школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в сети, использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
·  Замена устаревших компьютеров. 
· Электронные образовательные ресурсы, коллекции и базы данных учебно-методических материалов.

· Дистанционные формы обучения, сетевые формы обмена педагогическим опытом.

 Второй этап – 2011– 2013 гг
· Формирование сетевой инфраструктуры школы с выходом в Интернет с каждого школьного компьютера, компьютеризированные рабочие места учителей – предметников.

· Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, создание электронных методических материалов переход от единичных электронных методических материалов к созданию электронных журналов, учебников, библиотек по всем образовательным областям. 
· Участие в республиканских конкурсах «Компьютер-школе», «Компьютер каждому учителю».
· Электронные образовательные ресурсы, коллекции и базы данных учебно-методических материалов.

· Дистанционные формы обучения, сетевые формы обмена педагогическим опытом.

Третий этап – 2013 - 2015 гг
· Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. 
· Информационные системы управления школой, «электронные» дневники, «Электронные» учительские.

· Электронные образовательные ресурсы, коллекции и базы данных учебно-методических материалов.

· Дистанционные формы обучения, сетевые формы обмена педагогическим опытом.

· Организация сегмента  «Директор», «Заместители директора». Печать на сетевом принтере, централизованное хранение открытых документов на файловом сервере лицея, кэширование интернет-трафика с целью уменьшения потребления внешнего интерент-трафика.
·  Разработка политики информационной безопасности. Анализ и выбор необходимого программного обеспечения. Развертывание и проведение опытной эксплуатации системы. 

· Обновление и замена оборудования.
	Направление деятельности школы (в т.ч. продукты и ресурсы проекта ИСО, поступающие в школу)
	Мероприятия,  организационные действия, по обеспечению данного направления деятельности
	Планируемые результаты
 Индикаторы эффективности
	Дата
	Ответственные за мероприятия

	
	Школа
	Партнеры, организации, оказывающие помощь
	
	
	

	Техническое оснащение школы

	Работа с сетями
	Создание локальной компьютерной сети ОУ (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, АХЧ, учителей-предметников)
	Техническая помощь по созданию сетей осуществляется администраторами ГМЦ.
	Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы
	2010- 2012
	Зам.директора, инженер по ВТ

	Использование продукта проекта «Конструктор сайтов»
	Формирование школьной команды и распределение обязанностей по совершенствованию  сайта
	Инженер по ВТ 
	Функционирование школьного сайта, отражающего все стороны жизни школы
	09.2009
	Зам.директора

	Использование продукта проекта «Конструктор сайтов»
	Работа по ведению  сайта 
	Техническая помощь осуществляется работниками ГМЦ
	Отражение работы и жизни школы в содержании школьного сайта. 
	2011-2014
	Зам.директора, команда школы

	Использование продукта проекта «Первая помощь + ПСПО» Медиатека
	Приобретение ОУ и учителями-предметниками  нового поколения по различным предметам.
	Пополнение медиатеки школы осуществляется по Федеральным поставкам и  за счет медиатеки ГМЦ 
	Создание ресурсов проекта ИСО для повышение наглядности преподавания, переход к компьютерному тестированию.
	2010-2012
	Зам.директора.

	Техническое оснащение
	Открытие мультимедийного класса
	МОиН РТ 
	Учителя проводят учебные занятия с использованием «Первая помощь + ПСПО»  
	2013
	Администрация 

	Техническое оснащение
	Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение)
	Техническая помощь осуществляется администраторами ГМЦ

инженером по ВТ
	Работоспособность компьютеров школы
	2010-2015 
	Зам.директора 

	
	Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников
	УО
	Увеличение  уроков с использованием
«Первая помощь + ПСПО»  

	2010-2015
	Администрация

	
	Приобретение компьютерного класса
	УО
	увеличение возможности учителей и учащихся в дополнительном доступе к техническим средствам, улучшение расписания
	2010-2012
	Администрация

	Изменения в образовательной ситуации школы 

	Условия обучения
	Составление графика дополнительного доступа учащихся к ПК
	УО 
	У школьников появляется доступ к компьютерам, сетям для выполнения домашних, внеклассных работ.
	2012-2015
	Зам.директора 

 

	Мероприятия 
	Создание команды школы
	Консультационная помощь ГМЦ
	Оценить общее устройство пространства школы. Определить ответственных за отдельные направления информатизации
	2010
	Администрация

	
	Консультации учителей по использованию  на уроках ИКТ, ЦОР
	ГМЦ, команда школы
	Создание и проведение уроков с ЦОР
	2010-2013
	Зам.директора 

 

	
	Создание АРМ-учителя предметника
	ГМЦ, творческая группа школы
	Создание УМК по предметам
	2010-2015
	Зам.директора по информатизации 

 

	
	Проведение педсоветов, семинаров,  мастер-классов
	команда школы
	Обобщение опыта педагогов 
	2010-2015
	Школьная команда

	Повышение ИКТ компетенции учащихся
	Консультирование учащихся, индивидуальная работа с ними
	 команда школы
	Повышение ИКТ компетенции учащихся. 
	2010-2012
	Зам. директора 

 

 

	
	Создание пресс-цетра школы, работа  кружка
	 команда школа
	Повышение ИКТ-компетенции учащихся
	2010-2011
	Зам.директора 

.

 

	Подготовка педагогических кадров и администрации.  Определение действий по повышению ИКТ-компетентности

	Повышение квалификации педагогов
	Оценка реального и желательного уровня подготовленности педагогов.
	Изучение возможностей повышения квалификации педагогов;
	Реалистичная оценка ситуации с ИКТ-компетентностью.
	2010-2012
	Зам.директора по информатизации 

 

	
	Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями по использованию ЦОР
	Методисты ГМЦ и зам. директор по информатизации
	Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей. Применение ЦОР на уроках.

 
	2010-2015
	Зам.директора по информатизации 

 

	Повышение квалификации педагогов
	Прохождение администрацией ОУ КПК  по ИКТ-компетенций
	ГМЦ или ИРО РТ
	Повышение ИКТ компетенции администрации в соответствии с графиком ГМЦ. 
	2010-2015
	Зам.директора  

 

	
	Прохождение учителями-предметниками КПК в сфере ИКТ
	ИРО РТ
	Повышение ИКТ компетенции учителей в соответствии с графиком ГМЦ, школы
	2010-2015
	Зам.директора по информатизации 

 

	Использование ИКТ в организации управления школой

	Переход на электронный документооборот
	Введение системы электронных портфолио учителей и учащихся
	Консультационная помощь ГМЦ
	Создание банка электронных портфолио педагогов и учащихся.
	2015
	Зам.директора  

администрация

	
	Распределение обязанностей, по внедрению «Хронографа», между работниками школы (учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией и техническим администратором)
	Консультационная помощь ГМЦ

 
	Школа имеет четкий план перехода на электронный документооборот.

Все имеющиеся ресурсы используются максимально (например, составление расписания осуществляется на основе удобных программных продуктов), рабочие места оснащены компьютерами.
	2010-1015
	Зам.директора 

администрация

	
	Проведение консультаций по работе с программой Хронограф
	Работники ГМЦ
	Более эффективное и рациональное заполнение базы данных
	2010-2015
	Зам.директора 

администрация

	 
	Заполнение базы данных программы Хронограф
	Инженер по ВТ 
	Реальный переход на электронный формат внешней и внутренний отчетности
	2010-2015
	Зам.директора  

администрация

	
	Организация сегмента сервера «Директор», «Заместитель директора»
	Инженер по ВТ
	Аппаратное обеспечение
	2011-2015
	Инженер по ВТ


 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Развитие информационных технологий сферы образования
Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие представляет технически сложную и затратную задачу. Но именно она позволяет системе  образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным  требованиям. Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших информационных технологий должно способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами.

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен быть максимально задействован научно-методический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный районной, областной и государственной системой образования. 

На первом этапе реализации программы одновременно с запуском, отладкой и развитием локальной школьной сети передачи данных, будет разработано и утверждено «Положения о школьной образовательной информационной сети», будут созданы регламенты работы в сети, предполагается разработать и утвердить структуру школьных образовательных электронных ресурсов и требования к презентационным материалам.

Широкое распространение новых информационных технологий дает необходимые предпосылки для создания электронной сетевой библиотеки школы – медиатеки как средства накопления и распространения информационных и методических ресурсов. Благодаря интенсивно развивающейся сетевой инфраструктуре эти ресурсы становятся потенциально доступными любому пользователю сети и открывают неограниченные перспективы расширения аудитории обучающихся.

Принцип организации работы электронной сетевой библиотеки школы должен обеспечивать возможность накопления, хранения и предоставления различных ресурсов - от текстовых до мультимедийных, а также моделирующих программ, функционирующих в различных программных средах. В целях создания педагогически эффективной информационно-образовательной среды будет осуществлена разработка и экспериментальная проверка материалов в электронном виде: учебники, задачники, методические материалы, справочники, развивающие игры, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, диагностические материалы, средства сетевого тестирования и контроля знаний и т.д.

В ходе реализации программы будет разработана система мер защиты учащихся от возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техники. 

  2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных кадров в области ИКТ
 В целях организации повышения квалификации педагогических, административных кадров школы формируются планы обучения различных категорий работников в области новых информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе:

· административно-управленческого персонала, включающего руководителей школы, методическую службу;

· учителей школы;

· библиотечного работника школы.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников должны включать не только обучение работе с компьютером, но и освоение новых методов работы в преподавании учебных дисциплин, в том числе освоение проектного метода. Они должны носить практический характер, направленный на использование опыта практического применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также проектирования информационной образовательной среды образовательных учреждений.

 3. Оснащение образовательного учреждения средствами информатизации
 На первом этапе реализации программы одновременно с оснащением школы средствами информатизации необходимо обеспечить максимальное расширение доступа школьников и учителей к содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям. Поэтому установка компьютеров будет осуществляться в отдельные учебные кабинеты школы. Для эффективной работы учащихся все имеющиеся в школе компьютеры будут объединены в локальную сеть. Это позволит осуществлять более эффективный контроль со стороны учителя, использовать сетевые версии электронных учебных материалов.

Школьная мебель в компьютерных классах должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а ее  использование – возрастным особенностям различных групп учащихся.

Учитывая, что задача оснащения школы средствами информатизации достаточно сложная и продолжительная по времени, программой предусматривается ее оснащение поэтапно.

В школу за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников предполагается поставить:

· компьютерные рабочие места учителей и учащихся;

· программно-методические комплексы по всем направлениям образовательного процесса;

· сетевое оборудование, обеспечивающее необходимый уровень защиты от несанкционированного доступа;

· специализированную мебель для учебных кабинетов и компьютерных классов;
· создание серверной школы.

Для школы принципиально важным является информационно-техническое обеспечение общеобразовательных предметов.

Основными задачами, которые необходимо решать школе, являются модернизация и дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, сопряжение компьютерных и образовательных технологий путем обновления и автоматизации имеющегося лабораторного практикума, использования при обучении новых электронных учебных материалов, а также модернизация и компьютеризация учебных кабинетов.

 4. Организация системы сервисного и технического обслуживания
 Уровень организации сервисного и технического обслуживания имеет большое значение в обеспечении качества и эффективности реализации программы. Это обусловлено высокой технической сложностью поставляемых  средств телекоммуникаций, компьютерной техники, периферийного оборудования  и программного обеспечения. Сервисное и техническое обслуживание должно обеспечить главным образом гарантийный и постгарантийный ремонт, обслуживание и профилактику учебных аппаратно-программных комплексов, их модернизацию и учебно-методическую поддержку для встраивания в учебный процесс.

7. ПРОЕКТЫ.
 Проект «Школьный сайт»
Щурина И.А., Бугрова О.Н.,Зиннурова Л.Д., Спрожецкая Е.В.
 Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем участникам учебного процесса и внешним носителям.
Задачи:
1. Создать команду учителей, ответственных за работу сайта:
     Щурина И.А.. - общая документация по учебно-воспитательной работе
     Бугрова О.Н. – школьная газета, школьные новости       
     Матвеева Н.А.. Спрожецкая Е.В.– информатизация школы       
       2.Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.
        3.Размещать  на сайте служебную информацию.
 Проект «Школьный пресс-центр»      Бугрова О.Н.
 Цель: создания единого источника информации.

Задачи:

1. Информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях.

2.      Освещать события, происходящие в школе, городе, районе с позиций значимости для учащихся через школьную газету и работу кружка «Журналист».

3.      Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей и родителей.

4. Проводить мероприятия, направленные на выяснение мнений по освещаемым вопросам.

5. Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей и родителей.
   Проект «Формирование методик активного применения ИКТ на уроках с использование ЦОР»,   администрация
 Цель проекта: Рост коэффициента качества обученности учащихся на основе ИКТ компетенции учителя. 

 Задачи проекта: 

1.    Повысить ИКТ компетентность  учителей .

2.    Разработать методику применение электронных пособий.

3.    Внедрять электронные учебники в практику педагогической деятельности.

  

Реализация проекта:
Проект реализуется через работу школьных МО, обмена опытом учителей-предметников, индивидуального консультирования специалистами ГИДЦ.

 Ожидаемый результат: Использование ЦОР на многих уроках, применение презентаций по отдельным предметам, проведение интегрированных уроков с использованием электронных носителей и мультимедийной техники, индивидуальное тестирование учащихся с использованием компьютерной техники для обработки результатов.

 Проект «Формирование информационной культуры учащихся через внедрение ИКТ в воспитательную работу»       Группы учителей по ШМО
       Цель проекта: формирование информационной культуры учащихся, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

       Задачи проекта:          
1. Повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся;

2. Внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательный процесс.

 Реализация проекта:
        Проект реализуется через внеклассную работу групп – компьютерные группы, кружок «Пресс - центр», использование ИКТ на внеклассных мероприятиях.

 

Ожидаемые результаты:
        Создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся школы для участия в различных конкурсах, внеклассных мероприятиях и т.п.

 
 Проект  «Использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов»
 Администрация
Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса  использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности.

 Задачи проекта: 
1.        Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и учащимися в учебно-воспитательной работе школы;

2.       Развивать проектную деятельность учащихся по различным предметам;

3.       Повысить квалификацию педагогов в области применения Интернет-технологий;

  4.Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня (муниципальный, региональный).

 Реализация проекта: организация дистанционно и очного обучения педагогов, консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, программой «Конструктор сайтов» и др. 

 Ожидаемые результаты:
 Использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, функционирование  и пополнение школьного сайта, участие в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах и т.д.

Проект «Использование компьютерного тестирования на уроках биологии»

Щурина И.А., 
Цель проекта: повысить качество образования по биологии, подготовка к ЕГЭ.

 Задачи проекта: 
1. Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и учащимися в обучении биологии;

2. Развивать мыслительную деятельности при тестировании;

3. Повысить качество знаний по биологии;

4.  Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по биологии.

 Реализация проекта: организация дистанционно и очного обучения учащихся, консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, программой «Тесты по предметам», «подготовка к ЕГЭ» и др. 

 Ожидаемые результаты:    Успешная сдача ЕГЭ по биологии.
Проект «Использование проектной деятельности школьников на уроках английского языка»   Галимуллина И.В., Люкшина В.С., Гиниятуллина И.И.
Файзуллина З.М.
Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса  создавать проекты, повысить уровень образования.

 Задачи проекта: 
1.        Активизировать использование информационных ресурсов для создания проектов;

2.        Развивать проектную деятельность учащихся по английскому языку;

3.        Повысить уровень образования учащихся;

  4.Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня (муниципальный, региональный).

 Реализация проекта: консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, средствами ИКТ и др. 

 Ожидаемые результаты:
 Использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, функционирование  и пополнение школьного сайта, участие в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.
Проект «Использование проектной деятельности школьников на уроках»
Гилязова Н.Р.,Рахимова Р.Ф., Ануфриева Л.А., Сабирова Р.А., Бугрова О.Н., Зиннурова Л.Д., Халиуллина Г.К., Исмагилова Р.Д.
Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса  возможность создавать проекты, повысить уровень образования по предметам.
 Задачи проекта: 
1.        Активизировать использование информационных ресурсов для создания проектов;

2.        Развивать проектную деятельность учащихся по предметам;
3.        Повысить уровень образования учащихся;
 4.  Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня (муниципальный, региональный).

 Реализация проекта: консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, средствами ИКТ и др. 

 Ожидаемые результаты:                 Использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, функционирование  и пополнение школьного сайта, участие в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.

Проект   «Переход на электронный документооборот»      

Гилязова Н.Р., Юдина Т.Г., Спрожецкая Е.В.
Цель проекта: оптимизация и модернизация образовательного   процесса  использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности.

 Задачи проекта: 
1. разработка политики информационной безопасности;

2. разработка процедур внедрения;

3. выбор необходимого программного обеспечения;

4. проведение опытной эксплуатации системы;

5. обучение персонала.

 Реализация проекта: использование1С: управление школой, управление кадрами и др., обучение персонала.

 Ожидаемые результаты: упрощение работы с документооборотом, доступность, единое хранение, обработка данных. 
 Проект  «Использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов для успешной сдачи ЕГЭ и ГИА по русскому языку» Сабирова Р.А., Гиниятуллина М.А.,  Баширова Ф.И., 
Цель проекта: подготовить  учащихся 9, 11-х классов  к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по русскому языку,   используя электронные учебники.
 Задачи проекта: 
1.        Активизировать использование  информационных ресурсов  педагогами и учащимися для подготовке к ЕГЭ;

2.        Повысить качество обучения по русскому языку.
 Реализация проекта: организация дистанционно и очного обучения педагогов, консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, ЦОР, использование авторского электронного издания  « ЕГЭ по русскому языку - без ошибок» и др. 

 Ожидаемые результаты:
 Успешная подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку, повышения качества и успеваемости по предмету, мотивация,  заинтересованность в конечном результате.
 Проект   «Использование компьютерных презентаций при формировании здорового образа жизни школьников» Хамитова Г.И., Щурина И.А.
       Цель проекта: формирование здорового уровня жизни,  используя компьютерные презентации
  Задачи проекта:          
1. Повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся;

2. Внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательный процесс.

 Реализация проекта:
        Проект реализуется через внеклассную работу групп – компьютерные группы, кружок «Юный натуралист» и «ЗОЖ» в начальной школе, использование ИКТ на внеклассных мероприятиях.

 

Ожидаемые результаты:
        Создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся школы для участия в различных конкурсах, внеклассных мероприятиях, создание условий для формирования ЗОЖ и т.п.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Создание и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России, «Электронное образование».
Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники.
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 В рамках программы предполагается: 

· сформировать концепцию информационной безопасности образовательной среды школы; 

· на базе информационных ресурсов  создать административный сегмент управления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, антивирусной защиты, обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети. 

· использование лицензионных программ.

 10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализацию Программы обеспечивают:
-  заместитель  директора;
-   творческая группа педагогов школы (учителя информатики, учителя- предметники);
 -    руководители ШМО на уровне своей компетенции
 -   учащиеся и их родители.
 
В плане УВР будут обозначаться конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение. 
Направления деятельности педагогов по реализации программы
1. Осознание Интернет - технологии как части общей информационной культуры учителя.

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

3. Дистанционное образование, повышение квалификации.

4. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока.

5. Проведение интегрированных интернет-уроков.

6. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

7. Разработка собственного программного обеспечения.

8. Формирование, пополнение и использование медиатек.

9. Использование информационных технологий в организации внеурочной деятельности обучающихся.

10. Создание авторских электронных учебников.

 Направления деятельности школьников по реализации программы
1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

2. Дистанционное обучение.

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

4. Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности.

5. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.

Направления деятельности родителей по реализации программы
1. Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

2. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

 
11. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Контроль над выполнением программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УВР.
Организационно-методическое управление реализацией программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УР.

 
 
12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 1. Создание единой образовательной информационной среды школы, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, а так же к системе современных электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы.

2. Повышение эффективности образовательного процесса.

3. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы.

4. Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

 

 13. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.
 1. Реализация данной программы повысит эффективность и производительность труда, расширит рамки деятельности, позволит работать в совместных проектах.

2. Повыситься качество образования посредством доступа к мировым информационным ресурсам и образовательным системам через региональные и глобальные сети и организацию системы дистанционного обучения. 

3. Формируется информационное пространство, ориентированное не только на образовательные нужды, но и на взаимодействие образовательного учреждения с социосредой. 

4. Привлечение общественности, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.

5. У учащихся формируется мировоззрение о роли информационных технологий. 

6. Высокий уровень подготовки обучающихся школы в области информационных технологий будет способствовать гармоничному вхождению их в информационное общество.

 
14. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.
Календарный план работы по информатизации МБОУ «Школа № 95» 

	 № п/п
	Мероприятие
	Сроки проведения 
	Ответственный 
	Примечание (анализ мероприятия)

	1
	Доработать программу информатизации школы
	Сентябрь
	Администрация 
	Создание плана работы

	2
	Создать школьную команду (творческая группа)
	Сентябрь-октябрь
	Администрация
	Список команды

	3
	Составление графика работы кабинета информатики
	Сентябрь
	Зам. директора по УР
	Оптимизация работы кабинета

	4
	Разработка и утверждение Положений об электронном портфолио учителя и ученика.
	октябрь
	Администрация
	Положение об электронном портфолио учителя, Положение об электронном портфолио ученика

	5
	Создание банка электронных портфолио педагогов и учащихся
	Сентябрь-март
	Учителя-предметники, Кл. руководители.
	Банк электронных портфолио

	6
	Сбор и заполнение данных об учениках 
	сентябрь
	Кл.руководители
	Для пополнения базы данных

	7
	Заполнение базы данных учителей и учащихся лицея 
	сентябрь-октябрь 
	Зам. директора по ОШ 
	 

Базы данных 

	8
	Пополнение и обновление сайта школы
	2 раза в месяц
	Зам.директора, творч.группа
	Обновление сайта

	10
	Помощь в использовании ЦОР на уроках и во внеурочных мероприятиях
	В течение года
	Зам. директора, учитель информатики
	Консультации и т.д.

	11
	Открытые уроки с применением ИКТ
	В течение года
	Учителя-предметники
	Справки 

	12
	Работа с Хронографом
	В течение года
	Кл. руководители, администрация, секретарь.
	Пополнение базы данных

	13
	Дооснащение школы компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации
	По мере поступления
	Администрация
	При поступлении бюджетных средств.

	14
	Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования
	В течение года
	Команда по инф., учителя-предметники.
	Администрация 

	15
	Использование  ресурсов  Internet для проведения интегрированных уроков
 
	Постоянно
	Зам. директора, учителя-предметники
	Справка 

Совещание 

Педсовет

	16
	Занятия групп учащихся по использованию ИТ
	По расписанию
	Учитель информатики, зам. директора
	Уроки информатики, индивидуальная работа учащихся

	17
	Использование в работе школы  электронной почты
	Постоянно
	Зам. директора
	Администрация 

	18
	Участие в районных, республиканских, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий.
	В течение года
	Администрация, учителя
	Отчет 

	19
	Организация повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности
	В течение года (согласно графику ГМЦ)
	Администрация школы, админ. ГМЦ
	Обеспечение условий для прохождения учебы учителей

	20
	Составление графика обучения учителей на курсах (в т.ч. дистанционных) по ИКТ
	Сентябрь
	Директор школы, зам. директора
	Обеспечение условий для прохождения учебы учителей 

	21
	Организация прохождения учителями-предметниками индивидуальных консультаций по использованию ЦОР в ГМЦ.
	В течение года 
	Администрация 
	Обеспечение условий для прохождения косультирования

	22
	Разработка интерактивных курсов по использованию ЦОР
	В течение года
	Администрация
	Обеспечение условий для прохождения курсов

	23
	Подготовка учащихся к централизованному тестированию и мониторингу знаний учащихся
	В течение года
	Учителя
	Консультации

Установки программ

	24
	Работа  учителей с вновь поступившим программным обеспечением
	В течение года
	Учителя
	Консультации

Установки программ

	25
	Подготовка к ЕГЭ по предметам
	В течение года
	Учителя
	Тесты


15. Перспективный план информатизации

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный
	Примечания

	I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий

	1.

 
	Изучение эффективности применения и внедрения новых технологий:

-анкетирование учителей по вопросам изучения и использования  НИТИ в учебно- воспитательном процесса в школе;

-самоанализ учителей по теме «Диагностика успешности учителя в 2010/2011 учебном году»;

методические оперативки по теме «Ознакомление с новыми информационными технологиями обучения и внедрение их в учебный процесс».
	В течение года 

 

 

 
	Зам. директора руководители ШМО

 

 
	 

	2.
	Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ

Участие в курсах повышения квалификации  и семинарах различного уровня по использованию  информационных технологий для всех категорий работников школы.
	В течение года
	Зам. директора 
	 

	
	Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения
	Сентябрь

Октябрь 
	Зам. директора
	 

	3.
	Контроль по использованию в образовательной, воспитательной и управленческой деятельности средств ИКТ
	В соответствии с планом внутришкольного контроля
	Зам. директора  руководители ШМО
	 

	4.
	Посещение уроков информатики с целью изучения методики преподавания и уровня сформированности ЗУН у учащихся по информатике
	Ноябрь

Февраль

 
	Зам. директора 
	 

	5.
	Анализ освоения и использования технических средств ИКТ.
	Май
	Зам. директора 
	 

	6.
	Общешкольный конкурс «Мой проект» для учащихся 5 – 11 классов (создание лучшей презентации по учебным предметам или внеклассным мероприятиям)
	Май
	Зам. директора, совет НОУ «Открытие»
	

	7. 
	Смотр творческих работ учителей школы по информационным технологиям
	февраль
	Научный руководитель

Администрация
	 

	8.
	Пополнение копилки презентационных уроков.
	В течение года
	Рук.ШМО
	 

	II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по внедрению информационных  технологий в образовательный и воспитательный процесс

	1.
	Ознакомление с ИКТ
	 
	 
	 

	 
	     Семинары – практикумы по использованию современных    информационных технологий

Проектная деятельность учащихся  с использованием информационных технологий. 

ИКТ в управлении школой: освоение программы 1С «Управление школой».

Виды электронных портфолио учителя. Требования к содержанию. Методика и технология создания.
	 

 

Декабрь

 

Февраль

Октябрь

Январь 

Октябрь
	Зам. директора, руководители ШМО.

 

 


	 

	2.
	Занятия по основам компьютерной грамотности для учителей на базе кабинета информатики:

 Овладение навыками работы в Интернет.

 Овладение навыками работы с операционными системами Microsoft Windows;

 Изучение и использование программных продуктов:
«Антивирус и утилиты»;
«Офисный пакет»; 
«Управление школой»;
«Графика и дизайн»;

«Сканирование и распознавание текста»;
«Интернет: создание сайта»

Разработка собственных презентаций по материалам уроков с использованием Интернет-ресурсов. 
	В течение года по графику
	Зам. директора
	 

	3.
	Практические занятия по использованию средств ИКТ (медиапроектора, принтера, сканера, программного материала по изучаемым предметам).
	В течение года по индивидуальным запросам
	Зам. директора, заведующие кабинетом информатики
	 

	4. 
	Оформление и обновление школьной медиатеки в учебных кабинетах
	В течение года 
	Зам. директора, заведующие кабинетом информатики
	 

	6.
	Обновление банка инновационных достижений в области применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе и управленческой деятельности.
	В течение года
	Зам. директора 
	 

	III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

	1.
	Ознакомление с печатными методическими изданиями,  СМИ.

Разработка методических материалов и средств обучения с использованием компьютерной техники 
	В течение года
	Зам. директора, руководители ШМО
	 

	2.
	Ознакомление с программами на компакт-дисках, видеокассетах.
	В течение года 
	Зам. директора.
	 

	3.
	Подготовка методических пособий по современным образовательным  технологиям для учителей.
	В течение года
	Зам. директора, рук. ШМО 
	 

	4.
	Анализ освоения и использования компьютерной техники.
	Раз в четверть
	Зам. директора, рук. ШМО
	 

	5.
	Оказание помощи в подготовке и проведении уроков учителями с использованием электронных изданий учебного назначения или с собственными разработками презентаций по материалам урока.
	Постоянно
	Зам. директора, заведующие кабинетом информатики
	 

	6.
	Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий с использованием учителями, классными руководителями собственных разработок презентаций по материалам классных часов, викторин, 

круглых столов, тематических вечеров и т.д.
	Постоянно
	Заместители директора
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Регулярное обновление сайта школы.
Еженедельная публикация школьных новостей
Создание страниц школьных МО, классов, помещать материалы конкурсных работ школы и т.д.
	Не реже одного раза в месяц
	Зам. директора

Рук-ли ШМО 
	 

	8.
	Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения
	Постоянно
	Учителя
	

	9.
	Выпуск Интернет-газет на сайте о жизни школы
	 Раз в месяц
	Совет школы
	 


