Приложение № 1

к приказу Управления образования

от 10.02.2014 № 111

ПЛАН

мероприятий по охране труда и технике безопасности в образовательных учреждениях Лениногорского муниципального района на 2014 год

| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный | Сумма (тыс.р) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | Издать приказ "Об охране труда и технике безопасности", "Об обеспечении пожарной безопасности" | Сентябрь 2014 года | Руководители ОУ |  |  |
| - 2 | Обновить по мере необходимости инструкции по технике безопасности и охране труда в кабинетах лабораторно - практических работ по химии, физики, технологии | Сентябрь 2014 года | Руководители ОУ (согласно положения по охране труда и ТБ) |  |  |
|  | Разработать план неотложных мер по усилению режима безопасности ОУ, издать приказ | Сентябрь, 2014 года | Руководители ОУ, Управление образования |  |  |
| - З | Обновить по мере необходимости общешкольные стенды по охране труда и технике безопасности, пополнение научно-технической литературы по ОТ | Октябрь 2014 года | Руководители ОУ |  |  |
| - 4 | Вести журналы вводного и периодического инструктажа по технике безопасности и охране труды а) для сотрудников б) для учащихся - при проведении лабораторно-практических работ по кабинетам; - при проведении спортивных соревнований; - при организации внеклассной работы; -предметные олимпиады, экскурсии и другие мероприятия проводимых в других районах и городах | Постоянно. | Директор, зам по АХЧ, УВР, ВР Учителя-предметники Согласно приказам, классные руководители, руководители групп |  |  |
| - 6 | Произвести частичный ремонт внутренней электропроводки, электрооборудования | Лето 2014 года | Директор школы, зам.директора по АХЧ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
| - 7 | Проверить состояние дымоходов, вентиляции | Июнь-Август 2014 года | Администрация ОУ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Январь-апрель 2014 года | Администрация ОУ | 7 000,0 т.р. |  |
|  | Монтаж ПАК «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях | В течение года | Администрация ОУ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Обеспечение СИЗ работников | В течение года | Администрация ОУ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Обеспечение хранения СИЗ, а так же своевременный удод за ними | В течение года | Администрация ОУ |  |  |
|  | Организация обучения по ОТ руководителей ОУ, уполномоченных | Апрель 2014 года | Управление образования | 21,0 т.р. |  |
|  | Декада посвященная Дню охраны труда | Апрель 2014 года | Управление образования |  |  |
|  | Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по ОТ работников ОУ | По плану УО | Администрация ОУ |  |  |
|  | Проведение в установленном порядке обязательных периодических осмотров | По графику ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» | Администрация ОУ |  |  |
|  | Содержать в исправном состоянии противопожарные краны, рукава и другие первичные средства тушения | Постоянно | Руководители ОУ |  |  |
|  | Содержать в комплектности пожарные щиты по норме согласно требованиям пожарного надзора | Постоянно, контрольный осмотр Август 2014 года | Руководители ОУ |  |  |
|  | Содержать здание ОУ, выходы и проходы в помещениях в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и охраны труда | Постоянно | Руководители ОУ |  |  |
|  | Оснастить кабинеты средствами для оказания первой медицинской помощи. | Постоянно | Руководители ОУ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Произвести заправку огнетушителей | В течение года по мере истечения срока | Руководители ОУ | Согласно смете расходов ОУ |  |
|  | Произвести текущие ремонтные работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | Июнь-август 2014 г. | Руководители ОУ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Приемка образовательных учреждений к новому учебному года | Август 2014 года | Васильева Н.Н., руководители ОУ |  |  |
|  | Обучение работников ОУ по пожарно-техническому минимуму | В течение года | Руководители ОУ заместители директоров по АХЧ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Обработка огнезащитным составом чердачного помещения (по мере необходимости) | В течение года | Руководители ОУ зам. дир. по АХЧ | Согласно сметы расходов ОУ |  |
|  | Своевременное выполнение предписаний органов государственного надзора | Постоянно | Руководители ОУ зам. дир. по АХЧ |  |  |
|  | Осуществление текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений образовательных учреждений. | Постоянно | Зам. дир. по АХЧ |  |  |
|  | Организация обновления инструкций по охране труда по видам работ | 1 раз в 5 лет | Руководители ОУ профком |  |  |
|  | Подписание соглашений по ОТ | Декабрь 2014 года | Руководители ОУ профком |  |  |
|  | Статотчет по ОТ | Декабрь 2014 года | Руководители ОУ |  |  |